Табела бр. 2: Преглед извршених радова и утрошеног материјала на местимичном поправљању кол. конструкција и осталих елемената трупа путева и улица у 2016. години

| Ред. број | Месна заједница | Опис путног правца/објекта | Oпис радова | Рад грађевинске механизације и други радови у нискоградњи | Превоз каменог и растреситог материјала | Набавка каменог агрегата | Набавка грађевинског материјала | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Белосавци | Нек. пут за Миљковиће, потес “Виногради” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 5.214,00 |
| 2. |  | Нек. (атарски) пут за Ћатовачу | Профилисање трасе пута у дужини од око 850 метара | Булдозер-4h 21.600,00 |  |  |  | 21.600,00 |
| 3. |  | Нек. (атарски) пут "Споменик-Бања” | Проширење и равнање пута у дужини од око 300 метара | Булдозер-1h 5.400,00 |  |  |  | 5.400,00 |
| 4. |  | Нек. пут ка кући Вилотић Љубомира, “Зовљак” | Поправка макадамског коловоза |  | 19,1t (0-63mm) 9.165,60 | 19,1t (0-63mm) 8.251,20 |  | 17.416,80 |
| 5. |  | Нек. пут ка кући Миловановић Милана | Поправка макадамског коловоза |  | 19,5 t (0-31,5mm) 9.360,00 | 19,5t (0-31,5mm) 9.945,00 |  | 19.305,00 |
| 6. |  | Нек. пут ка кући Миловановић Милоша | Поправка макадамског коловоза |  | 18,82 t (0-31,5mm) 9.036,00 | 18,82t (0-31,5mm) 9.598,20 |  | 18.634,20 |
| 7. |  | Нек. пут ка кући Ратковић Радојка | Поправка макадамског коловоза |  | 17,44 t (0-31,5mm) 8.373,60 | 17,44t (0-31,5mm) 8.894,40 |  | 17.268,00 |
| 8. |  | Нек. пут ка кући Савовић Бранимира | Поправка макадамског коловоза |  | 38,98 t (0-31,5mm) 18.712,80 | 38,98t (0-31,5mm) 19.879,80 |  | 38.592,60 |
| 9. | Блазнава | Нек. макадамски пут за гробље, уз Реку | Насипање три оштећена прелаза преко реке “Блазнава” |  | 33,76 t (0-63mm) 16.207,20 | 33,76 t (0-63mm) 14.584,32 |  | 30.791,52 |
|  |  |  | Зацевљење једног прелаза преко потока “Река” | Улт-8h 48.000,00 | 53,38 t (0-63mm) 25.624,80 | 53,38 t (0-63mm) 23.060,16 |  | 96.684,96 |
| 10. |  | Алтернативни пут за прелаз преко Јасенице (иза воденице) | Насипање прелаза-газа и прилаза прелазу са обе стране реке | Скип-9h 37.800,00 |  |  |  | 37.800,00 |
| 11. |  | Асфалтни пут уз поток “Река” | Поновно умештање пропуста ради обезбеђења прелаза преко потока ка кући Станковић Стојана | Скип- 6h 25.200,00 | 36,74 t (0-63mm) 17.632,80 | 36,74 t (0-63mm) 15.871,68 |  | 58.704,48 |
| 12. |  | Нек. пут "Скуглић-Маслошево” | Насипање пута шљунком из реке Јасенице | Скип-10h 42.000,00 Канал – 70 м 8.400,00 - 50.400,00- | 168m3 (шљунка) 40.320,00 |  |  | 90.720,00 |
| 13. |  | Нек. пут за потес “Јазавац” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø400mm-4m' 5.227,20 | 5.227,20 |
| 14. |  | Нек. пут за Кошине | Одводњавање пута | Канал – 150 м 18.000,00 |  |  |  | 18.000,00 |
|  |  |  | Проширење и равнање дела пута | Скип-6h 25.200,00 |  |  |  | 25.200,00 |
| 15. |  | Нек. (атарски) пут “Бајића брдо-Венац” | Поправка коловоза насипањем шљунка из Јасенице | Скип-30h 126.000,00 | 480m3 (шљунак) 115.200,00 |  |  | 241.200,00 |
| 16. |  | Нек. пут за Доње Моштање | Уређење и проширење атарског пута | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
| 17. | Божурња | Нек. пут за Живановиће | Одводњавање пута у близини прелаза пута преко потока Ракичевица |  |  |  | Ø500mm-5m' 14.784,00 | 14.784,00 |
|  |  |  | Враћање материјала на цевасти прелаз преко потока Ракичевица који је вода спрала за време поплаве | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
|  |  |  | Санација штете након кише 25.05. | Скип-3h 12.600,00 | 6 t (0-63mm) 2.544,00 | 6 t (0-63mm) 2.592,00 |  | 17.736,00 |
| 18. |  | Нек. пут за Јасеницу, поред каменолома | Одводњавање пута | Булдозер-5h 27.000,00 |  |  | Ø400mm-6m' 7.840,80 | 34.840,80 |
| 19. |  | Нек. пут у Чолића крају | Поправка макадамског коловоза |  | 18,3t (0-31,5mm) 7.759,20 | 18,3t (0-31,5mm) 9.333,00 |  | 17.092,20 |
| 20. |  | Нек. пут за Стојиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-3h 12.600,00 | 18,4 t (0-31,5mm) 90,16 t (0-63mm) 18,66 t (ломљ.камен) - 53.939,16 - | 18,4 t (0-31,5mm) 9.384,00 90,16 t (0-63mm) 38.949,12 18 ,66t (ломљ.камен) 6.269,76 -54.602,88- |  | 121.142,04 |
|  |  |  | Санација штете након кише 25.05.2016. | Скип-5h 21.000,00 | 7,66 t (0-63mm) 3.249,96 | 7,66 t (0-63mm) 3.309,12 |  | 27.559,08 |
|  |  |  | Санација штете након кише 22.08.2016. | Скип-3,5h 14.700,00 |  |  |  | 14.700,00 |
| 21. |  | Део улице Бранислава Нушића | Поправка макадамског коловоза | Скип-1,5h 6.300,00 | 54 ,54t (0-63 mm) 23.124,16 | 54,54 t (0-63 mm) 23.561,28 |  | 52.985,44 |
| 22. |  | Нек. пут – наставак улице Б.Нушића, према р.Јасеници | Одводњавање пута | Канал – 150 м 18.000,00 |  |  |  | 18.000,00 |
| 23. |  | Нек. пут “Трафостаница – Старо село” | Поправка макадамског коловоза и одводњавање | Скип-4 h 16.800,00 Канал – 270 м 32.400,00 -49.200,00- | 91,24 t (0-31,5mm) 38.687,88 | 91,24 t (0-31,5mm) 46.532,40 | Ø400mm-11 ком 14.374,80 | 148.795,08 |
| 24. |  | Нек. пут ка кући Радовановић Радише | Равнање макадамског коловоза | Скип-1 h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
| 25. |  | Нек. пут за Димитријевиће | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-6m' 6.256,80 | 6.256,80 |
| 26. |  | Нек. пут за противградну станицу | Насипање каменим материјалом |  | 47,74t (0-63mm) 20.243,88 | 47,74 t (0-63mm) 20.623,68 |  | 40.867,56 |
| 27. |  | Нек. пут према кући Живановић Радомира | Уклањање земљане обале и ископ путног канала | Скип-8 h 33.600,00 Канал – 100 м 12.000,00 -45.600,00- |  |  |  | 45.600,00 |
| 28. |  | Нек. пут ка кући Милана Ђорђевић, Чолић крај | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-4m' 4.171,20 | 4.171,20 |
| 29. |  | Нек. пут за Сандић крај | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 53,64t (0-31,5mm) 22.743,36 | 53,64t (0-31,5mm) 27.356,40 |  | 54.299,76 |
|  |  |  | Поправка прилаз.пута ка кући Филиповић Наташе | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,6t (0-31,5mm) 7.886,40 | 18,6t (0-31,5mm) 9.486,00 |  | 19.472,40 |
| 30. |  | Прилазни пут за викенд насеље, потес “;Метеризе” | Насипање струганом асфалтном масом | Улт- 2h 12.000,00 Скип-3,5h 14.700,00 -26.700,00- | 84m3 (греб. асфалт) 20.160,00 |  |  | 46.860,00 |
| 31. |  | Атарски пут кроз потес “Прукча” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø400mm-4m' 5.227,20 | 5.227,20 |
| 32. |  | Нек. пут у засеоку “Церје”, поред куће Ђорђевић Дејана | Поправка макадамског коловоза |  | 17,44t (0-31,5mm) 7.396,68 | 17,44t (0-31,5mm) 8.894,40 |  | 16.291,08 |
| 33. |  | Нек. пут за засеок Клењак | Санација штете након кише 25.05. | Скип-4h 16.800,00 | 34,94t (0-31,5mm) 14.812,44 | 34,94 t (0-31,5mm) 17.819,40 |  | 49.431,84 |
| 34. |  | Нек. пут “Букреч-Чолићи” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 5.214,00 |
| 35. | Варош Топола | Улица Десимира Благојевића | Одводњавање код куће Радомира Томић | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
| 36. |  | Tаковска улица | Поправка макадамског коловоза дела улице (улаз из ул. Ж.К.октобра) |  | 36,78t (0-31,5mm) 15.594,72 | 36,78 t (0-31,5mm) 18.757,80 |  | 34.352,52 |
| 37. |  | Нек. пут поред кафане “Излет” | Замена цевастог прелаза који је вода оштетила за време поплаве | Скип-3h 12.600,00 | 18,64 t (0-31,5mm) 7.905,48 Ø500mm-6m' 2.400,00 -10.305,48- | 18,64 t (0-31,5mm) 9.506,40 | Ø500mm-6m' 17.740,80 | 50.152,68 |
| 38. |  | Венчачка улица | Поправка макадамског дела улице |  | 17,66 t (0-31,5mm) 7.485,72 | 17,66 t (0-31,5mm) 9.006,60 |  | 16.492,32 |
| 39. |  | Део улице Иве Андрић | Поправка макадамског дела улице | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,9 t (0-31,5mm) 8.013,60 | 18,9 t (0-31,5mm) 9.639,00 |  | 19.752,60 |
|  |  |  | Насипање прилазног пута ка кући Станковић Боре | Улт-0,25h 1.500,00 Скип-0,5h 2.100,00 -3.600,00- | 12m3 (греб. асфалт) 2.880,00 |  |  | 6.480,00 |
| 40. |  | Улица Душана Станковић | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,74 t (0-31,5mm) 7.943,64 | 18,74 t (0-31,5mm) 9.557,40 |  | 19.601,04 |
| 41. |  | Некатегорисани (атарски) пут за Врело | Профилисање трасе пута | Булдозер -8h 43.200,00 |  |  |  | 43.200,00 |
| 42. |  | Прилазни пут у дворишту средње школе “Краљ Петар Први” | Насипање пута |  | 18,00t (0-63mm) 7.632,00 | 18,00 t (0-63mm) 7.776,00 |  | 15.408,00 |
| 43. |  | Улица Боривоја Дробњаковића | Поправка макадамског коловоза |  | 48,14 t (0-31,5mm) 20.409,24 | 48,14 t (0-31,5mm) 24.551,40 |  | 44.960,64 |
| 44. |  | Никољска улица | Уклањање два електростуба из путног појаса код сале основне школе | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
|  |  |  | Поправка крака улице дужине 115 метара | Скип-2h 8.400,00 Грејдер-2h 10.800,00 Ваљак-3h 10.800,00 Канал-40 м 4.800,00 -34.800,00- | 73,42t (0-31,5mm) 31.132,20 | 73,42t (0-31,5mm) 37.444,20 |  | 103.376,40 |
|  |  | Ул. Милована Миловановића | Регулисање улаза према кући Савовић Александра |  |  |  | Бетон-4m3 33.600,00 | 33.600,00 |
| 45. |  |  | Поправка крака улице поред Бркића са мак. подлогом | Улт-0,25h 1.500,00 Скип-0,5h 2.100,00 -3.600,00- | 12m3 (греб. асфалт) 2.880,00 |  |  | 6.480,00 |
| 46. |  | Улица Првог српског устанка, поред Тениског терена | Поправка макадамског коловоза, до куће Спасић Златка | Скип-2,5h 10.500,00 | 56,24t (0-31,5mm) 23.843,64 | 56,24t (0-31,5mm) 28.682,40 |  | 63.026,04 |
|  |  |  | Насипање струганим асфалтом | Улт-1,25h 7.500,00 Скип-2,5h 10.500,00 Ваљак-1,25h 4.500,00 -22.500,00- | 60m3 (греб. асфалт) 14.400,00 |  |  | 36.900,00 |
| 47. |  | Део ул. Михаила Петровића-Аласа | Насипање дела пута дужине 100 метара | Улт-0,5h 3.000,00 Скип-1h 4.200,00 Ваљак-0,5h 1.800,00 -9.000,00- | 24m3 (греб. асфалт) 5.760,00 |  |  | 14.760,00 |
| 48. |  | Део ул. Жртава Крагујевачког октобра | Насипање дела дужине 350 метара | Улт-1,25h 7.500,000 Скип-2,5h 10.500,00 Ваљак-1,25h 4.500,00 -22.500,00- | 60m3 (греб. асфалт) 14.400,00 |  |  | 36.900,00 |
| 49. |  | Паркинг простор испред Ловачког дома удружења “Карађорђе” | Насипање и нивелисање простора | Улт-0,5h 3.000,00 | 49,38t (0-31,5mm) 20.937,12 24m3 (греб. асфалт) 5.760,00 -26.697,12- | 49,38t (0-31,5mm) 25.183,80 |  | 54.880,92 |
| 50. |  | Паркинг простор испод стам.зграде у ул. Кнегиње Зорке | Насипање и нивелисање простора |  | 18,18t (0-31,5mm) 7.708,32 | 18,18t (0-31,5mm) 9.271,80 |  | 16.980,12 |
| 51. |  | Паркинг простор између стам.зграда у ул. Принца Т.Карађорђевића | Насипање и нивелисање простора | Улт-0,25h 1.500,00 | 12m3 (греб. асфалт) 2.880,00 |  |  | 4.380,00 |
| 52. |  | Паркинг простор у дворишту Дома здравља “Свети ђорђе” | Насипање и нивелисање простора | Улт-0,75h 4.500,00 Скип-1,5h 6.300,00 Ваљак-0,75h 2.700,00 -13.500,00- | 36m3 (греб. асфалт) 8.640,00 |  |  | 22.140,00 |
| 53. |  | Улица Његошева | Поправка прилазног пута за Павлићевиће | Улт-0,25h 1.500,00 | 18,04t (0-31,5mm) 7.651,08 12m3 (греб. асфалт) 2.880,00 -10.531,08- | 18,04t (0-31,5mm) 9.200,40 |  | 21.231,48 |
| 54. |  | Улица 1300 каплара | Насипање дела улице | Улт-0,25h 1.500,00 | 4 m3 ( греб. асфалт) 960,00 |  |  | 2.460,00 |
| 55. |  | Сервисне саобраћајнице у оквиру економије пољопривредне школе | Нивелисање и насипање саобраћајница | Улт-0,75h 4.500,00 | 22,3t (0-31,5mm) 9.457,32 36 m3 (греб. асфалт) 8.640,00 -18.097,32- | 22,3t (0-31,5mm) 11.373,00 |  | 33.970,32 |
| 56. |  | Прилазни пут за вртић “Софија Ристић” (издвојено одељење) из ул. Јована Скерлића | Поправка прилазног пута | Улт-0,25h 1.500,00 Скип-0,5h 2.100,00 Ваљак-0,25h 900,00 -4.500,00- | 12m3 (греб. aсфалт) 2.880,00 |  |  | 7.380,00 |
| 57. |  | Опленац, Колебанчево сокаче | Уређење прилаза станбеним објектима | Скип-4h 16.800,00 | 50,56t (0-63mm) 21.439,56 72 m3 (земља) 17.280,00 -38.719,56- | 50,56 t (0-63mm) 21.841,92 |  | 77.361,48 |
|  |  |  | Насипање струганом асфалтном масом | Улт-0,25h 1.500,00 Скип-0,5h 2.100,00 -3.600,00- | 12m3 (греб. асфалт) 2.880,00 |  |  | 6.480,00 |
| 58. |  | Опленац, Трим - стаза | Припремни радови за насипање стазе струганом асфалтном масом | Скип-7h 29.400,00 Грејдер-3h 16.200,00 Улт-4h 24.000,00 -69.600,00- | 186m3 (земља) 44.640,00 |  |  | 114.240,00 |
|  |  |  | Насипање струганом асфалтном масом | Скип-10h 42.000,00 Грејдер-23h 124.200,00 Улт-20h 120.000,00 Ваљак – 20h 72.000,00 -358.200,00- | 1000m3 (греб.асфалт) 240.000,00 |  |  | 598.200,00 |
| 59. |  | Насеље “Деспотовица”, јавна површина између Никољске улице и ул. Д.Радовића | Уређење простора |  |  |  | Ø800mm-1m' 4.382,40 Бетон – 1m' 8.400,00 -12.782,40- | 12.782,40 |
| 60. |  | Нек. пут “Јокић крај-Ваганац”, поред мајдана | Поправка макадамског коловоза |  | 20,36t (0-31,5mm) 8.630,52 | 20,36t (0-31,5mm) 10.383,60 |  | 19.014,12 |
| 61. | Винча | Више некатегорисаних путева (доле наведени под бр.62-69) | Припрема и утовар шљунка у камионе за насипање путева | Улт-14h 84.000,00 |  |  |  | 84.000,00 |
| 62. |  | Нек. пут за Росиће, потес “Шаревац” | Поправка макадамског коловоза | Скип-1,5h 6.300,00 | 36m3 (шљунка) 12.960,00 |  |  | 19.260,00 |
| 63. |  | Нек. пут “Центар села-Смоница” | Поправка макадамског коловоза | Скип-2,5h 10.500,00 | 60m3 (шљунка) 21.600,00 |  |  | 32.100,00 |
| 64. |  | Нек. пут “Центар села-Вучак” | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 48m3 (шљунка) 17.280,00 |  |  | 25.680,00 |
| 65. |  | Нек. пут за Јасеницу | Поправка макадамског коловоза | Скип-4h 16.800,00 | 96m3 (шљунка) 34.560,00 |  |  | 51.360,00 |
| 66. |  | Нек. пут 100 метара испод Микачине куће | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 24m3 (шљунка) 8.640,00 |  |  | 12.840,00 |
| 67. |  | Нек. пут у Радовановића крају | Поправка макадамског дела коловоза | Скип-1,5h 6.300,00 | 36m3 (шљунка) 12.960,00 |  |  | 19.260,00 |
| 68. |  | Нек. пут “Александровићи – Велико поље” | Поправка макадамског коловоза | Скип-5h 21.000,00 | 120m3 (шљунка) 43.200,00 |  |  | 64.200,00 |
| 69. |  | Нек. пут “Волан-Брезовац”, потес Мауковац | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 48m3 (шљунка) 17.280,00 |  |  | 25.680,00 |
| 70. |  | Плато испред сеоске цркве | Насипање платоа гребаним асфалтом |  | 15m3 (греб.асф.) 5.400,00 |  |  | 5.400,00 |
| 71. |  | Нек. пут за Арсенијевиће, потес “Трмчак” | Одводњавање код куће Милоша Арсенијевића |  |  |  | Ø400mm-7m' 9.147,60 | 9.147,60 |
|  |  |  | Одводњавање на раскрсници са путем за Стевановиће |  |  |  | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 5.214,00 |
| 72. |  | Нек. пут за Миливојевиће и Стевановиће потес “Трмчак” | Превођење воде преко пута |  |  |  | Ø300mm-4m' 4.171,20 | 4.171,20 |
| 73. |  | Нек. пут у засеоку “Трмчак”, до куће Белошевић Дејана | Поправка макадамског коловоза |  | 71,9t (0-31,5mm) 30.483,48 | 71,9t (0-31,5mm) 36.669,00 |  | 67.152,48 |
| 74. |  | Нек. пут у засеоку “Трмчак”, до куће Милојевић Небојше | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 71,44t (0-31,5mm) 30.292,68 | 71,44t (0-31,5mm) 36.434,40 |  | 75.127,08 |
|  |  |  | Насипање струганим асфалтом | Улт-0,75h 4.500,00 | 36m3 (греб. асфалт) 8.640,00 |  |  | 13.140,00 |
| 75. |  | Нек. пут за Ћирковиће (центар села) | Поправка макадамског коловоза |  | 17,8 6t (0-63mm) 18,68 t (0-31,5mm) -15.492,96- | 17,86 t (0-63mm) 7.715,52 18,68 t (0-31,5mm) 9.526,80 -17.242,32- |  | 32.735,28 |
| 76. |  | Нек. пут у засеоку “Вучак”, ка Радовановића кућама | Поправка макадамског коловоза |  | 37,84 t (0-31,5mm) 16.046,28 | 37,84 t (0-31,5mm) 19.298,40 |  | 35.344,68 |
| 77. |  | Нек. пут за Качаревиће и Вујиће | Поправка макадамског коловоза |  | 73,18t (0-31,5mm) 31.030,44 | 73,18t (0-31,5mm) 37.321,80 |  | 68.352,24 |
| 78. |  | Насипање више путних праваца струганим асфалтом | Утовар струганог асфалта у камионе | Улт-1,5h 9.000,00 |  |  |  | 9.000,00 |
| 79. |  | Општински пут Л-19 (Ћумурана - Пласковац) | Поправљање деонице од држ. пута до Матпродукта |  | 48,10t (0-63mm) 20.396,52 | 48,10t (0-63mm) 20.779,20 |  | 41.175,72 |
| 80. |  | Нек. пут у засеоку “Шаревац”, леви крак у делу “Ровача” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-8m' 8.342,40 | 8.342,40 |
| 81. | Горович | Некатегорисани пут Горович-Шуме | Насипање огољених цеви на прелазу пута преко потока код игралишта | Скип-1,5h 6.300,00 | 18,1t (ломљ.камен) 8.690,40 | 18,1t (ломљ.камен) 6.081,60 |  | 21.072,00 |
|  |  |  | Поправка макадамског коловоза поред игралишта | Скип-1h 4.200,00 | 34,64 t (0-31,5mm) 16.624,80 | 34,64 t (0-31,5mm) 17.666,40 |  | 38.491,20 |
|  |  |  | Санација штете након кише 25.05. | Скип-2h 8.400,00 | 18,00 t (0-63mm) 8.640,00 | 18,00 t (0-63mm) 7.776,00 |  | 24.816,00 |
|  |  |  | Санација штете након кише 30.05. | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
|  |  |  | Санација прелаза преко локалног потока уградња још једног реда пропуста | Скип-2h 8.400,00 | 19,5t (0-31,5mm) 9.360,00 | 19,5t(0-31,5mm) 9.945,00 | Ø1000mm-6m' 36.432,00 | 64.137,00 |
|  |  |  | Поправка маак. коловоза на деоници од опш. пута Л-8 до куће Моме Живановића | Скип-1,5h 6.300,00 | 51,14 t (0-31,5mm) 24.544,80 | 51,14 t (0-31,5mm) 26.081,40 |  | 56.926,20 |
| 82. |  | Нек. пут за “Весино брдо” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 5.214,00 |
| 83. |  | Нек . пут за Јојовац | Одводњавање пута |  |  |  | Ø800mm-5m' 21.912,00 | 21.912,00 |
| 84. |  | Нек. пут за потес “Дреновчић” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-7m' 7.299,60 | 7.299,60 |
| 85. |  | Нек. пут према кући Буце Стевановић | Одводњавање пута и насипање каменим материјалом | Канал – 60м 7.200,00 Скип-2,5h 10.500,00 -17.700,00- | 36,76t (0-63mm) 17.647,20 | 36,76t (0-63mm) 15.880,32 | Ø600mm-5m' 16.764,00 | 67.991,52 |
| 86. |  | Нек. пут за Живанић крај | Поправка макадамског коловоза |  | 36 ,12t (0-63mm) 17.337,60 | 36,12t (0-63mm) 15.603,84 |  | 32.941,44 |
| 87. |  | Нек. пут за Горњу Трнаву, поред Старе цркве | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 49,9 t (0-63mm) 17,38 t (0-31,5mm) -32.292,00- | 49,9 t (0-63mm) 21.556,80 17,38 t (0-31,5mm) 8.863,80 -30.420,60- | Ø400mm-6m' 7.840,80 | 74.753,40 |
| 88. |  | Нек. пут за Живковиће | Поправка макадамског коловоза |  | 18,34 t (0-31,5mm) 8.805,60 | 18,34t (0-31,5mm) 9.353,40 |  | 18.159,00 |
| 89. |  | Нек. пут за Ђукаше | Поправка макадамског коловоза | Скип-1,5h 6.300,00 | 54,88 t (0-63mm) 26.344,80 | 54,88 t (0-63mm) 23.708,16 |  | 56.352,96 |
|  |  |  | Санација штете након кише 25.05.2016. | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
|  |  |  | Санација штете након кише 30.05.2016. | Скип-1h 4.200,00 | 18,28 t (0-63mm) 8.776,80 | 18,28 t (0-63mm) 7.896,96 |  | 20.873,76 |
| 90. |  | Нек. пут за Жикиће | Одводњавање путаи насипање каменим материјалом | Канал – 100м 12.000,00 Скип-3h 12.600,00 -24.600,00- | 18,08t (0-31,5mm) 8.676,00 | 18,08t (0-31,5mm) 9.220,80 | Ø400mm-8m' 10.454,40 | 52.951,20 |
| 91. |  | Нек. пут за Пантиће | Санација штете након кише 30.05.2016. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 92. |  | Нек. пут за Сточиће | Санација штете након кише 30.05. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 93. |  | Општински пут Л-8 | Уградња пропуста на бочном путу у центру, пре школе десно гледано ка Горовичу | Скип-2,5h 10.500,00 |  |  |  | 10.500,00 |
| 94. |  | Нек. пут “Трафостаница-Јасеница” | Санирање оштећења на коловозу-локве |  | 36,34t (0-63mm) 17.445,60 | 36,34t (0-63mm) 15.698,88 |  | 33.144,48 |
| 95. | Горња Трнава Варошица | Приступни пут за гробље иза ранча “Ђуса” | Поправка макадамског коловоза |  | 36,80 t (0-63mm) 18.544,68 | 36,80 t (0-63mm) 15.897,60 |  | 34.442,28 |
| 96. |  | Нек. пут за Марковиће | Поправка макадамског коловоза |  | 36,10 t (0-31,5mm) 18.196,92 | 36,10 t (0-31,5mm) 18.411,00 |  | 36.607,92 |
|  |  |  | Санација штете након кише 25.05.2016. | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
|  |  |  | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-5m' 5.214,00 Ø400mm-1m' 1.306,80 -6.520,80- | 6.520,80 |
| 97. |  | Нек. пут у ѕасеоку Ранићи, према кући Андрејић Радише | Поправка макадамског коловоза |  | 34,72 t (0-31,5mm) 17.501,40 | 34,72 t (0-31,5mm) 17.707,20 |  | 35.208,60 |
| 98. |  | Нек. пут за гробље Сталевац | Поправка мак. коловоза, од раскрснице за Прокиће до улаза у гробље |  | 18,18 t (0-31,5mm) 9.162,72 | 18,18 t (0-31,5mm) 9.271,80 |  | 18.434,52 |
|  |  |  | Санација штете након кише 25.05.2016. на деоници кроз Павловиће | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
| 99. |  | Нек. пут за Стојковиће, ка Раки Прловом | Санација штете након кише 25.05. 2016. | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
| 100. |  | Нек. пут према кући Петра и Малише Прокић | Поправка макадамског коловоза |  | 35,62 t (0-31,5mm) 18,00 t (0-63mm) - 27.027,00 - | 35,62t (0-31,5mm) 18.166,20 18,00 t (0-63mm) 7.776,00 -25.942,20- |  | 52.969,20 |
| 101. |  | Нек. пут за Лулиће | Поправка макадамског коловоза |  | 18,50 t (0-31,5mm) 9.321,48 | 18,50 t (0-31,5mm) 9.435,00 |  | 18.756,48 |
| 102. |  | Нек. пут за Срећковиће | Поправка макадамског коловоза |  | 36,08 t (0-31,5mm) 37,22 t (0-63mm) -36.945,72- | 36,08 t (0-31,5mm) 18.400,80 37,22 t (0-63mm) 16.079,04 -34.479,84- |  | 71.425,56 |
| 103. |  | Нек. пут према кући Јеленић Срећка | Поправка макадамског коловоза |  | 36,76t (0-31,5mm) 18.529,56 | 36,76 t (0-31,5mm) 18.747,60 |  | 37.277,16 |
| 104. |  | Нек. пут у потесу “Прекобучје” | Поправка макадамске деонице пута |  | 74,62 t (0-31,5mm) 37.611,00 | 74,62 t (0-31,5mm) 38.056,20 |  | 75.667,20 |
| 105. |  | Нек. пут у потесу “Прекобучје”, према кући Радовановић Жарка | Поправка макадамског коловоза |  | 36,00 t (0-63mm) 18.144,00 | 36,00 t (0-63mm) 15.552,00 |  | 33.696,00 |
| 106. |  | Нек. пут ка кући Жике Миловановића | Поправка макадамског коловоза |  | 18,82 t (0-31,5mm) 9.487,80 | 18,82 t (0-31,5mm) 9.598,20 |  | 19.086,00 |
| 107. |  | Нек. пут ка кући Јовичић Јовице | Насипање пута каменим материјалом | Скип-5h 21.000,00 | 104,04t (0-63mm) 52.436,16 | 104,04t (0-63mm) 44.945,28 |  | 118.381,44 |
| 108. |  | Нек. пут у реону “Савићи”, Срећковићи-Равне | Поправка макадамског коловоза |  | 37,34 t (0-31,5mm) 18.816,84 | 37,34 t (0-31,5mm) 19.043,40 |  | 37.860,24 |
| 109. |  | Нек. пут према кући Гордане Јеленић | Поправка макадамског коловоза |  | 47,54 t (0-63mm) 23.957,64 18,06t (0-31,5mm) 9.102,24 -33.059,88- | 47,54 t (0-63mm) 20.537,28 18,06t (0-31,5mm) 9.210,60 -29.747,88- |  | 62.807,76 |
| 110. |  | Нек. пут од гробља Сталевац, према кући Павловић Драгана | Поправка макадамског коловоза |  | 67,24t (0-31,5mm) 33.891,48 | 67,24 t (0-31,5mm) 34.292,40 |  | 68.183,88 |
| 111. |  | Нек. пут за потес “Вићинац” | Поправка макадамског коловоза |  | 36,9t (0-63mm) 18.597,60 | 36,9t (0-63mm) 15.940,80 | Ø300mm-4m' 4.171,20 | 38.709,60 |
| 112. |  | Нек. пут за чесму у Прекобучју | Насипање дела коловоза, испод куће Милоја Стојковић | Скип-3h 12.600,00 Канал-50м 6.000,00 -18.600,00- | 105,02t (0-63mm) 52.927,56 | 105,02t (0-63mm) 45.368,64 |  | 116.896,20 |
| 113. |  | Нек. пут за Милићевиће и Стојковиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 72,56t (0-63mm) 36.567,72 | 72,56t (0-63mm) 31.345,92 |  | 76.313,64 |
| 114. |  | Нек. пут “Ранићи-Дрење” | Поправка макадамског коловоза до куће Кидишевић Радише |  | 37,38t (0-31,5mm) 18.839,52 | 37,38t (0-31,5mm) 19.063,80 |  | 37.903,32 |
| 115. |  | Нек. пут за Д.Трнаву, поред куће Лиле Томић | Поправка макадамског коловоза |  | 36,5 t (0-31,5mm) 18.393,48 | 36,50 t (0-31,5mm) 18.615,00 |  | 37.008,48 |
| 116. | Горња Трнава Витлина | Општински пут Л-10 (Витлина - Каменоресци) | Поправка ударних рупа на излазу на држ.пут БГ-КГ |  | 18,90t (0-31,5mm) 9.525,60 | 18,90 t (0-31,5mm) 9.639,00 |  | 19.164,60 |
| 117. |  | Нек. пут за гробље “Сталевац” (прилаз од Прокић краја) | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 73,58 t (0-31,5mm) 37.081,80 64,32 t (0-63mm) 32.417,28 -69.499,08- | 73,58t (0-31,5mm) 37.525,80 64,32 t (0-63mm) 27.786,24 -65.312,04- |  | 143.211,12 |
| 118. |  | Нек. пут за Јанковиће, засеок “Пиносава” | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,80 t (0-31,5mm) 18.544,68 | 36,80t (0-31,5mm) 18.768,00 |  | 41.512,68 |
| 119. |  | Нек. пут за Ракиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 18,3t (0-31,5mm) 19,00 t (0-63mm) -18.801,72- | 18,3t (0-31,5mm) 9.333,00 19,00 t (0-63mm) 8.208,00 -17.541,00- |  | 40.542,72 |
| 120. |  | Нек. пут за засеок “Зла вода” | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 72,14 t (0-31,5mm) 36.356,04 | 72,14 t (0-31,5mm) 36.791,40 |  | 81.547,44 |
| 121. |  | Нек. пут, тзв. “Стара траса”, потес “Зла вода” | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 72,52t (0-63mm) 36.552,60 | 72,52t (0-63mm) 31.328,64 |  | 76.281,24 |
| 122. |  | Нек. пут у крају “Света Петка” | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,10 t (0-31,5mm) 9.124,00 | 18,10 t (0-31,5mm) 9.231,00 |  | 20.455,00 |
| 123. |  | Нек. пут за Новаковиће | Одводњавање пута |  |  |  | Ø400mm-18m' 23.522,40 | 23.522,40 |
| 124. |  | Нек. пут Васиљевићи - Михаиловићи | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-16m' 16.684,80 | 16.684,80 |
| 125. |  | Нек. пут за крај “Мамутовац” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-14m' 14.599,20 | 14.599,20 |
| 126. |  | Нек. пут “Прокићи-Врбље” | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 37,36 t (0-31,5mm) 18.831,96 | 37,36 t (0-31,5mm) 19.053,60 |  | 42.085,56 |
| 127. |  | Нек. пут “Света Петка - Исинац” | Поправка макадамског коловоза | Скип-1,5h 6.300,00 | 19,26 t (0-31,5mm) 37,86 t (0-63mm) -28.788,48- | 19,26 t (0-31,5mm) 9.822,60 37,86 t (0-63mm) 16.355,52 -26.178,12- |  | 61.266,60 |
| 128. |  | Нек. пут за Танасијевиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 38,38t (0-31,5mm) 19.346,04 | 38,38t (0-31,5mm) 19.573,80 |  | 43.119,84 |
| 129. |  | Прилазни пут ка кући Васиљевић Радоја-Кришке | Поправка макадамског коловоза |  | 19,06t (0-63mm) 9.608,76 | 19,06t (0-63mm) 8.233,92 |  | 17.842,68 |
| 130. |  | Нек. пут Каменоресци- Крљићи, засеок “Врлаје” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 5.214,00 |
| 131. |  | Нек. пут за гробље “Сталевац”, прилаз од Ракић краја | Поправка макадамског коловоза |  | 18,22t (0-63mm) 9.185,40 | 18,22t (0-63mm) 7.871,04 |  | 17.056,44 |
| 132. |  | Нек пут поред Чесмице, потес Каменоресци | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
| 133. |  | Општински пут Л-9 (Наталинци-Шуме-Г.Трнава) | Одводњавање на деоници Крунска-Витлина, код Клуба 034 | Канал-180m 21.600,00 Скип-5h 21.000,00 -42.600,00- |  |  | Ø400mm-4m' 5.227,20 | 47.827,20 |
| 134. |  | Нек. пут за Михаиловиће | Поправка макадамског коловоза |  | 17,9t (0-31,5mm) 9.019,08 | 17,9t (0-31,5mm) 9.129,00 |  | 18.148,08 |
| 135. |  | Нек. пут “Каменоресци-Јанковићи - Овсиште” | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 54,6t (0-31,5mm) 27.518,40 | 54,6t (0-31,5mm) 27.846,00 |  | 63.764,40 |
| 136. |  | Нек. пут “Каменоресци-Врлаје”, до куће Рајка Јанковића | Поправка макадамског коловоза |  | 37,84t (0-31,5mm) 19.073,88 | 37,84t (0-31,5mm) 19.298,40 |  | 38.372,28 |
|  |  |  | Поправка макадамског коловоза након кише 22.08.2016. |  | 18,86t (0-31,5mm) 9.502,92 | 18,86t (0-31,5mm) 9.618,60 |  | 19.121,52 |
|  |  |  | Поправка макадамског коловоза |  | 18,64t (0-31,5mm) 9.397,08 | 18,64t (0-31,5mm) 9.506,40 |  | 18.903,48 |
| 137. |  | Нек. пут у Новаковића крају, испод расадника цвећа | Поправка макадамског коловоза од опш. пута до куће Драгомира Новаковића |  | 36,04t (0-63mm) 18.166,68 | 36,04t (0-63mm) 15.569,28 |  | 33.735,96 |
|  |  |  | Поправка макадамског коловоза од куће Драгомира до Миће Новаковића |  | 93,32t (0-63mm) 47.030,76 | 93,32t (0-63mm) 40.314,24 |  | 87.345,00 |
| 138. | Доња Трнава Греда | Нек. пут који везује засеок “Миленићи”са центром МЗ | Поправка макадамског коловоза |  | 36,4t (0-31,5mm) 18.639,36 | 36,4t (0-31,5mm) 18.564,00 |  | 37.203.,36 |
| 139. | Доња Трнава Покозица | Нек. пут за Танасијевиће ( прво лево скретање код хладњаче) | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,38 t (0-31,5mm) 18.624,00 | 36,38 t (0-31,5mm) 18.553,80 |  | 41.377,80 |
| 140. |  | Нек. пут за Милорадовиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,00t (0-31,5mm) 9.469,44 | 18,00 t (0-31,5mm) 9.180,00 |  | 20.749,44 |
| 141. |  | Нек. пут за Пантиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,00 t (0-31,5mm) 9.216,00 | 18,50 t (0-31,5mm) 9.435,00 |  | 20.751,00 |
| 142. |  |  | Одводњавање пута |  |  |  | Ø400mm-4m' 5.227,20 | 5.227,20 |
| 143. |  | Нек. пут за Пантиће 2 | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,10 t (0-31,5mm) 18.485,76 | 36,10 t (0-31,5mm) 18.411,00 |  | 41.096,76 |
| 144. |  | Нек. пут за Обрадовиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,52 t (0-31,5mm) 18.700,80 49,2t (0-31,5mm) 25.190,40 -43.891,20- | 36,52 t (0-31,5mm) 18.625,20 49,2t (0-31,5mm) 25.092,00 -43.717,20- |  | 91.808,40 |
| 145. |  | Нек. пут после чесмице, десно скретање | Равнање и профилисање путног правца | Булдозер-10h 54.000,00 |  |  |  | 54.000,00 |
| 146. |  | Нек. пут према кући Дивне Пантић | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 35,76 t (0-63mm) 18.309,12 | 35,76 t (0-63mm) 15.448,32 |  | 37.957,44 |
| 147. |  | Нек. пут ка кући Јанковић Жељка (скретање са пута за Сараново) | Поправка макадамског коловоза |  | 36,56t (0-31,5mm) 18.716,16 | 36,56t (0-31,5mm) 18.645,60 |  | 37.361,76 |
| 148. |  | Нек. пут ка кући Адама Кузмић | Поправка макадамског коловоза |  | 18,4t (0-31,5mm) 9.423,36 | 18,4t (0-31,5mm) 9.384,00 |  | 18.807,36 |
| 149. |  | Нек. пут за Ђокиће | Поправка макадамског коловоза |  | 17,58t (0-31,5mm) 9.000,96 | 17,58t (0-31,5mm) 8.965,80 |  | 17.966,76 |
| 150. | Доња Трнава Центар | Нек. пут за Матијевац | Одводњавање пута |  |  |  | Ø400mm-5m' 6.534,00 | 6.534,00 |
| 151. |  | Стари пут за Шуме | Одводњавање пута |  |  |  | Ø500mm-6m' 17.740,00 | 17.740,00 |
| 152. |  | Нек. пут ка кући Радована Јовановић | Поправка макадамског коловоза |  | 36,08 t (0-31,5mm) 18.181,80 | 36,08 t (0-31,5mm) 18.400,80 |  | 36.582,60 |
| 153. |  | Нек. пут према кући Топаловић Драгана | Поправка макадамског коловоза | Скип-1,5h 6.300,00 | 56,46 t (0-63mm) 28.455,84 | 56,46 t (0-63mm) 24.390,72 |  | 59.146,56 |
| 154. |  | Нек. пут према кући Горана Варагића | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 37,26 t (0-31,5mm) 18.779,04 | 37,26 t (0-31,5mm) 19.002,60 |  | 41.981,64 |
| 155. |  | Нек. пут према кући Нешић Драгана | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,68 t (0-31,5mm) 18.484,20 | 36,68 t (0-31,5mm) 18.706,80 |  | 41.391,00 |
| 156. |  | Нек. пут према кући Горана Бошковић | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 19,02 t (0-31,5mm) 9.586,08 | 19,02 t (0-31,5mm) 9.700,20 |  | 21.386,28 |
| 157. |  | Нек. пут за Ранковиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 18,02 t (0-31,5mm) 54,30 t (0-63mm) -36.446,76- | 18,02 t (0-31,5mm) 9.190,20 54,30t (0-63mm) 23.457,60 -32.647,80- |  | 77.494,56 |
| 158. |  | Нек. пут за Стојановиће | Поправка макадамског коловоза |  | 36,02 t (0-63mm) 18.151,56 | 36,02 t (0-63mm) 15.560,64 |  | 33.712,20 |
| 159. |  | Фудбалско игралиште | Развођење воде поред игралишта |  |  |  | Ø300mm-25m' 26.070,00 | 26.070,00 |
| 160. |  | Нек. пут за Матиће | Санирање последица клизишта |  | 18,42 t (0-31,5mm) 9.283,68 | 18,42 t (0-31,5mm) 9.394,20 |  | 18.677,88 |
| 161. |  | Нек. пут према кући Јовановић Снежане | Поправка макадамског коловоза |  | 17,64t (0-31,5mm) 8.890,56 | 17,64 t (0-31,5mm) 8.996,40 |  | 17.886,96 |
| 162. |  | Нек. пут ка кући Мише Трулекса | Поправка макадамског коловоза |  | 18,06 t (0-31,5mm) 9.102,24 | 18,06 t (0-31,5mm) 9.210,60 |  | 18.312,84 |
| 163. |  | Нек. пут ка кући Мише Ранић | Поправка макадамског коловоза |  | 18,28 t (0-31,5mm) 9.215,64 | 18,28 t (0-31,5mm) 9.322,80 |  | 18.538,44 |
| 164. |  | Нек. пут ка кући Ранић Слободана и Ранић Черчека | Поправка макадамског коловоза |  | 18,06t (0-31,5mm) 15,5t (0-63mm) -16.911,72- | 18,06t (0-31,5mm) 9.210,60 15,5t (0-63mm) 6.696,00 -15.906,60- |  | 32.818,32 |
| 165. |  | Нек. пут ка кући Ранић Живадинке | Поправка макадамског коловоза |  | 36,92t (0-31,5mm) 18.605,16 | 36,92 t (0-31,5mm) 18.829,20 |  | 37.434,36 |
| 166. |  | Нек. пут за Живаниће, ка кући Драгана Ранковић | Поправка макадамског коловоза |  | 18,14t (0-31,5mm) 9.140,04 | 18,14t (0-31,5mm) 9.251,40 |  | 18.391,44 |
| 167. |  | Општински пут Л-13 | Насипање оштећених банкина |  | 18,44t (0-63mm) 9.291,24 | 18,44t (0-63mm) 7.966,08 |  | 17.257,32 |
| 168. |  | Нек. пут према кући Љубе Николић | Поправка макадамског коловоза |  | 17,76 t (0-31,5mm) 8.951,04 | 17,76t (0-31,5mm) 9.057,60 |  | 18.008,64 |
| 169. | Доња Шаторња | Кружни пут за насеље “Кусајица” | Оспособљавање пута (насипање улаза од Никољског пута) |  | 18 t (0-63mm) 8.640,00 | 18 t (0-63mm) 7.776,00 |  | 16.416,00 |
| 170. |  | Главни пут за насеље “Кусајица” | Одбрана прелаза преко реке Јасенице дана 07.03.2016. | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
|  |  |  | Насипање навоза крупним материјалом који је изнела река | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
| 171. |  | “Кусајица” - пут ка кући Микице Николић | Зацевљење прелаза пута преко два локална потока | Скип-6h 25.200,00 | 35,92t (0-63mm) 18 t (0-31,5mm) 34.610,40 Ø600mm-6m' 6.360,00 -40.970,40- | 35,92 t (0-63mm) 15.517,44 18 t (0-31,5mm) 18.451,80 -33.969,24- | Ø800mm-5m' 21.912,00 Ø600mm-6m' 20.116,80 -42.028,80- | 142.168,44 |
| 172. |  | Нек. пут за Доње гробље | Местимична поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 70,7t (0-63mm) 33.933,60 | 70,7t (0-63mm) 30.542,40 |  | 72.876,00 |
| 173. |  | Стари пут за Доње гробље | Формирање газа и навоза преко р.Јасенице који је однела вода | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
|  |  |  | Проширење, профилисање и равнање трасе пута | Булдозер-14h 75.600,00 |  |  |  | 75.600,00 |
| 174. |  | Нек. пут у Прокић крају | Санирање прелаза преко речице Раславица | Скип-1h 4.200,00 | 18,28 t (ломљ.камен) 8.776,80 | 18,28 t (ломљ.камен) 6.142,08 |  | 19.118,88 |
|  |  |  | Санирање бетонског прелаза преко реке Раславице, оштећен од киша 30.05.2016 | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
|  |  |  | Насипање урушеног прелаза преко Раславице ради пролаза пољ.машина |  | 36,92 t (0-63mm) 17.719,20 | 36,92 t (0-63mm) 15.949,44 |  | 33.668,64 |
| 175. |  | Горња Шаторња- пут ка новој противградној станици | Поправка пута-насипање кам. материјалом | Скип-4h 16.800,00 | 127,18t (0-63mm) 61.048,80 | 127,18t (0-63mm) 54.941,76 |  | 132.790,56 |
| 176. |  | Општински пут за Пријане | Одводњавање пута код млекаре |  |  |  | Ø400mm-5m' 6.534,00 | 6.534,00 |
| 177. |  | Атарски пут за потес “Језеро” | Прелаз пута преко потока “Бужељ” |  |  |  | Ø1000mm-4m' 24.288,00 | 24.288,00 |
| 178. |  | Нек. пут према “Ћировцу”, Ранитовић крај | Одводњавање пута и насипање каменим материјалом и струганим асфалтом | Скип-3h 12.600,00 Улт-1,25h 7.500,00 -20.100,00- | 73,48 t (0-31,5mm) 35.272,80 60m3 (греб. асфалт) 38.160,00 -73.432,80- | 73,48t (0-31,5mm) 37.474,80 | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 136.221,60 |
| 179. |  | Нек. пут за Јовановић крај, до куће Мирољуба Гавриловић | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 18,08 t (0-31,5mm) 18,66t (0-63mm) -17.632,80- | 18,08 t (0-31,5mm) 9.220,80 18,66t (0-63mm) 8.061,12 -17.281,92- |  | 39.114,72 |
| 180. |  | Нек. пут ка кући Глише Прокић | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,00 t (0-31,5mm) 8.640,00 | 18,00 t (0-31,5mm) 9.180,00 |  | 19.920,00 |
| 181. |  | Нек. пут за Новаковиће, до куће Ђорђевић Зорана | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 18,06 t (0-31,5mm) 18,28t (0-63mm) -17.445,60- | 18,06t (0-31,5mm) 9.210,60 18,28t (0-63mm) 7.896,96 -17.107,56- |  | 38.753,16 |
| 182. |  | Нек. пут у потесу “Адина вода” | Поправка мак. коловоза од завршетка асфалта у Савићима до раск. за гробље | Скип-2h 8.400,00 | 72,86 t (0-31,5mm) - 34.970,40- | 72,86 t (0-31,5mm) - 37.158,60 - |  | 80.529,00 |
| 183. |  | Нек. пут за Живановиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 17,38 t (0-31,5mm) 17,96t (0-63mm) -16.963,20- | 17,38 t (0-31,5mm) 8.863,80 17,96t (0-63mm) 7.758,72 -16.622,52- |  | 37.785,72 |
| 184. |  | Нек. пут ка кући Јеремић Бојана | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,00 t (0-31,5mm) 8.640,00 | 18,00 t (0-31,5mm) 9.180,00 |  | 19.920,00 |
| 185. |  | Нек. пут за Милошевиће | Поправка макадамског коловоза ( Прва деоница пута) | Скип-1,5h 6.300,00 | 92,54t (0-63mm) - 44.424,00 - | 92,54 t (0-63mm) - 39.977,28 - |  | 90.701,28 |
|  |  |  | Поправка макадамског коловоза ( Друга деоница пута) | Скип-1h 4.200,00 | 38,66t (0-63mm) 18.554,40 | 38,66t (0-63mm) 16.701,12 |  | 39.455,52 |
| 186. |  | Нек. пут за засеок “Арнаути” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø400mm-8m' 10.454,40 | 10.454,40 |
| 187. |  | Нек. пут на к.п. бр. 2018 КО Г.Шаторња | Уподобљавање трасе пута са катастарским стањем поред поседа Неговановић Бранислава | Скип-6h 25.200,00 | 18,04 t (0-31,5mm) 8.661,60 88 m3шљунка 31.680,00 18,46 t (0-63mm) 8.863,20 - 49.204,80 - | 18,04 t (0-31,5mm) 9.200,40 18,46 t (0-63mm) 7.974,72 - 17.175,12 - | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 96.793,92 |
| 188. |  | Нек. пут за насеље “Кусајица”, преко Никољске реке | Уклањање старог дрвеног прелаза ради изградње новог бетонског моста | Скип-10h 42.000,00 | 40 m3 (земља) 9.600,00 |  |  | 51.600,00 |
| 189. |  | Нек. (атарски) пут за Локве | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 75,24t (0-31,5mm) 36.115,20 | 75,24t (0-31,5mm) 38.372,40 71,88t (0-31,5mm) 36.658,80 -75.031,20- |  | 119.546,40 |
| 190. |  | Нек. пут у засеоку “Канџари” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-15m' 15.642,00 | 15.642,00 |
| 191. |  | Нек. пут за Горње гробље | Одводњавање пута |  |  |  | Ø400mm-10m' 13.068,00 | 13.068,00 |
| 192. | Доња Трешњевица | Прилазни пут ка кући Лукић Милана | Поправка макадамског коловоза |  | 18,8 t (0-31,5mm) 25,5t (0-63mm) -21.261,60- | 18,8 t (0-31,5mm) 9.588,00 25,5t (0-63mm) 11.016,00 -20.604,00 | Ø400mm-6m' 7.840,80 Ø500mm-1m' 2.956,80 -10.797,60- | 52.663,20 |
| 193. |  | Нек. пут “Палучак-Стари насип” | Одводњавање пута | Скип-12h 50.400,00 | 51,00t (0-63mm) 24.480,00 Ø800mm-12m' Ø400mm-16m' 17.280,00 -41.760,00- | 51,00t (0-63mm) 22.032,00 | Ø800mm-12m' 52.588,80 Ø400mm-16m' 20.908,80 -73.497,60- | 187.689,60 |
| 194. |  | Нек. пут поред Ђорђевић воденице | Снација оштећене ћуприје |  | 34,78t (0-63mm) 16.696,80 | 34,78t (0-63mm) 15.024,96 |  | 31.721,76 |
| 195. |  | Mост на реци Ђуринци | Изградња бетонског прелаза |  |  |  | Ø300mm-8m' 8.342,40 550 kg цемента 71.500,00 8 мрежа Q8 51.120,00 22m3шљунка 23.760,00 -154.722,40- | 154.722,40 |
| 196. |  | Нек. пут “Парлози-Репетитор-држ.пут” | Насипање каменим агрегатом |  |  | 69,18t (0-63mm) 29.885,76 53,2t (0-31,5mm) 27.132,00 -57.017,76- | Ø500mm-4m' 11.827,20 | 68.844,96 |
| 197. | Жабаре | Нек. пут за гробље | Поправка макадамског коловоза |  | 73,06 t (0-63mm) 30.979,56 | 73,06 t (0-63mm) 31.561,92 |  | 62.541,48 |
| 198. |  | Нек. пут за Урошевиће | Одводњавање пута и поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,96t (0-63mm) 15.671,04 | 36,96t (0-63mm) 15.966,72 | Ø300mm-3m' 3.128,40 | 38.966,16 |
| 199. |  | Нек. пут поред куће Мике Васиљевић | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,14 t (0-31,5mm) 15.321,24 | 36,14 t (0-31,5mm) 18.431,40 |  | 37.952,64 |
| 200. |  | Нек. пут за Радојевиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,38 t (0-31,5mm) 15.423,00 | 36,38t (0-31,5mm) 18.553,80 |  | 38.176,80 |
| 201. |  | Нек. пут у засеоку “Пањевац” | Насипање дела пута према кући Наде Ђорђевић | Скип-4h 16.800,00 | 109,74 t (0-63mm) 46.529,76 | 109,74 t (0-63mm) 47.407,68 |  | 110.737,44 |
| 202. |  | Нек. пут према кући Дамњановић Синише | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,52 t (0-63mm) 15.486,60 | 36,52 t (0-63mm) 15.776,64 |  | 35.463,24 |
| 203. |  | Нек. пут ка кући Радошевић Горана, “Пањевац” | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,04t (0-31,5mm) 7.651,08 | 18,04 t (0-31,5mm) 9.200,40 |  | 18.951,48 |
| 204. |  | Нек. пут према кући Алексић Драгана, “Пањевац” | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,02 t (0-31,5mm) 7.638,36 | 18,02 t (0-31,5mm) 9.190,20 |  | 18.928,56 |
| 205. |  | Нек. пут према кући Мила Петровић, Чалани | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,84 t (0-63mm) 7.988,16 | 18,84 t (0-63mm) 8.138,88 |  | 18.227,04 |
| 206. |  | Нек. пут за Весиће, Чалани | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,00 t (0-31,5mm) 7.632,00 | 18,00t (0-31,5mm) 9.180,00 |  | 18.912,00 |
| 207. |  | Прилазни пут за сеоску цркву | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 37,76 t (0-63mm) 16.008,12 | 37,76 t (0-63mm) 16.312,32 |  | 36.520,44 |
| 208. |  | Саобраћајнице око сеоске цркве | Израда дренаже око цркве |  | 36,18 (0-63mm) 15.340,32 | 36,18 t (0-63mm) 15.629,76 |  | 30.970,08 |
| 209. |  | Нек. пут за Осредак | Уређење пута | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
| 210. |  | Нек. пут за Мало Жабаре | Одводњавање пута |  |  |  | Ø400mm-5m' 6.534,00 | 6.534,00 |
| 211. |  | Нек. пут ка кући Момчила Ђорђевић | Поправка макадамског коловоза |  | 57,4t (0-31,5mm) 24.339,72 | 57,4t (0-31,5mm) 29.274,00 |  | 53.613,72 |
| 212. |  | Нек. пут за Стојановиће | Санација штете након кише 30.05.2016. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 213. |  | Нек. пут у засеоку “Чалани” | Поправка макадамског дела пута |  | 36,18t (0-63mm) 15.340,32 | 36,18t (0-63mm) 15.629,76 |  | 30.970,08 |
| 214. |  | Нек. пут за Илиће | Насипање струганим асфалтом | Улт-0,5h 3.000,00 |  |  |  | 3.000,00 |
| 215. |  | Насипање више путева струганом асф. масом | Утовар масе у камионе | Улт-1,5h 9.000,00 |  |  |  | 9.000,00 |
| 216. | Загорица | Прилазни пут за гробље на “Вису” | Поправка пута- насипање кам. материјалом |  | 90,58 t (0-63mm) 43.480,80 | 90,58 t (0-63mm) 39.130,56 |  | 82.611,36 |
|  |  |  | Поправка пута и саобраћајнице кроз гробље, након летњих киша |  | 18,72t (0-31,5mm) 37,78t (0-63mm) 27.122,40 | 18,72t (0-31,5mm) 9.547,20 37,78t (0-63mm) 16.320,96 -25.868,16- |  | 52.990,56 |
| 217. |  | Паркинг испред новоизграђене зграде МЗ | Нивелисање паркинга |  | 89,88 t (0-63mm) 43.142,40 | 89,88 t (0-63mm) 38.828,16 |  | 81.970,56 |
| 218. |  | Паркинг у дворишту основне школе | Насипање паркинга |  | 36,22 t (0-31,5mm) 17.388,00 | 36,22 t (0-31,5mm) 18.472,20 |  | 35.860,20 |
| 219. |  | Нек. пут за Мало Жабаре | Одводњавање пута на раскрсници између Танасковић Драгише и Јанковић Бранка |  |  |  | Ø300mm-18m' 18.770,00 | 18.770,00 |
|  |  |  | Санација штете након кише 25.05.2016. | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
|  |  |  | Одводњавање пута на раскрсници код гробља |  |  |  | Ø300mm-6m' 6.256,80 | 6.256,80 |
| 220. |  | Нек. пут за Пантиће | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 5.214,00 |
|  |  |  | Санација штете након кише 25.05., улаз од кафане | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
|  |  |  | Санација штете након кише 25.05, улаз од цента села | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
|  |  |  | Одводњавање пута |  |  |  | Ø500mm-6m' 17.740,80 | 17.740,80 |
|  |  |  | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 17,94t (0-31,5mm) 8.611,20 | 17,94t (0-31,5mm) 9.149,40 |  | 21.960,60 |
| 221. |  | Нек. пут за Гај | Санација штете након кише 25.05.2016. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 222. |  | Нек. пут у засеоку “Гај”, ка кући Стевановић Чедомира | Поправка макадамског коловоза |  | 37,32t (0-63mm) 17.913,60 | 37,32t (0-63mm) 16.122,24 |  | 34.035,84 |
| 223. |  | Нек. пут у центру, од Ђукића десно | Санација штете након кише 25.05.2016. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 224. |  | Нек. пут за Јовановиће (поља) | Поправка макадамског коловоза до куће Стевановић Драгославa |  | 18,06t (0-31,5mm) 8.668,80 | 18,06t (0-31,5mm) 9.210,60 |  | 17.879,40 |
| 225. |  | Нек. пут за Лазаревиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,28t (0-31,5mm) 17.416,80 | 36,28t (0-31,5mm) 18.502,80 |  | 40.119,60 |
| 226. |  | Нек. пут за Лекиће | Санација штете након кише 25.05.2016. | Скип-4h 16.800,00 |  |  |  | 16.800,00 |
|  |  |  | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 54,22t (0-31,5mm) 26.028,00 | 54,22t (0-31,5mm) 27.652,20 |  | 62.080,20 |
| 227. |  | Нек. пут за Лукић крај | Поправка макадамског коловоза |  | 18,86t (0-31,5mm) 17,42t (0-63mm) -17.416,80- | 18,86t (0-31,5mm) 9.618,60 17,42t (0-63mm) 7.525,44 -17.144,04- | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 39.774,84 |
| 228. |  | Нек. пут у засеоку “Поља”, према Јарузи | Одводњавање код куће Лекић Славка |  |  |  | Ø300mm-6m' 6.256,80 | 6.256,80 |
| 229. |  | Нек. пут ка кући Мирковић Негована и Слободана | Поправка макадамског коловоза |  |  | 54,44 t (0-31,5mm) 27.764,40 |  | 27.764,40 |
| 230. |  | Прелаз преко потока “Врањевац” | Зацевљење прелаза |  |  |  | Ø1000mm-4m' 24.288,00 | 24.288,00 |
| 231. | Јарменовци-насеља: Јарменовци, Гуришевци, Манојловци | Јарменовци – пут за Грковиће | Одбрана од поплава дана 07.03.2016. | Скип- 4h 16.800,00 |  |  |  | 16.800,00 |
|  |  | Манојловци- пут за Буваче |  |  |  |  |  |  |
| 232. |  | Манојловци- пут за Буваче | Оспособљавање прелаза пута преко локалног потока након поплаве | Скип-6h 25.200,00 | 18,26t (0-31,5mm) 18,04t (0-63mm) 17.424,00 Ø1000mm-6m' 4.320,00 -21.744,00- | 18,26 t (0-31,5mm) 9.312,60 18,04t (0-63mm) 7.793,28 -17.105,88- | Ø1000mm-6m' 36.432,00 | 100.481,88 |
| 233. |  | Манојловци-атарски путеви | Санирање прелаза – газова атарских путева преко корита реке Јасенице | Скип-8h 33.600,00 |  |  |  | 33.600,00 |
| 234. |  | Манојловци- нек. пут за Росиће | Санација штете након мајских киша | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 235. |  | Манојловци- нек. пут за Јоксиће | Санација штете након мајских киша | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
| 236. |  | Јарменовци – пут повише водозахвата и за Грковиће | На постојећем пропусту вађење цеви Ø1000mm, чишћење од наноса и муља и поновно постављање | Скип-3h 12.600,00 |  |  |  | 12.600,00 |
| 237. |  | Јарменовци – прилазни пут за фудбалско игралиште | Одводњавање прилазног пута |  |  |  | Ø300mm-12m' 12.513,60 | 12.513,60 |
| 238. |  | Јарменовци – нек. пут ка гобљу, засеок “Николићи” | Поправка макадамског коловоза | Скип-3h 12.600,00 | 54,8t (0-63mm) 54,9 t (0-31,5mm) -55.286,28- | 54,8t (0-63mm) 23.673,60 54,9t (0-31,5mm) 27.999,00 -51.672,60- |  | 119.558,88 |
| 239. |  | Гуришевци – нек. пут за Радојичиће | Насипање навоза са једне стране реке и подупирање обале | Скип-3h 12.600,00 | 18,42t (0-63mm) 9.283,68 | 18,42t (0-63mm) 7.957,44 |  | 29.841,12 |
| 240. |  | Гуришевци – нек. пут за Марковиће | Санација штете након мајских киша | Скип-3,5h 14.700,00 |  |  |  | 14.700,00 |
| 241. |  | Гуришевци – нек. пут за домаћинство Зорана Спасојевић | Санација штете након мајских киша | Скип-3h 12.600,00 |  |  |  | 12.600,00 |
| 242. |  | Гуришевци – нек. пут за домаћинство Миловановић Бобана | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-4m' 4.171,20 | 4.171,20 |
| 243. | Јарменовци-насеље Војковци | Нек. пут за Милошевић крај | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-30m' 31.284,00 | 31.284,00 |
|  |  |  | Санација штете након мајских киша | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 244. |  | Нек. пут за Ранковић крај | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-11m' 11.470,80 | 11.470,80 |
| 245. |  | Нек. пут у засеоку “Коса” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-6m' 6.256,80 | 6.256,80 |
| 246. |  | Нек. пут од Таблице до Ловачког дома | Поправка макадамског коловоза |  | 152,96 t (0-63mm) 77.096,88 | 152,96 t (0-63mm) 66.078,72 |  | 143.175,60 |
| 247. |  | Нек. пут према кући Рајка Ранковића | Поправка макадамског коловоза |  | 36,08 t (0-63mm) 38,02t (0-31,5mm) 37.346,40 | 36,08t (0-63mm) 19.390,20 38,02 t (0-31,5mm) 15.586,56 -34.976,76- |  | 72.323,16 |
| 248. |  | Нек. пут у потесу “Велика чесма”, ка кући Милисава Матић | Поправка макадамског коловоза |  | 17,5 t (0-31,5mm) 8.822,52 | 17,5t (0-31,5mm) 8.925,00 |  | 17.747,52 |
| 249. |  | Нек. пут за Благојевиће | Поправка макадамског коловоза |  | 38,64 t (0-31,5mm) 19.474,56 | 38,64 t (0-31,5mm) 19.706,40 |  | 39.180,96 |
| 250. |  | Нек. пут за сеоско гробље Дубраве | Санација штете након мајских киша | Скип-1,5h 6.300,00 |  |  |  | 6.300,00 |
| 251. |  | Нек. пут преко Војковачке реке |  | Скип-1,5h 6.300,00 |  |  |  | 6.300,00 |
| 252. |  | Нек. пут у засеоку “Селиште” |  | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
| 253. |  | Нек. пут за гробље у Горњем крају |  | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
| 254. |  | Нек. пут ка шуми, код Арсенијевића кућа |  | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
| 255. |  | Нек. пут ка Перовићима | Санирање последица од клизишта | Скип-14h 58.800,00 | 240м3 (земља) 57.600,00 |  |  | 116.400,00 |
| 256. | Јеленац | Нек. пут за Гај | Поправка макадамског коловоза | Скип-3h 12.600,00 | 18,34t (0-31,5mm) 8.805,60 Ø400mm-10m' 3.816,00 -12.621,60- | 18,34 t (0-31,5mm) 9.353,40 | Ø400mm-10m' 13.068,00 | 47.643,00 |
| 257. |  | Нек. пут за гробље | Поправка макадамског коловоза | Скип-1,5h 6.300,00 | 50,18t (0-31,5mm) 24.084,00 | 50,18t (0-31,5mm) 25.591,80 |  | 55.975,80 |
| 258. |  | Нек. пут за Тодоровиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,86t (0-31,5mm) 9.050,40 | 18,86 t (0-31,5mm) 9.618,60 |  | 20.769,00 |
| 259. |  | Нек. пут за Михаиловиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,64t (0-31,5mm) 8.949,60 | 18,64 t (0-31,5mm) 9.506,40 |  | 20.556,00 |
| 260. |  | Нек. пут поред школе | Поправка макадамског коловоза | Скип-1,5h 6.300,00 | 18,92t (0-31,5mm) 9.079,20 Ø400mm-6m' 3.816,00 -12.895,20- | 18,92 t (0-31,5mm) 9.649,20 | Ø400mm-6m' 7.840,80 | 36.685,20 |
| 261. | Јунковац | Приступни пут за гробље | Поправка макадамског коловоза |  | 36,06 t (0-63mm) 17.308,80 | 36,06 t (0-63mm) 15.577,92 |  | 32.886,72 |
| 262. |  | Нек. пут за Дамњановиће | Замена дотрајалих пропуста преко пута код “Трафостанице” и ископ путног канала | Скип-2h 8.400,00 Канал- 515м 61.800,00 -70.200,00- | 18,00 t (0-31,5mm) 8.640,00 Ø400mm-6m' 3.600,00 -12.240,00- | 18 ,00t (0-31,5mm) 9.180,00 | Ø400mm-6m' 7.840,80 | 99.460,80 |
|  |  |  | Одводњавањепута на делу од “Трафостанице” до јаруге, ископ канала и формирање дренаже | Скип-17h 71.400,00 | 73,74 t (0-63mm) 35.395,20 80 m3(земља) 19.200,00 Ø300mm-9m' 1.080,00 -55.675,20- | 199.73,74 t (0-63mm) 31.855,68 | Ø300mm-9m' 9.385,20 Ø300mm-4m' 4.171,20 - 13.556,40- | 172.487,28 |
| 263. |  | Нек. пут за Радојевић крај | Поправка ударних рупа на асфалтном коловозу |  | 36,74 t (0-31,5mm) 17.632,80 | 36,74 t (0-31,5mm) 18.737,40 |  | 36.370,20 |
| 264. |  | Нек. пут за Јазић крај | Поправка макадамског коловоза |  | 37,3 t (0-31,5mm) 17.906,40 | 37,3 t (0-31,5mm) 19.023,00 |  | 36.929,40 |
| 265. |  | Нек. пут за Миливојевиће и Маринковиће | Поправка макадамског коловоза |  | 72,08t (0-31,5mm) 34.596,00 | 72,08 t (0-31,5mm) 36.760,80 |  | 71.356,80 |
| 266. |  | Нек. пут за Пајиће | Поправка макадамског коловоза |  | 18,36 t (0-31,5mm) 8.812,80 | 18,36 t (0-31,5mm) 9.363,60 |  | 18.176,40 |
| 267. |  | Нек. пут за кућу Петровић Михаила | Поправка макадамског коловоза |  | 18,00 t (0-31,5mm) 8.640,00 | 18,00 t (0-31,5mm) 9.180,00 |  | 17.820,00 |
| 268. |  | Нек.пут за Ивиће (Горњи крај) | Поправка макадамског коловоза |  | 18,32 t (0-31,5mm) 8.791,20 | 18,32 t (0-31,5mm) 9.343,20 |  | 18.134,40 |
| 269. |  | Нек. пут за Горњи крај | Поправка асфалтног коловоза (улегнућа) | Скип-2h 8.400,00 | 90,22 t (0-31,5mm) 43.308,00 | 90,22 t (0-31,5mm) 46.012,20 |  | 97.720,20 |
| 270. |  | Нек. пут за кућу Павловић Милорада (Горњи крај) | Поправка макадамског коловоза |  | 36,82 t (0-31,5mm) 17.676,00 | 36,82 t (0-31,5mm) 18.778,20 |  | 36.454,20 |
| 271. |  | Нек. пут за Марковиће (Горњи крај) | Поправка макадамског коловоза |  | 19,14t (0-31,5mm) 9.187,20 | 19,14t (0-31,5mm) 9.761,40 |  | 18.948,60 |
| 272. |  | Нек. пут ка кући Антонијевић Мирка (Горњи крај) | Поправка макадамског коловоза |  | 37,94 t (0-31,5mm) 18.208,80 | 37,94 t (0-31,5mm) 19.349,40 |  | 37.558,20 |
| 273. |  | Прилазни пут “Спомен парку” | Поправка макадамског коловоза |  | 17,5 t (0-31,5mm) 8.402,40 | 17,5t (0-31,5mm) 8.925,00 |  | 17.327,40 |
| 274. |  | Прилазни пут за мало игралиште у дворишту школе | Поправка макадамског коловоза |  | 18,48t (0-31,5mm) 8.870,40 | 18,48 t (0-31,5mm) 9.424,80 |  | 18.295,20 |
| 275. |  | Нек. пут за насеље “Јоргуша”, десно скретање поред чесме | Поправка макадамског коловоза |  | 34,14 t (0-31,5mm) 16.387,20 | 34,14t (0-31,5mm) 17.411,40 |  | 33.798,60 |
| 276. |  | Нек. пут за Гемаљевиће | Поправка макадамског коловоза |  | 18,18 t (0-63mm) 18,94 t (0-31,5mm) -17.820,00- | 18,18 t (0-63mm) 7.853,76 18,94 t (0-31,5mm) 9.659,40 -17.513,16- |  | 35.333,16 |
|  |  |  | Санација штете након кише 30.05.2016. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 277. |  | Нек. пут “Нешића чесма – Јаребице” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 5.214,00 |
| 278. |  | Нек. пут за Нешиће | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 5.214,00 |
| 279. |  | Нек. пут за насеље “Јоргуша”, лево скретање пре гробља | Поправка макадамског коловоза |  | 18,22 t (0-31,5mm) 8.748,00 | 18,22 t (0-31,5mm) 9.292,20 |  | 18.040,20 |
| 280. |  | Нек. пут за насеље “Јоргуша”,према Јасеници |  |  |  |  | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 5.214,00 |
| 281. |  | Нек. пут за Мало Жабаре | Поправка макадамског коловоза |  | 18,06 t (0-63mm) 8.668,80 | 18,06 t (0-63mm) 7.801,92 |  | 16.470,72 |
| 282. |  | Нек. кружни асфалтни пут кроз село | Одводњавање на делу пута код куће Н.Радојевић | Скип-6h 25.200,00 | 18,82t (0-31,5mm) 9.036,00 | 18,82t (0-31,5mm) 9.598,20 |  | 43.834,20 |
| 283. | Клока | Нек. пут за Савиће (Ракетна станица) | Поправка макадамског коловоза | Скип-7h 29.400,00 | 103,48 t (0-63mm) 34,64t (0-31,5mm) -69.612,48- | 103,48 t (0-63mm) 44.703,36 34,64 t (0-31,5mm) 17.666,40 -62.369,76- |  | 161.382,24 |
| 284. |  | Нек. пут за Стојадиновић крај | Поправка макадамског коловоза |  | 36,60t (0-31,5mm) 18.446,40 | 36,60t (0-31,5mm) 18.666,00 |  | 37.112,40 |
| 285. |  | Нек. пут за Секулиће | Поправка макадамског коловоза |  | 36,06 t (0-63mm) 18,5 t (0-31,5mm) -27.495,72- | 36,06 t (0-63mm) 15.577,92 18,50 t (0-31,5mm) 9.435,00 -25.012,92- |  | 52.508,64 |
| 286. |  | Нек. пут за Николиће | Поправка макадамског коловоза |  | 18,5t (0-63mm) 18,6 t (0-31,5mm) -18.695,88- | 18,5 t (0-63mm) 7.992,00 18,6 t (0-31,5mm) 9.486,00 -17.478,00- |  | 36.173,88 |
| 287. |  | Пут за Арсенијевиће, крај “Чучуге” | Одводњавање на раскрсници са нек. путем за “Гај” | Скип-3h 12.600,00 | 18,00t (0-31,5mm) 9.072,00 Ø300mm-10m' 8.640,00 -17.712,00- | 18,00 t (0-31,5mm) 9.180,00 | Ø300mm-10m' 10.428,00 | 49.920,00 |
|  |  |  | Одводњавање на раскрсници са нек. земљ. путем, на крају асфалта | Канал-590м 70.800,00 Скип-2h 8.400,00 -79.200,00- | Ø300mm-7m' 8.640,00 |  | Ø300mm-7m' 7.299,60 | 95.139,60 |
| 288. |  | Пут за Милетиће и Јанковиће, крај “Чучуге” | Одводњавање пута (чишћење одводног канала-јаруге) | Скип-10h 42.000,00 |  |  |  | 42.000,00 |
| 289. |  | Нек. асфалтни пут за Томиће и Савиће | Чишћење једног пропуста од наноса и муља | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 290. |  | Нек. пут према кући Десанке Јевђенић, Чучуге | Поправка макадамског коловоза |  | 34,26 t (0-31,5mm) 17.267,04 | 34,26 t (0-31,5mm) 17.472,60 |  | 34.739,64 |
| 291. |  | Нек. пут за Кузмиће, Враново | Поправка деонице од гробља до куће Бојана Кузмић | Скип-2h 8.400,00 | 73,7 t (0-63mm) 37.142,28 | 73,7 t (0-63mm) 31.838,40 |  | 77.380,68 |
| 292. |  | Нек. пут за Јевтиће, Враново | Поправка макадамског коловоза |  | 18,5 t (0-31,5mm) 9.321,48 | 18,5 t (0-31,5mm) 9.435,00 |  | 18.756,48 |
| 293. |  | Нек. пут за Ивошевиће | Поправка макадамског коловоза |  | 50,94 t (0-31,5mm) 25.673,76 | 50,94t (0-31,5mm) 25.979,40 |  | 51.653,16 |
| 294. |  | Нек. пут поред Ромског насеља | Поправка макадамског коловоза |  | 18,14 t (0-31,5mm) 9.140,04 | 18,14 t (0-31,5mm) 9.251,40 |  | 18.391,44 |
| 295. |  | Нек. пут за Димитријевиће | Поправка макадамског коловоза |  | 18,58t (0-31,5mm) 9.366,84 | 18,58t (0-31,5mm) 9.475,80 |  | 18.842,64 |
| 296. |  | Нек. пут за Станојловиће | Поправка макадамског коловоза |  | 18,72t (0-31,5mm) 9.434,88 | 18,72 t (0-31,5mm) 9.547,20 |  | 18.982,08 |
| 297. |  | Нек. пут у засеоку “Враново”, ка репетитору теленор мреже | Поправка макадамског коловоза |  | 19,18 t (0-31,5mm) 9.669,24 | 19,18 t (0-31,5mm) 9.781,80 |  | 19.451,04 |
| 298. | Крћевац | Нек. пут у засеоку “Гај” | Поправка пута према кући Дикић Рајка |  | 18t (0-63mm) 7.632,00 | 18,00t (0-63mm) 9.180,00 |  | 16.812,00 |
| 299. |  | Прилазни пут према кући Спасић Данка | Поправка макадамског коловоза |  | 35,9 t (0-31,5mm) 15.219,48 | 35,9t (0-31,5mm) 18.309,00 |  | 33.528,48 |
| 300. |  | Нек. пут за Ђуриће | Поправка макадамског коловоза |  | 18,04t (0-63mm) 7.651,08 | 18,04t (0-63mm) 7.793,28 |  | 15.444,36 |
| 301. |  | Нек. пут за Манојловиће | Поправка макадамског коловоза и одводњавање | Канал-820м 60.240,00 Скип-2h 8.400,00 -68.640.00- | 36,28 t (0-31,5mm) 15.384,84 Ø400mm-11m' 3.600,00 -18.984,84- | 36,28 t (0-31,5mm) 18.502,80 | Ø400mm-11m' 14.374,80 | 120.502,44 |
| 302. |  | Нек. пут ка кући Милане Милованчевић | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 35,96t (0-63mm) 15.244,92 | 35,96t (0-63mm) 15.534,72 |  | 34.979,64 |
| 303. |  | Нек. пут према кући Милана Спасић | Одводњавање пута | Скип-1h 4.200,00 | 36,38 t (0-31,5mm) 15.423,00 | 36,38t (0-31,5mm) 18.553,80 | Ø400mm-4m' 5.227,20 | 43.404,00 |
| 304. |  | Нек. пут према кући Милана Радичевић | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 35,36 t (0-63mm) 14.990,52 | 35,36 t (0-63mm) 15.275,52 |  | 34.466,04 |
| 305. |  | Нек. пут према кући М. Радичевић, крак испод Џемине куће | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,00 t (0-31,5mm) 7.632,00 | 18,00 t (0-31,5mm) 9.180,00 |  | 18.912,00 |
| 306. |  | Нек. пут “Школа - Спасићи” | Поправка макадамског коловоза | Скип-1,5h 6.300,00 | 55,92 t (0-31,5mm) 23.710,08 | 55,92 t (0-31,5mm) 28.519,20 |  | 58.529,28 |
| 307. |  | Нек. пут ка кући Зорана Спасић | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 35,52 t (0-31,5mm) 15.060,48 | 35,52 t (0-31,5mm) 18.115,20 |  | 37.375,68 |
| 308. |  | Нек. пут за Бошковиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,24 t (0-31,5mm) 7.733,76 | 18,24 t (0-31,5mm) 9.302,40 |  | 19.136,16 |
| 309. |  | Нек. пут за Јокиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 35,9 t (0-31,5mm) 15.219,48 | 35,9 t (0-31,5mm) 18.309,00 |  | 37.728,48 |
| 310. |  | Нек. пут за Ивановиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,00t (0-31,5mm) 7.632,00 | 18,00t (0-31,5mm) 9.180,00 |  | 18.912,00 |
| 311. |  | Нек. пут за кућу Драгана Петровић, испред Карађорђеве чесме | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,00 t (0-31,5mm) 7.632,00 | 18,00 t (0-31,5mm) 9.180,00 |  | 18.912,00 |
| 312. |  | Нек. пут према кући Милинка Терзић | Поправка макадамског коловоза |  | 37,22 t (0-31,5mm) 15.779,16 | 37,22 t (0-31,5mm) 18.982,20 |  | 34.761,36 |
| 313. |  | Прилазни пут ка кући Милана Деспотовић | Насипање коловоза |  | 17,20 t (0-63mm) 18,26 t (0-31,5mm) -15.035,04- | 17,20t (0-63mm) 7.430,40 18,26 t (0-31,5mm) 9.312,60 -16.743,00- |  | 31.778,04 |
| 314. |  | Нек. пут за Величане | Поправка макадамског коловоза |  | 18,4t (0-31,5mm) 7.803,72 37,1t (0-31,5mm) 15.728,28 -23.532,00- | 18,4t (0-31,5mm) 9.384,00 37,1t (0-31,5mm) 18.921,00 -28.305,00- | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 57.051,00 |
| 315. |  | Нек. пут за Никетиће, према Белосавцима | Одводњавање пута |  |  |  | Ø500mm-4m' 11.827,20 | 11.827,20 |
| 316. |  | Нек. пут за Карађорђеву чесму | Санирање оштећења |  | 18,00t (0-31,5mm) 7.632,00 | 18,00t (0-31,5mm) 9.180,00 | Ø600mm-2m' 6.705,60 | 23.517,60 |
| 317. | Липовац | Нек. пут за Ђорђевиће | Одводњавање пута | Скип-1h 4.200,00 | 36,3t (0-31,5mm) 8.636,40 | 36,30 t (0-31,5mm) 18.513,00 | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 36.563,40 |
| 318. |  | Нек. пут за Шевиће | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-15m' 15.642,00 | 15.642,00 |
| 319. |  | Нек. пут за Каменицу | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-4m' 4.171,20 | 4.171,20 |
| 320. |  | Нек. пут према Петровић Градимиру | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 5.214,00 |
| 321. |  | Нек. пут према кући Вујић Миладина | Одводњавање пута (мост на реци Каменици) |  |  |  | Ø300mm-12m' 12.513,60 | 12.513,60 |
| 322. |  | Нек. пут за Гавриловиће | Одводњавање пута | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,62 t (0-31,5mm) 4.467,60 | 18,62 t (0-31,5mm) 9.496,20 | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 21.277,80 |
| 323. |  | Нек. пут за Нешовиће и Станивуковиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,16 t (0-31,5mm) 4.359,60 | 18,16 t (0-31,5mm) 9.261,60 |  | 15.721,20 |
| 324. |  | Нек. пут ка кући Нешовић Радојка | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 17,52 t (0-31,5mm) 4.204,80 | 17,52 t (0-31,5mm) 8.935,20 |  | 15.240,00 |
| 325. |  | Нек. пут ка Зечевићима | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,10 t (0-31,5mm) 4.345,20 | 18,10 t (0-31,5mm) 9.231,00 |  | 15.676,20 |
| 326. |  | Нек. пут ка Ристовићима | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 35,98 t (0-31,5mm) 8.712,00 | 35,98 t (0-31,5mm) 18.349,80 |  | 31.261,80 |
| 327. |  | Нек. пут за Вујиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,28 t (0-31,5mm) 4.388,40 | 18,28 t (0-31,5mm) 9.322,80 |  | 15.811,20 |
| 328. |  | Нек. пут за Аврамовиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,02 t (0-63mm) 4.323,60 | 18,02 t (0-63mm) 7.784,64 |  | 14.208,24 |
| 329. |  | Нек. пут за “Змајевац” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-11m' 11.470,80 Ø600mm-4m' 13.411,20 -24.882,00- | 24.882,00 |
| 330. | Маскар | Двориште основне школе “Сестре Радовић” | Насипање платоа према фудбалском игралишту |  | 19,1 t (0-31,5mm) 18t (0-63mm) 18.695,88 | 19,1 t (0-31,5mm) 9.741,00 18t (0-63mm) 7.776,00 -17.517,00- |  | 36.212,88 |
|  |  |  | Ограђивање дворишта са стране школе |  |  |  | Бетонски стуб-6 ком 94.824,00 | 94.824,00 |
|  |  |  | Кошење косина насипа око фудбалског игралишта | Радник-8h 1.680,00 |  |  |  | 1.680,00 |
| 331. |  | Нек.пут "Прокића брдо-кућа Горана Јелесијсевића” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-10m' 10.428,00 | 10.428,00 |
| 332. | Наталинци | Општински пут Л-9 (Наталинци-Шуме-Г.Трнава) | Насипање оштећених банкина од обил. киша и поправка оштећеног зиданог пропуста | Скип-5h 21.000,00 | 52,90t (0-63mm) 26.664,12 | 52,90t (0-63mm) 22.852,80 |  | 70.516,92 |
| 333. |  | Главно сеоско гробље | Уређење прилаза гробљу | Скип-1,5h 6.300,00 | 48,98t (0-31,5mm) 24.683,40 | 48,98t (0-31,5mm) 24.979,80 |  | 55.963,20 |
| 334. |  | Нек. пут за цркву у Павловцу | Поправка дела пута са макадамском подлогом |  | 36,68t (0-31,5mm) 18.484,20 | 36,68t (0-31,5mm) 18.706,80 |  | 37.191,00 |
| 335. |  | Јаз – улаз у домаћинство Матић | Санирање улаза оштећеног након уређења старог корита р.Јасенице |  |  |  | Ø1000mm-4m' 24.288,00 | 24.288,00 |
| 336. |  | Регулисање прелаза преко потока “Трешњевац” | Зацевљење прелаза |  |  |  | Ø500mm-5m' 14.784,00 | 14.784,00 |
| 337. |  | Нек. пут ка Јунковцу (поред малог гробља) | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-4m' 4.171,20 | 4.171,20 |
| 338. | Овсиште | Нек. пут у засеоку “Долина” према кући Александра Николић | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-8m' 8.342,40 | 8.342,40 |
| 339. |  | Нек. пут за потес “Ракичевица”, од Цопине куће | Одводњавање пута и профилисање трасе пута | Булдозер-6h 32.400,00 |  |  | Ø800mm-4m' 17.529,60 | 49.929,60 |
| 340. |  | Нек.пут за потес “Крстача” | Профилисање трасе пута | Булдозер-5h 27.000,00 |  |  |  | 27.000,00 |
| 341. |  | Нек. пут за потес “Ракичевица”, од Шолинове стругаре | Профилисање трасе пута | Булдозер-9h 48.600,00 |  |  |  | 48.600,00 |
| 342. |  | Нек. пут за Крџалиће, засеок “Павловићи” | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 37,42t (0-31,5mm) 18.862,20 | 37,42t(0-31,5mm) 19.084,20 |  | 46.346,40 |
| 343. |  | Нек. пут за Јовановиће, “Црквенац” | Поправка макадамског коловоза |  | 36,82t (0-31,5mm) 18.559,80 | 36,82t (0-31,5mm) 18.778,20 |  | 37.338,00 |
| 344. |  | Нек. асфалтни пут у засеоку “Долина” | Ископ рупа за постављање 10 бандера јав.расвете | Скип-5h 21.000,00 |  |  |  | 21.000,00 |
| 345. |  | Нек. пут у засеоку “Долина", за Миниће | Поправка макадамског коловоза | Скип-1,5h 6.300,00 | 36,88t (0-31,5mm) 18.590,04 | 36,88t (0-31,5mm) 18.808,80 | Ø300mm-6m' 6.256,80 | 49.955,64 |
| 346. |  | Нек. пут за главно гробље | Поправка прилазног пута за гробље | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,24t (0-63mm) 9.192,96 | 18,24t (0-63mm) 7.879,68 |  | 19.172,64 |
| 347. |  | Плато испред сеоске цркве | Насипање и нивелисање сруганом асф. масом | Улт-0,75h 4.500,00 Скип-1h 4.200,00 -8.700,00- | 61,24t (0-63mm) 25.967,88 | 61,24t (0-63mm) 26.455,68 |  | 61.123,56 |
| 348. |  | Нек. пут за Гарине | Поправка макадамског коловоза |  | 91,96t (0-63mm) 46.350,36 | 91,96t (0-63mm) 39.726,72 |  | 86.077,08 |
| 349. |  | Нек. пут “Црквенац-гробље” | Одводњавање и поправка макадамске подлоге | Скип-4h 16.800,00 | 124,96t (0-31,5mm) 52.985,16 | 124,96t (0-31,5mm) 63.729,60 | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 138.728,76 |
| 350. | Пласковац | Нек. пут за Симиће и Ђурђевиће | Одводњавање пуза на делу од Пласковачког потока до Ђурђевића кућа |  | 18,04 t (0-31,5mm) 8.661,60 | 18,04t (0-31,5mm) 9.200,40 | Ø300mm-4m' 4171,20 Ø400mm-5m' 6.534,00 -10.705,20- | 28.567,20 |
| 351. |  | Нек. пут за Кућу Мирослава Симић, потес Меанчина | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm-7m' 7.299,60 | 7.299,60 |
| 352. |  | Нек. пут “Максимовићи-Рак. станица” и крак до куће Драгана (Мулића) | Поправка макадамског коловоза | Скип-4h 16.800,00 | 148,68t (0-31,5mm) 71.366,40 | 148,68t(0-31,5mm) 75.826,80 |  | 163.993,20 |
| 353. | Рајковац | Нек. пут за гробље | Санација штете након кише 25.05.2016. | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
|  |  |  | Одводњавање деонице “Прандовићи- гробље” |  |  |  | Ø300mm-4m' 4.147,20 Ø400mm-9m' 11.761,20 -15.932,40- | 15.932,40 |
| 354. |  | Нек. пут за Вучићевиће | Санација штете након кише 25.05.2016. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 355. |  | Нек. пут за Црнчицу | Санација штете након кише 25.05.2016. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
|  |  |  | Поправка крака за Ружиће | Скип-3h 12.600,00 | 19,9t (0-31,5mm) 10.032,12 | 19,9t (0-31,5mm) 10.149,00 |  | 32.781,12 |
| 356. |  | Нек. пут ка кући Стевановић Радише | Поправка макадамског коловоза |  | 37,08t (0-63mm) 18.688,32 | 37,08t (0-63mm) 16.018,56 |  | 34.706,88 |
| 357. |  | Нек. (кружни) пут кроз Стевановић крај | Поправка макадамског коловоза | Скип-3,5h 14.700,00 | 128,54t(0-31,5mm) 64.781,64 | 128,54t (0-31,5mm) 65.555,40 26,12t (0-31,5mm) 11.283,84 -76.839,24- | Ø300mm-8m' 8.342,40 | 164.663,28 |
| 358. |  | Нек. пут кроз Крунић крај | Одводњавање пута – продубљивање постојећих пропуста | Скип-2h 8.400,00 |  |  |  | 8.400,00 |
| 359. | Светлић | Нек. пут за Сариће | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 73,76 t (0-31,5mm) 37.762,56 | 73,76 t (0-31,5mm) 37.617,60 |  | 83.780,16 |
| 360. |  | Нек. пут за игралиште | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 38,20 t (0-31,5mm) 19.560,96 | 38,20 t (0-31,5mm) 19.482,00 |  | 43.242,96 |
| 361. |  | Нек. пут за Јовановиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 19,24t (0-31,5mm) 9.853.44 | 19,24 t (0-31,5mm) 9.812,40 |  | 21.765,84 |
| 362. |  | Нек. пут “Јасенак-Кусовац- Д.Јарушице” | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,32 t (0-31,5mm) 18.593,28 | 36,32 t (0-31,5mm) 18.523,20 |  | 41.316,48 |
| 363. |  |  | Утврђивање трпа пута на деоницама погођеним ерозијом | Скип-3h 12.600,00 Канал – 200m 24.000,00 -36.600,00- | 110,82t (0-31,5mm) 56.739,84 | 110,82t (0-31,5mm) 56.518,20 |  | 149.858,04 |
| 364. |  | Нек. пут “Јасенак-Милошевићи” | Одводњавање пута |  |  |  | Ø400mm-5m' 6.534,00 | 6.534,00 |
| 365. |  | Нек. пут за Јевтиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 19,04 t (0-31,5mm) 9.745,92 | 19,04 t (0-31,5mm) 9.710,40 |  | 21.556,32 |
| 366. |  | Нек. пут за Босиће | Поправка макадамског коловоза |  | 18,38 t (0-31,5mm) 9.408,00 | 18,38 t (0-31,5mm) 9.373,80 |  | 18.781,80 |
| 367. |  | Прилазни пут ка кући Милорада Јевтић | Поправка макадамског коловоза |  | 37,8 t (0-31,5mm) 19.353,60 18,54 t (0-63mm) 9.492,48 -28.846,08- | 37,8 t (0-31,5mm) 19.278,00 18,54 t (0-63mm) 8.009,28 -27.287,28- |  | 56.133,36 |
| 368. |  | Нек. пут ка кући Јевтић Драгана | Поправка макадамског коловоза |  | 36,5 t (0-31,5mm) 18.685,44 | 36,5 t (0-31,5mm) 18.615,00 |  | 37.300,44 |
| 369. |  | Нек. пут ка кући Јевтић Слободана - Раке | Поправка макадамског коловоза |  | 18,46t (0-31,5mm) 9.446,40 | 18,46t (0-31,5mm) 9.414,60 |  | 18.861,00 |
| 370. |  | Нек. пут у реону “Ђорђевића коса”, ка кући Владана Ђорђевић | Поправка макадамског коловоза |  | 37,44t (0-31,5mm) 19.169,28 | 37,44t (0-31,5mm) 19.094,40 |  | 38.263,68 |
| 371. |  | Нек. пут у реону “Јовановићи – Сарићи”, поред Симића кућа | Поправка макадамског коловоза |  | 54,7 t (0-31,5mm) 28.008,96 | 54,7t (0-31,5mm) 27.897,00 |  | 55.905,96 |
| 372. |  | Нек. пут у реону “Сарићи”, према кући Пантић Живорада | Поправка макадамског коловоза |  | 71,16t (0-31,5mm) 36.433,92 | 71,16t (0-31,5mm) 36.291,60 |  | 72.725,52 |
| 373. |  | Нек. пут “Стублина- кућа Милошевић Милеве” | Одводњавање пута |  | 18,98t (0-31,5mm) 9.715,20 | 18,98t (0-31,5mm) 9.679,80 | Ø800mm-7m' 30.676,80 Ø500mm-7m' 20.697,60 -51.374,40- | 70.769,40 |
| 374. | Топола Село- Љубесело | Прилазни пут према кући Љиљане Чолић | Поправка макадамског коловоза |  | 19,02 t (0-31,5mm) 8.064,48 | 19,02t (0-31,5mm) 9.700,20 |  | 17.764,68 |
| 375. |  | Прилаз сеоском гробљу | Отварање новог прилаза |  |  | 18,36t (0-31,5mm) 9.363,60 | Ø400mm-5m' 6.534,00 | 15.897,60 |
| 376. |  | Нек. пут “Репетитор-Дубока јаруга” | Поправка макадамског коловоза | Грејдер-3h 16.200,00 | 90,82t (0-63mm) 38.509,80 | 90,82t (0-63mm) 39.234,24 |  | 93.944,08 |
| 377. |  | Прилазни пут на к.п. бр.3680/3 КО Село Топола | Насипање каменим материјалом |  | 35,88t (0-31,5mm) 15.213,12 | 35,88t (0-31,5mm) 18.298,80 |  | 33.511,92 |
| 378. |  | Нек. пут за реку Каменицу, поред игралишта “Дуљај” | Поправка макадамског коловоза | Улт-1h 6.000,00 Скип-2h 8.400,00 - 14.400,00- | 48m3 (греб. асфалт) 11.520,00 |  |  | 25.920,00 |
| 379. |  | Нек. пут за потес “Орла” | Земљани радови на профилисању трасе пута | Булдозер-6h 32.400,00 |  |  |  | 32.400,00 |
| 380. | Топола Село - Митровчић | Нек. пут за Дикиће, Ваганац | Санирање ударних рупа |  | 36,4 t (0-31,5mm) 8.737,20 | 36,4 t (0-31,5mm) 18.564,00 |  | 27.301,20 |
| 381. |  | Нек. пут за Манојловић крај | Одводњавање пута |  |  |  | Ø400mm-10m' 13.068,00 | 13.068,00 |
| 382. |  | Нек. пут према кући Спасић Саше | Поправка макадамског коловоза | Скип-3h 12.600,00 | 36,74 t (0-63mm) 8.816,40 | 36,74 t (0-63mm) 15.871,68 |  | 37.288,08 |
| 383. |  | Нек. пут ка кући Саве Вукотић | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 18,84t (0-31,5mm) 4.521,60 | 18,84t (0-31,5mm) 9.608,40 |  | 16.230,00 |
| 384. |  | Нек. пут за “Дебљак”, повише куће Радета Недељковића | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 17,00t (0-31,5mm) 55,12t (0-63mm) -17.308,80 - | 17,00t (0-31,5mm) 8.670,00 55,12t (0-63mm) 23.811,84 -32.481,84- |  | 58.190,64 |
| 385. |  | Нек. пут ка кући Симе Радојковић | Одводњавање пута |  |  |  | Ø500mm-6m' 17.740,80 | 17.740,80 |
| 386. |  | Нек. пут ка кући Марине Божовић | Поправка макадамског коловоза |  | 17,54t (0-31,5mm) 4.208,40 | 17,54t (0-31,5mm) 8.945,40 |  | 13.153,80 |
| 387. |  | Више путних праваца | Насипање више путева струганом асф. масом | Улт-2,5h 15.000,00 |  |  |  | 15.000,00 |
| 388. | Топола Село-Бор | Нек. пут према кући Дејана Петрић | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,9 t (0-31,5mm) 15.645,60 | 36,9 t (0-31,5mm) 18.819,00 |  | 38.664,60 |
| 389. |  | Нек. пут ка кући Милутина Пековић, Метеризе | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36 ,62t (0-31,5mm) 15.524,76 | 36,62 t (0-31,5mm) 18.676,20 |  | 38.400,96 |
|  |  |  | Равнање коловоза оштећеног од кише 22.08.2016. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 390. |  | Нек. пут за Бојиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,96t (0-63mm) 15.671,04 | 36,96 t (0-63mm) 15.966,72 |  | 35.837,76 |
| 391. |  | Нек. пут (асфалтни) поред Дома | Одводњавање пута поред куће Весић Олге и Славомира | Канал -85m 10.200,00 |  |  |  | 10.200,00 |
| 392. |  | Нек. “доњи” пут за Јежевац | Одводњавање пута и насипање кам. материјалом |  |  | 100,52t (0-31,5mm) 51.265,20 | Ø300mm-4m' 4.171,20 Ø400mm-6m' 7.840,80 -12.012,00- | 63.277,20 |
| 393. |  | Нек. пут за Ђорђевиће, Метеризе | Одводњавање пута |  |  |  | Ø400mm-5m' 6.534,00 | 6.534,00 |
| 394. |  | Нек. (атарски) пут за потес “Бело брдо”, ка путу за Рудник | Формирање трасе пута | Булдозер-5h 27.000,00 |  |  |  | 27.000,00 |
| 395. |  | Више путних праваца | Поправка макадамског коловоза |  | 74,48t (0-31,5mm) 18,02t (0-63mm) -39.222,12- | 74,48t (0-31,5mm) 37.984,80 18,02t (0-63mm) 7.784,64 -45.769,44- |  | 84.991,56 |
| 396. |  | Нек.пут између кућа Јовановић Жарка Дебелице Славка | Насипање кам. материјалом дела пута који излази на држ. пут Топола-Рудник |  | 48,94t (0-31,5mm) 20.752,68 | 48,94t (0-31,5mm) 24.959,40 |  | 45.712,08 |
| 397. |  | Простор око зграде Месне заједнице | Одводњавање |  |  |  | Ø400mm-40m' 52.272,00 | 52.272,00 |
| 398. |  | Више путних праваца | Насипање више путева струганом асф. масом | Улт-2h 12.000,00 |  |  |  | 12.000,00 |
| 399. | Шуме | Нек. пут “Школа-Прокићи” | Одводњавање пута | Канал – 1500m 180.000,00 | 36,08 t (0-31,5mm) 18.181,80 | 36,08 t (0-31,5mm) 18.400,80 | Ø300mm-26m' 27.112,80 | 243.695,40 |
|  |  |  | Санација штете након кише 30.05.2016. | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
| 400. |  | Нек. пут за МЗ Горович | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 72,44 t (0-63mm) 36.507,24 | 72,44 t (0-63mm) 31.294,08 |  | 76.201,32 |
|  |  |  | Одводњавање пута кроз крај Милићи |  |  |  | Ø300mm-4m' 4.171,20 | 4.171,20 |
|  |  |  | Санација штете након кише 30.05.2016. | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
| 401. |  | Нек. пут према кући Славка Драгутиновић | Поправка макадамског коловоза | Скип-0,5h 2.100,00 | 37,22t (0-63mm) 18.763,92 | 37,22 t (0-63mm) 16.079,04 |  | 36.942,96 |
| 402. |  | Нек. пут за Поповиће (Дреновчиће) | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 36,72t (0-63mm) 18.506,88 | 36,72t (0-63mm) 15.863,04 | Ø300mm-3m' 3.128,40 | 41.698,32 |
| 403. |  | Нек. пут за Урошевиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-2h 8.400,00 | 72,48 t (0-63mm) 36.529,92 | 72,48 t (0-63mm) 31.311,36 |  | 76.241,28 |
|  |  |  | Санација штете након кише 30.05.2016. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
|  |  |  | Одводњавање дела пута | Канал – 150m 18.000,00 |  |  |  | 18.000,00 |
| 404. |  | Нек. пут за Прокиће | Поправка макадамског коловоза | Скип-1,5h 6.300,00 | 54,12 t (0-63mm) 27.276,48 | 54,12 t (0-63mm) 23.379,84 |  | 56.956,32 |
| 405. |  | Нек. пут за потес “Марино брдо” | Поправка макадамског коловоза | Скип-1h 4.200,00 | 33,88 t (0-63mm) 17.078,04 | 33,88 t (0-63mm) 14.636,16 |  | 35.914,20 |
|  |  |  | Санација штете након кише 30.05. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
|  |  |  | Санирање раскрснице у подножју “Мариног брда” | Канал – 120m 14.400,00 Скип-3h 12.600,00 -27.000,00- | 18,6t (0-31,5mm) 9.374,40 Ø300mm-12m' 7.632,00 -17.006,40- | 18,60t (0-31,5mm) 9.486,00 | Ø300mm-12m' 12.513,60 | 66.006,00 |
| 406. |  | Опш.пут Л-14, деоница Павловац-Ц.брдо | Санација штете након кише 25.05.2016. | Скип-4h 16.800,00 |  |  |  | 16.800,00 |
| 407. |  | Нек. пут “Петокрака-Симићи” | Поправка макадамског коловоза и одводњавање пута | Канал – 40m 4.800,00 | 18,02t (0-31,5mm) 9.079,56 | 18t (0-31,5mm) 9.190,20 |  | 23.069,76 |
| 408. |  | Нек.(атарски)пут “Симићи - Јасеница” | Одводњавање пута | Канал – 200m 24.000,00 |  |  |  | 24.000,00 |
| 409. |  | Нек. пут за Кузмановиће | Одводњавање пута | Канал – 230m 27.600,00 Скип-1h 4.200,00 -31.800,00- | Ø300mm-5m' 3.816,00 |  | Ø300mm-5m' 5.214,00 | 40.830,00 |
| 410. |  | Нек. пут за Црвено брдо, поред цркве | Санација штете након кише 25.05.2016. | Скип-1h 4.200,00 |  |  |  | 4.200,00 |
| 411. |  | Нек. пут ка Лушиној кући | Санација штете након кише 30.05. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 412. |  | Нек. пут испод гробља, прво скретање десно | Санација штете након кише 30.05. | Скип-0,5h 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 413. |  | Нек. пут за Павловиће | Поправка макадамског коловоза |  | 37,42t (0-63mm) 18.862,20 19,18t (0-31,5mm) 9.669,24 - 28.531,44- | 37,42t (0-63mm) 16.165,44 19,18t (0-31,5mm) 9.781,80 - 25.947,24- |  | 54.478,68 |
| 414. |  | Нек. пут за Новаковића воденицу | Одводњавање пута |  |  |  | Ø300mm – 6m' 6.256,80 | 6256,8 |
| 415. |  | Нек. пут за Милиће | Одводњавање пута |  |  |  | Ø500mm – 3m' 8.870.40 | 8.870.40 |
| Укупно: |  |  |  | 3.921.720,00 | 6.508.169,58 | 5.819.893,68 | 1.618.885,60 | 17.868.668,86 |