САДРЖАЈ:

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ О ПРЕДУЗЕЋУ.................................................................................................................................2

2. ОПСЕГ ПОСЛОВАЊА..................................................................................................................................................................3

3. ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ.............................................................................................................................................................3

4. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.......................................................4

4.1. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА...........................................................................................................................................................4

4.2. ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА...............................................................................................................................4

5. ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА.........................................................................................................................6
5.1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ....................................................................................................................................................................6

5.1.1. Местимично поправљање коловозних конструкција и осталих елемената трупа путева,

поправка путних објеката чишћење и уређење јаркова, пропуста и других делова система за одводњавање..........................6

5.1.2. Санација ударних рупа..........................................................................................................................................................................7

5.1.3. Кошење траве у земљишном појасу путева и уређење банкина......................................................................................................8

5.1.4. Одржавање саобраћајне сигнализације..............................................................................................................................................9

5.1.5. Зимско одржавање путева и улица.....................................................................................................................................................9

5.2. ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ............................................................................................................................................................9

5.2.1.  Радови на ојачању коловозних конструкција постављањем туцаничког застора ......................................................................9

5.2.2.  Радови на ојачању коловозних конструкција наношењем новог асфалтног слоја......................................................................10

5.3. УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ.................................................................................................................................................................11

6. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНИХ ОБЈЕКАТА.................................................................................12

7. ИЗГРАДЊА ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ........................................................................12

8.УРЕЂЕЊЕВОДОТОКОВАИОДВОДЊАВАЊЕ.................................................................................................................12

9. НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА.............................................................................................................................13

10. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ........................................................................................................................................13

11. ЗАКЉУЧАК.....................................................................................................................................................................................14

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће ,,Дирекција за изградњу општине Топола” ЈП Топола (у даљем тексту: Дирекција) основано је одлуком Скупштине општине Топола о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу („Службени гласник РС” бр. 42/1996, „Службени гласник СО Топола”, бр. 01/2001, 01/2002 и 06/2013) којом је организовано као Јавно предузеће за уређење, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта као добра од општег интереса и изградњу јавних објеката од значаја за општину Топола.

Дирекција је уписана у судски регистар код привредног суда у Крагујевцу 17.10.1996.године у регистарском улошку број 1-18370-00 по решењу Fi-1434/96, а преведена је у Регистар привредних субјеката решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије број: БД. 4362/2005 од 07.03.2005. године.

Дирекција је организована као једнодомно предузеће и послује као јединствена целина. Органе управљања чине Надзорни одбор именован од стране СО Топола решењем бр. 020-177/2013-05-I од 31.05.2013.године и директор.

Основни облик организовања рада је радно место. Носиоци свих активности Дирекције у 2016. години били су запослени у Дирекцији, а у табели бр.1 је приказана квалификациона и старосна структура запослених.

Табела 1: Квалификациона и старосна структура запослених у предузећу

| Ред. број | Назив радног места | Квалификациона структура | Број извршилаца | Старосна структура | Године укупног радног стажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЛОВОДСТВО |  |  | 1 |  |  |
| 1. | Директор | ВСС | 1 | 58. г. | 32 |
| ЗАПОСЛЕНИ |  |  | 7 |  |  |
| 1. | Руководилац финансијског пословања | ВСС | 1 | 58. г. | 34 |
| 2. | Стручни сарадник за послове књиговодства и финансија | ВСС | 1 | 33. г | 6 |
| 3. | Самостални стручни сарадник за стручне послове саобраћаја | ВСС | 2 | 38. г. | 11 |
| 4. |  |  |  | 31.г. | 4 |
| 5. | Виши сарадник за техничке послове | ВС | 1 | 36.г. | 14 |
| 6. | Виши сарадник за имовинско правне послове, радне односе и јавне набавке | ВС | 1 | 39. г. | 14 |
| 7. | Референт за оперативне послове и архиву | ССС | 1 | 47. г. | 17 |

Дирекција има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, оснивачким актом и статутом предузећа. Дирекција има статус индиректног буџетског корисника у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС” бр. 146/14), укључена је у систем консолидованог рачуна трезора и сходно томе води буџетско књиговодсво.

Међутим, сходно члану 1. став 1. и члану 17. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (“ Сл. Гласник РС” бр. 103/2015) из дефиниције индиректних буџетских корисника су избрисане између осталог и дирекције, а рок за решавање статуса индиректних буџетских корисника је 01.12. 2016. године. Из тог разлога, а имајући у виду одредбе новог Закона о јавним предузећима по којима предузећа мора да послују по тржишним принципима и остварују добит у пословању, а да је Дирекција пословала на готовинском принципу као недобитно предузеће јер нема техничку опремљеност за пословање на тржишту, Скупштина општине Топола је на седници одржаној дана 09.09.2016. године донелу Одлуку бр. 020-274/2016-05-I о престанку рада, постојања и брисању “Јавног предузећа-Дирекција за изгрању општине Топола” ЈП Топола и преузимању права, обавеза и послова “Јавног предузећа-Дирекција за изгрању општине Топола” ЈП Топола на Општину Топола којом је предвиђено да се на дан 10.11.2016. г. Дирекција брише из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре. Агенција за привредне регистре је донела решење БД 90427/2016 од 18.11.2016. године којим се “Јавно предузеће-Дирекција за изгрању општине Топола” ЈП Топола брише из Регистра привредних субјеката.  Обзиром на напред наведенo, предметни Извештај о раду Дирекције се односи  на период од 01.01.2016. г. до 10.11.2016. г., након чега су сва права, обевезе и послови Дирекције настали на име и за рачун Дирекције, почев од 11.11.2016. године у целини прешли на Општину Топола, као оснивача Дирекције.

2. ОПСЕГ ПОСЛОВАЊА

Дирекција је све своје активности у 2016. години реализовала у складу са Програмом пословања и Планом набавки за 2016. годину. Средства за реализацију Програма пословања су обезбеђена из буџета општине Топола и републичких институција.

Пословање Дирекције у 2016. години обухвата све активности везане за одржавање, управљање и заштиту општинских и некатегорисаних путева и улица на територији општине Топола и других објеката нискоградње од јавног значаја у циљу повећања безбедности свих учесника у саобраћају и изградњи квалитетнијих саобраћајница и објеката, управљање јавном расветом у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења јавне потрошње, опремање јавног грађевинског земљишта кроз израду планске и пројектно-техничке документације која представља основ за реализацију будућих ивестиција у области комуналне инфраструктуре, планско подстицање и креирање услова за бављење спортом кроз изградњу спортских игралишта, реализацију пројеката на пољу уређења насеља и подстицања развоја туризма, пружање подршке свим активностима локалне самоуправе везаним за кандидатуру пројеката према другим инвеститорима и остали послови од јавног значаја по налогу оснивача.

Приликом реализације својих активности на одржавању, управљању и заштити путне инфраструктуре, утврђивани су приоритети у складу са значајем, положајем и стањем путева, узимајући у обзир захтеве и потребе грађана, вршена је израда одговарајуће пројектно-техничке документације и добијање потребних решења за извођење радова од стране Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне послове и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе општине Топола, а све у циљу повећања безбедности учесника у саобраћају и изградњи квалитетнијих саобраћајница и објеката. Приликом извођења радова, од стране стручног надзора Дирекције, редовно је вршена контрола квалитета и квантитета изведених радова.

Приликом спровођења активности на изради планске документације, Дирекција је, поступајући по  решењима Скупштине општине Топола, а у складу са Програмом пословања и Планом набавки, спроводила  поступке јавних набавки и у складу са законским прописима бирала најповољније обрађиваче, а затим координирала у вршењу послова на изради планске документације између обрађивача и дргих јавних предузећа и институција укључених у израду планова.

Израду пројектно-техничке документације Дирекција врши у складу са текућим потребама за изградњу, реконструкцију и одржавање путне инфраструктуре, као и за потребе изградње или реконструкције других објеката од јавног значаја по налогу оснивача, тако да у складу са Програмом пословања и Планом набавки, спроводи поступке јавних набавки и бира најповољније израђиваче и координира са Одељењем за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне послове и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе општине Топола око добијања потребних услова, решења и дозвола.

Остали правни послови:

- Издавање сагласности за извођење радова на изградњи инфраструктурних објеката на јавним путевима јавним предузећима (ЕПС, Телеком, ЈКСП, ...), привредним предузећима и физичким лицима;

- Издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка или прилазног пута на јавни пут;

- Вршење осталих јавних овлашћења по члану 14. Закона о Јавним путевима

- Обављање правних послова из области радних односа, (уговори о раду, решења о годишњем одмору, о плаћеном и неплаћеном одсуству и друга решања која се односе на права и обавезе запослених из радног односа и по основу рада...),

- Послови из области канцеларијског пословања и архивирања,

- Послови из области имовинско-правних односа.

Пре спровођења било каквих активности, спровођен је поступак јавних набавки у складу са Планом набавки за 2016. годину и важећим законским прописима и вршен избор економски најповољнијег извођача радова, пружаоца услуга или испоручиоца добара.У складу са Законом о јавним набавкама и осталим важећим прописима који уређују област јавних набавки, а у циљу реализације активности предвиђених Програмом пословања Дирекције за 2016. године, на почетку пословне 2016. године усвојен је План набавки према коме су спровођени поступци јавних набавки радова, добара и услуга. У извештајном периоду спроведени су следећи поступци јавних набавки:

- 13 отворених поступака

- 12 поступака јавних набавки мале вредности.

У складу са законским прописима, спроведено је и 19 набавки на које се закон не примењује.

Приликом спровођења поступака јавних набавки није било приговора на рад Комисије и избор извођача радова од стране других учесника у поступку, што је доказ да су јавне набавке спровођене у складу са законским прописима. Није обустављен ниједан поступак јавне набавке, а извештаји о закљученим уговорима редовно су за свако тромесечје упућивани Управи за јавне набавке.

У 2016. години, Надзорни одбор је одржао 13 седница, на којима је разматрано 50 тачка дневног реда.

Радна права запослених остваривана су у складу са прописима и уобичајеним односима, тако да није било потребе за посебним активностима у овој области.

3. ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ

У 2016. години, као и ранијих година, Дирекција је од Републичог геодетског завода - Службе за катастар непокретности у Тополи користила податке у виду Извода из листова непокретности и Копија катастарског плана, који су коришћени као основ за израду пројектно-техничке документације или за обављање осталих послова у предузећу (имовински, правни и др.), за шта је утрошено 114.196,00 динара.

У току 2016. године, геодетске услуге вршене су од стране геодетске агенције „БГ-ГЕО“ из Тополе по ценовнику који је на почетку године утврђен у поступку јавне набавке услуга.  Од геодетских услуга углавном је вршена обнова граница јавних путева (омеђавање) и израда катастарско-топографских планова за потребе израде пројектно-техничке документације. За ову сврху у 2016. год. укупно је утрошено 137.100,00 динара.

4. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4.1. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У  2015. години започета је израда Плана детаљне регулације “Просторно културно – историјске целине Карађорђева Топола са Опленцем – Старо језгро Тополе” у општини Топола на основу Одлуке Скупштина општине Топола бр. 020-267/2015-05-I донете на седници одржаној дана 29.10.2015. године. Планом је обухваћено подручје од 25,7 ha. Израђивач плана је предузеће “Арплан” д.о.о. из Аранђеловца, а уговорена вредност радова износи 399.600,00 динара. У 2016. години израђен је Нацрт плана и извршен рани јавни увид у нацрт плана. За ову фазу израде плана утрошено је 199.800,00 динара.

4.2. ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У току 2016. године израђена је следећа пројектно-техничка документација:

А. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА:

- Идејни пројекти за извођење радова на санацији штете од еелментарних непогода, на следећим путним правцима:

1. Месна заједница Пласковац - некатегорисани пут за Симиће, у дужини од 235 m

2. Месна заједница Јунковац - некатегорисани пут за Дамњановиће, у дужини од 420 m

Укупно: 655m

-  Идејни пројекти за извођење радова на одржавању путева и улица у виду наношења новог асфалтног слоја, на следећим путним правцима:

1. Месна заједница Белосавци - некатегорисани пут за Миљковиће, потес “Виногради”, у дужини од 575 m

2. Месна заједница Блазнава - некатегорисани пут према Ловачкој кући, у дужини од 300 m

3. Месна заједница Божурња - некатегорисани пут за Милорадовиће, у дужини од 235 m

4. Месна заједница Божурња - некатегорисани пут за Стојиће, у дужини од 180 m

5. Месна заједница Варош Топола – део улице Жртава Крагујевачког октобра, у дужини од 125 m

6. Месна заједница Винча - некатегорисани пут за Арсенијевиће, у дужини од 310 m

7. Месна заједница Винча - некатегорисани пут за засеок “Шаревац”, леви крак за Василијевиће, у дужини од 200 m

8. Месна заједница Горња Трнава (Витлина) - некатегорисани пут за Живојиновиће и Крљиће, у дужини од 435 m

9. Месна заједница Горња Трнава (Варошица) - некатегорисани пут за Марковиће, у дужини од 260 m

10. Месна заједница Жабаре - некатегорисани пут за Милутиновиће, потес “Пањевац”, у дужини од 430 m

11. Месна  заједница Јарменовци - некатегорисани пут за Маркићевиће и Савиће, у дужини од 600 m

12. Месна заједница Јарменовци - некатегорисани пут за Грковиће, у дужини од 440 m

13. Месна заједница Липовац - некатегорисани пут за Шевиће, у дужини од 500 m

14. Месна заједница Липовац - некатегорисани пут за Петровиће, у дужини од 100m

15. Месна заједница Липовац - некатегорисани пут поред Ловачког дома, у дужини од 35 m

16. Месна заједница Митровчић - некатегорисани пут за Радојковиће, у дужини од 330 m

17. Месна заједница Митровчић - некатегорисани пут за Стевановиће, у дужини од 170 m

18. Месна заједница Рајковац - некатегорисани пут за "Прандовићи - гробље”, у дужини од 215 m

19. Месна заједница Шуме - некатегорисани пут за Горович (деоница кроз засеок “Милићи”), у дужини од 660 m

20. Месна заједница Шуме - некатегорисани пут за Шуме, преко понтонског моста на р.Трнави, у дужини од 200 m.

Укупно: 6.300m

- Идејни пројекти за извођење радова на одржавању путева у виду постављања туцаничког застора на следећим путним правцима:

1. Месна заједница Божурња -  некатегорисани пут "опш.пут Л-16 – Старо село” у дужини од 1000 m

2. Месна заједница Белосавци - некатегорисани пут "Црква-Поља” у дужини од 925 m

3. Месна заједница Доња Трешњевица – некатегорисани пут ,,Палучак-Стари насип”, у дужини од 1300 m

4. Месна заједница Загорица - некатегорисани пут  "Андрићи - Пантићи”, у дужини од 400 m

5. Месна заједница Загорица - некатегорисани пут "Вис - Ливаде” у дужини од 2500 m

6. Месне заједнице Загорица и Рајковац - некатегорисани пут "Загорица (Гај) - Рајковац” у дужини од 2370 m

7. Месна заједница Крћевац- некатегорисани пут "Михаиловићи - Гајићи”, у дужини од 630 m

8. Месна заједница Љубесело - некатегорисани пут за Рељиће, потес “Црвено брдо”, у дужини од 800m

9. Месна заједница Митровчић -  некатегорисани пут за гробље у дужини од 550 m

10.Месна заједница Маскар - некатегорисани пут “Пољане - Трстена”, у дужини од 800 m

11.Месна заједница Светлић -  некатегорисани пут за потес “Вељковица” у дужини од 1850 m

12. Месна заједница Шуме - некатегорисани пут за Радосављевиће у МЗ Д.Трнави /Центар/, у дужини од 550 m

13. Месна заједница Шуме - некатегорисани пут Шуме – Црвено брдо, у дужини од 1600 m

Укупно: 15.275m

Израђивач наведене техничке документације за извођење радова на одржавању путева и улица била је грађевинска радња за изградњу и пројектовање “СК ИНЖЕЊЕРИНГ” из Бабушнице, а вредност израде документације је  223.872,50 динара.

Б. ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (САОБРАЋАЈНИЦЕ)

1. Месна заједница Варош Топола – пројекат за грађевинску дозволу за изградњу Нове улице (поред визиторског центра), Израђивач наведене техничке документације била је грађевинска радња за изградњу и пројектовање“СК ИНЖЕЊЕРИНГ” из Бабушнице, а вредност израде документације је 96.881,30 динара.

В. ИЗРАДА  ПРОЈЕКАТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ - ПУТНИ ОБЈЕКТИ

1.МЗ Загорица - пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста преко реке Кубршнице на општинском путу Л-5 (Загорица-Маскар), непосредно пре уласка у МЗ Маскар. У 2015. години започета је израда пројекта и завршена у 2016.години, а израђивач пројекта је биро за пројектовање и инжењеринг “Младеновић” из Лапова. Вредност пројекта износи 264.000,00 динара.

2.МЗ Доња Шаторња - пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста преко Никољске реке на некатегорисаном путу за насеље “Кусајица”. Израђивач пројекта је биро за пројектовање и инжењеринг “Младеновић” из Лапова, вредност пројекта износи 132.000,00 динара.

Г. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

У 2016. години израђена је пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу зграде за спорт и физичку културу ОШ “Карађорђе” у Тополи. Израђивач наведене техничке документације је Акционарско друштво за грађевинарство, пројектовање и инжењеринг “Црна Трава”, а вредност израђене документације  износи  222.000,00 динара.

Д. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НИСКОГРАДЊЕ

Израђен је идејни пројекат за извођење радова на уређењу спортско-рекреативног терена у оквиру школског дворишта основне школе “Сестре  Радовић” у Месној заједници Белосавци. Израђивач наведене техничке документације била је грађевинска радња за изградњу и пројектовање “СК ИНЖЕЊЕРИНГ” из Бабушнице, а вредност израде документације је 45.000,00 динара.

Ђ. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У 2015. години започета је израда пројекта за грађевинску дозволу кишне канализације за део насеља “Деспотовица” у Варош Тополи и завршен је у 2016. години. Израђивач пројекта је биро за пројектовање и инжењеринг “Младеновић” из Лапова, а  Вредност пројекта износи 225.000,00 динара.

Е. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У 2016. години извршена је техничка контрола следеће техничке документације:

1. Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу Нове улице (поред визиторског центра) израђеног од стране предузећа “СК ИНЖЕЊЕРИНГ” из Бабушнице и

2.  пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу зграде за спорт и физичку културу ОШ “Карађорђе” у Тополи, израђеног од стране Акционарског друштва за грађевинарство, пројектовање и инжењеринг “Црна Трава” из Лесковца.

За вршење услуге техничке контроле наведених пројеката по уговору је ангажовано предузеће “СИМ СИГНАЛ” из Крагујевца, а у те сврхе је утрошено 15.625,00 динара.

Укупно,  у 2016. години за израду пројектно-техничке документације утрошено је 1.224.378,80 динара.

5. ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

5.1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

5.1.1. Местимично поправљање коловозних конструкција и осталих елемената трупа путева, поправка

путних објеката чишћење и уређење јаркова, пропуста и других делова система за одводњавање

Током целе 2016. године, Дирекција је перманентно изводила радове на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева и улица на територији општине Топола у виду прегледа, утврђивања и оцене стања путева и путних објеката, местимичног поправљања коловозних конструкција и осталих елемената трупа путева додавањем и уградњом нових количина каменог материјала, чишћења коловоза и осталих елемената путева у границама земљишног појаса, уређења банкина, постављања пропуста различитих промера, чишћења и уређења јаркова, пропуста и других делова система за одводњавање путева и поправке путних објеката (мостова, прелаза преко мањих водотокова, пропуста и потпорних и обложних зидова).

Предметни радови су извођени по свим Месним заједницама у складу са њиховим Програмима пословања за 2016. годину и појединачним захтевима упућиваним Дирекцији током године, решењима Општинског Већа и Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Топола, а према приоритетима (општински пут, пут за школу, Дом здравља, цркву, гробље, већи засеок, извор, сеоску чесму....., атарски путеви). Дирекција је у потпуности била носилац предметних радова, од набавке и превоза потребних  количина каменог агрегата и/или грађевинског материјала, ангажовања потребне грађевинске механизације и/или радника до надзора над извођењем радова. Пре сваког извођења радова на редовном одржавању путева и улица у свакој Месној заједници, контактирани су представници Савета Месних заједница и исти су на изведене радове давали своју сагласност.

За све  радове на редовном одржавању путева и улица (рад грађевинске механизације и рад радника у нискоградњи), набавку материјала (каменог агрегата и грађевинског материјала) и набаку услуга (превоз растреситог материјала) Дирекција је спровела поступак јавних набавки и изабрала извођача радова, добављача материјала и извршиоца услуга превоза у складу са законским прописима.

У табели бр. 2 приказан је преглед ангажованих машина, набављених и превежених количина каменог агрегата и набављеног рађевинског материјала по сваком конкретном путном правцу у свакој Месној заједници у току 2016.године. У ове сврхе, у 2016. години укупно је утрошено 17.868.668,80 динара од чега за:

- рад грађевинске механизације и рад радника у нискоградњи – 3.921.720,00 динара

- набавку грађевинског материјала – 1.618.885,60 динара

- набавку  каменог агрегата- 5.819.893,68 динара

- превоз растреситог материјала- 6.508.169,52 динара

На основу изведених радова и уграђених количина потребних материјала у оквиру редовног одржавања приказаних у табели бр. 2, стање општинских и некатегорисаних путева и улица на територији општине Топола као и безбедност одвијања саобраћаја на њима подигнути су на завидан ниво.

5.1.2. Санација ударних рупа

У току априла, маја и јуна месеца 2016. године, у оквиру редовног одржавања општинских и некатегорисаних путева и улица на територији општине Топола који су изграђени са савременим асфалтним коловозним застором, извођени су радови на њиховом местимичном поправљању у виду санације ударних рупа врућом асфалтном масом.

Стручне службе Дирекције вршиле су преглед и утврђивање путева и улица са савременим асфалтним коловозним застором на којима је потребно и оправдано извршити крпљење ударних рупа, издале налоге и вршиле надзор над извођењем предметних радова. Радови су извођени тако да је за сваку ударну рупу вршено њено опсецање и чишћење, затим издувавање од прашине, емулзирање и на крају упуњавање асфалтом типа АБ-11 и његово ваљање.

Извођач предметних радова у складу са спроведеним поступком јавне набавке било је предузеће за путеве “Крагујевац” из Крагујевца. Укупно је окрпљено 3.421,685 m2 ударних рупа, за шта је потрошено 349,3 тона асфалта, а вредност изведених радова изнела је 3.372.840,00 динара. У табели бр. 3 приказан је преглед путева и улица на територији општине Топола, по свакој Месној заједници, на којима је вршена местимична поправка коловозног застора у виду санације ударних рупа врућом асфалтном масом.

Санацијом ударних рупа на општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола који су изграђени са савременим асфалтним коловозним застором пре свега се повећава безбедност одвијања саобраћаја на њима, а и значајно им продужава век трајања са релативно малим улагањима.

Табела бр.3: Преглед путева на којима је вршена местимична поправка коловозног застора у виду санације ударних рупа

| Редни број | Месна заједница | Опис путног правца | Површина у m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Белосавци | Општински пут Л-1 (Белосавци /Четворски крај/-Копљари) | 82.29 |
| 2. |  | Општински пут Л-2 (Белосавци /Горњи крај/-Копљари) | 82.29 |
| 3. |  | Општински пут Л-3 (Белосавци-Маскар-Рајковац-Клока) | 141.74 |
| 4. | Блазнава | Некатегорисани пут у засеоку Скуглић | 66.92 |
| 5. | Божурња | Општински пут Л-16 (Метеризе – Божурња – Овсиште - Г.Трнава) | 131.05 |
| 6. |  | Некатегорисани пут за ,,Гајиће” | 79.82 |
| 7. |  | Некатегорисани пут “Букреч-Чолићи – Школа” | 43.06 |
| 8. | Винча | Општински пут Л-18 (раскрсница “Волан”-центар села) | 18.12 |
| 9. |  | Некатегорисани пут "Александровићи-Велико поље" | 29.96 |
| 10. | Горович | Општински пут Л-8 (Жабаре-Горович-Горња Трнава-општински пут Л-9) | 95.53 |
| 11. | Доња Трнава Центар | Општински пут Л-13 (Г.Трнава-Д.Трнава /Центар/ до школе/) | 34.01 |
| 12. | Доња Трнава Покозица | Некатегориани пут за Д.Јарушице, од држ. пута IIБ реда бр. 369 (Јапанска-Рача) до краја територије општине Топола | 8.2 |
| 13. | Горња Трнава-Витлина | Општински пут Л-9 (Наталинци-Шуме – Г.Трнава /Витлина/) | 47.66 |
| 14. |  | Општински пут Л-10 (Витлина - Каменоресци) | 2.56 |
| 15. |  | Општински пут Л-11 (Витлина - Варошица) | 0.7 |
| 16. | Горња Трнава-Варошица | Општински пут Л-16 (Метеризе – Божурња – Овсиште – Г.Трнава) | 47,985 |
| 17. |  | Општински пут Л-12 (Јапанска-Варошица) | 14.73 |
| 18. | Доња Шаторња | Општински пут Л-20 (Шаторња - Пријани) | 14.97 |
| 19. |  | Нек. пут за насеље “Кусајица” | 41.38 |
| 20. | Јарменовци | Некатегориани пут уз Јарменовачку реку | 122.96 |
| 21. | Клока | Општински пут Л-3 (Белосавци-Маскар-Рајковац-Клока) | 436.31 |
| 22. |  | Некатегориани пут “Школа - Чучуге” | 146.92 |
| 23. |  | Некатегориани пут поред Ромског насеља | 82.57 |
| 24. | Загорица | Општински пут Л-5 (Вићија-Загорица-Маскар) | 195.22 |
| 25. | Маскар | Општински пут Л-3 (Белосавци-Маскар-Рајковац-Клока) | 58.37 |
| 26. | Наталинци | Некатегориани (бочни) путеви у центру | 132.25 |
| 27. |  | Општински пут Л-9 (Наталинци-Шуме – Г.Трнава-Витлина) | 16.3 |
| 28. | Овсиште | Општински пут Л-16 (Метеризе – Божурња - Овсиште) | 23.1 |
| 29. | Пласковац | Општински пут Л-17 (Метеризе - Винча-Пласковац-Маслошево) | 27.22 |
| 30 | Рајковац | Општински пут Л-3 (Белосавци-Маскар-Рајковац-Клока) | 5.95 |
| 31. | С.Топола (Митровчић) | Некатегориани (гл. кружни) пут | 76.07 |
| 32. | С.Топола (Љубесело) | Светосавска улица | 7.27 |
| 33. |  | Кружни пут поред гробља | 47.5 |
| 34. |  | Улица Вука Караџића | 3 |
| 35. | Шуме | Општински пут Л-9 (Наталинци - Шуме – Г.Трнава /Витлина/) | 14.55 |
| 36. | Варош Топола | Улица Душана Радовића | 249.19 |
| 37. |  | Улица Војводе Живојина Мишића | 122.38 |
| 38. |  | Никољска улица | 316.69 |
| 39. |  | Улица Војводе Петра Бојовића | 105.7 |
| 40. |  | Улица Светозара Марковића | 26.62 |
| 41. |  | Улица Милутина Тодоровића | 4.28 |
| 42. |  | Улица Јована Скерлића | 44.54 |
| 43. |  | Улица Кнегиње Зорке | 2.34 |
| 44. |  | Авенија Краља Петра Првог | 7.26 |
| 45. |  | Улица Мије Тодоровића | 8.64 |
| 46. |  | Јасеничка улица | 1.69 |
| 47. |  | Улица Танаска Рајића | 1.7 |
| 48. |  | Булевар краља Александра | 2.97 |
| 49. |  | Ђурђевданска улица | 4.74 |
| 50. |  | Улица Шумадијска | 92.42 |
| 51. |  | Улица Кнеза А.Карађорђевића | 2.01 |
| 52. |  | Крагујевачка улица | 24.71 |
| 53. |  | Комплекс “Опленац” | 56.5 |
| 54. |  | Улица Иве Андрића | 3.71 |
| 55. |  | Булевар Вожда Карађорђа (тротоар) | 20.88 |
| 56. |  | Улица Петра Николајевића Молера | 4.87 |
| 57. |  | Некатегориани пут поред пречистача (Јокић крај) | 21.6 |
| Укупно: |  |  | 3.421,685 m2 |

5.1.3. Кошење траве у земљишном појасу путева и уређење банкина

У току јуна месеца 2016. године, у оквиру редовног одржавања општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола извођени су радови на уређењу земљишног појаса и банкина предметних путева кошењем траве и нижег растиња.

Стручне службе Дирекције извршиле су преглед и утврђивање путева на којима је неопходно и оправдано извршити кошење траве ради уређења банкина и земљишног појаса, издале налоге и вршиле надзор над извођењем предметних радова. Кошење траве и уређења банкина и земљишног појаса путева вршено је са обе стране коловоза.

Извођач предметних радова у складу са спроведеним поступком јавне набавке било је Јавно комунално стамбено предузеће “Топола” из Тополе, а вредност изведених радова изнела је 407.928,00 динара. У табели бр. 4 приказан је преглед општинских и некатегорисаних путева  на територији општине Топола, по свакој Месној заједници, на којима је вршено кошење траве и нижег растиња у циљу уређењa земљишног појаса и банкина.

Табела бр.4: Преглед путева на којима је вршено уређење банкина и земљишног појаса

| Ред. број | Путни правац | Деоница путног правца на којој је вршено кошење банкина | Укупна дужина покошених банкина у km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опш. пут Л-3 (Белосавци – Маскар - Рајковац-Клока) | Цео правац | 32.1 |
| 2. | Опш. пут Л- 4 (Белосавци - Јеленац) | Цео правац | 6,8 |
| 3. | Опш. пут Л-5 (Белосавци /Вићија/ - Загорица-Маскар) | Вићија-Загорица | 8.6 |
| 4. | Опш. пут Л- 8 (Жабаре – Горович-Г.Трнава) | Жабаре – Горович | 6.3 |
| 5. | Опш. пут Л- 9 (Наталинци – Шуме – Г.Трнава /Витлина, Крунска/) | Цео правац | 18.8 |
| 6. | Опш. пут Л-11 (Г.Трнава /Витлина/ – Г.Трнава /Варошица/-Д.Трнава) | Цео правац | 9.2 |
| 7. | Опш. пут Л-12 (Г.Трнава /Јапанска/- Г.Трнава /Варошица/- опш.пут Л-11) | Цео правац | 5 |
| 8. | Опш. пут Л- 16 (Метеризе-Божурња - Овсиште) | Цео правац | 22,5 |
| 9. | Опш. пут Л-17 (Метеризе-Винча- Пласковац-Маслошево) | Цео правац | 12,7 |
| 10. | Опш. пут Л- 19 (Винча /Ћумурана/ - Пласковац) | Цео правац | 9,9 |
| 11. | Опш. пут Л- 21 (Бања-Липовац-Брезовац) | Цео правац | 8,8 |
| 12. | Опш. пут Л- 22 (Крћевац, од извора воде “Вожд” до Дома културе) | Цео правац | 2.3 |
| 13. | Некатегорисани пут у МЗ Д.Шаторња, за манастир Никоље | Цео правац | 4,8 |
| Укупна дужина у km: |  |  | 147.8 |
| Цена по km' (у динарима са ПДВ-ом): |  |  | 2.760,00 |
| Укупно /динара/: |  |  | 407.928,00 |

5.1.4. Одржавање саобраћајне сигнализације

У току 2016. године, као и претходних година, значајна пажња је посвећена одржавању саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола, а све у циљу повећања безбедног одвијања саобраћаја на њима и заштите свих учесника у саобраћају. У те сврхе, перманентно током целе године, у складу са указаним потребама, на путевима и улицама извођени су радови на постављању нове и одржавању постојеће вертикалне саобраћајне сигнализације, а на уличној мрежи у насељеном месту Топола и обнављање постојеће хоризонталне и одржавање постојеће светлосне саобраћајне сигнализације.

Стручне службе Дирекције извршиле су преглед и утврђивање потреба за извођењем радова на постављању нове и одржавању постојеће вертикалне саобраћајне сигнализације, наручивале потребне количине нових знакова, издавале налоге и координирале и вршиле надзор над извођењем предметних радова. Постављање нове саобраћајне сигнализације вршено је у складу са одговарајућим решењима од стране Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-прравне послове и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе општине Топола и расположиве пројектно-техничке документације. У оквиру одржавања вертикалне саобраћајне сигнализације вршено је замењивање дотрајале, као и допуњавање и обнављање постојеће саобраћајне сигнализације. Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације вршена је од предузећа „Модел 5“ из Београда, за шта је утрошено 72.096,00 динара. Извођење радова на постављању нове и одржавању постојеће вертикалне саобраћајне сигнализације вршило је предузеће “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ” д.о.о. из Краљева, за шта је утрошено 90.960,00 динара.

У току маја месеца 2016. године, на уличној мрежи насељеног места Топола извођени су радови на обнављању постојеће хоризонталне саобраћајне сигнализације. Стручне службе Дирекције извршиле су преглед стања хоризонталне саобраћајне сигнализације, утврдиле приоритете за обнављање, издале радне налоге и координирале и вршиле надзор над извођењем предметних радова. Радови су извођени у складу са пројектном документацијом и без обустављања саобраћаја на улицама. Обнављање постојеће хоризонталне саобраћајне сигнализације било је поверено предузећу  “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ” д.о.о. из Краљева, а за предметне радове утрошено 513.290,40 динара.

На уличној мрежи у насељеном месту Топола, током целе године, перманентно су вршени радови на одржавању постојеће светлосне саобраћајне сигнализације, односно семафорских уређаја на две раскрснице. Радови су подразумевали замену сијалица, трафоа, релеја, каблова, прање стакала на семафорима и појачаног одржавања у виду повременог искључивања семафорских уређаја у складу са актима и налозима надлежних органа (Општине Топола или Полицијске станице у Тополи) приликом измене режима саобраћаја или у зимским условима одвијања саобраћаја. Одржавање постојеће светлосне саобраћајне сигнализације вршило је предузеће ,,Топелектротим” из Липовца, а за предметне услуге, закључно са месецом октобром, утрошено је 112.500,00 динара.

У 2016. години, укупно за одржавање целокупне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола утрошено је 788.846,40 динара. Одржавањем постојеће и постављањем нове саобраћајне сигнализације безбедност одвијања саобраћаја и безбедност свих учесника у саобраћају на општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола знатно је повећана, али и даље је честа појава да велика количина саобраћајне сигнализације и то пре свега вертикалне, односно саобраћајних знакова нестане или се оштети од стране несавесних грађана.

5.1.5. Зимско одржавање путева и улица

- Крајњи сегмент (300mm x 900mm) – 2 комада

У 2014. години, Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 19.09.2014. године донела је Одлуку о зимском одржавању улица, општинских и некатегорисаних путевима на територији општине Топола (број Одлуке 020-302/2014-05-I) којом се делатност зимског одржавања улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола поверава Јавном комуналном стамбеном предузећу “Топола” из Тополе. 	Решењем Општинског већа општине Топола број: 020-349/2014-05-III од 24.11.2014.године, Јавном предузећу „Дирекцији за изградњу општине Топола“ ЈП Топола поверно је да врши надзор над извођењем радова на зимском одржавању наведених путева, што је и извршено током трајања зимске службе 2015/2016.

5.2. ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ

5.2.1.  Радови на ојачању коловозних конструкција постављањем туцаничког застора

У 2016. години, у оквиру периодичног одржавања неасфалтираних некатегорисаних путева на територији општине Топола, на одређеним путевима изведени су радови на ојачању коловозних конструкција у виду обраде постојеће подлоге и постављању туцаничког застора. На овај начин укупно је обухваћено 4680m некатегорисаних путева по различитим Месним заједницама и исти се користе као прилаз породичним кућама (засеоцима са већим бројем кућа), већим комплексима обрадивих површина (пољски путеви), гробљима и сл.. За извођење предметних радова и вршење стручног надзора над извођењем истих, укупно је утрошено 5.806.116,02 динара. Предметни радови су изведени у складу са Програмом пословања и Планом комуналне инфраструктуре за 2016. годину и Програмима рада Месних заједница за 2016. годину, а према техничкој документацији и одговарајућим решењима за извођење радова издатим од стране Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне послове и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе општине Топола.

У табели бр. 5 приказан је преглед некатегорисаних путева на којима је извршено ојачање коловозних конструкција постављањем туцаничког застора.

Табела бр.5: Преглед некатегорисаних путева на којима је извршено ојачање коловозних конструкција постављањем туцаничког застора

| Ред. број | Месна заједница | Опис путног правца | Вредност радова по пут.правцу /динара/ | Извођач радова | Надзор /динара/ | Укупно: /динара/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Божурња | Нек. пут “Општински пут Л-16 – Старо село” L=1000m и ширине коловоза 3m | 1.048.800,00 | ЈКСП “Топола” по уговору ЈНВВ07/2016 од 13.04.2016. | “ЈП Дирекција за урбанизам-Крагујевац” по уговору ЈНМВ 05/2016 од 08.02.2016. |  |
| 2. | С. Топола Љубесело | Нек. пут за Рељиће, потес “Црвено брдо” L=800m и ширине коловоза 3m | 1,081,200.00 |  |  |  |
| 3. | Доња Трешњевица | Нек. пут “Палучак – Стари насип” L=1300m и ширине коловоза 3m | 1.760.400,00 |  |  |  |
| 4. | Крћевац | Нек. пут "Михаиловићи-Гајићи” L=630m и ширине коловоза 3m | 772,380.00 |  |  |  |
| 5. | Загорица | Нек. пут "Андрићи - Пантићи” L=400m и ширине коловоза 3m | 560,400.00 |  |  |  |
| 6. | Шуме | Нек. пут за Радосављевиће у МЗ Д.Трнава (Центар) L=550m и ширине коловоза 3m | 534,160.00 |  |  |  |
| УКУПНО (L=4.680m) |  |  | 5.757.180,00 | / | 48.936,02 | 5.806.116,00 |

Такође, у оквиру периодичног одржавања неасфалтираних некатегорисаних путева на територији општине Топола, у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, извршени су и радови на ојачању коловозних конструкција у виду обраде постојеће подлоге и постављању туцаничког застора на 8.225 метара пољских (атарских) путева. За извођење предметних радова утрошено је 8.688.012,00 динара, од чега:

- 53,11% (на износ без ПДВ-а)-Министарство пољопривреде и заштите животне средине (3.845.169,31динара)

- остатак по уговору за изведене радове и целокупан износ ПДВ-а  - Општина Топола (4.842.842,69 динара).

У табели бр. 6 приказан је преглед  пољских (атарских) путева на којима је извршено ојачање коловозних конструкција у виду обраде постојеће подлоге и постављање туцаничког застора.

Табела бр.6: Приказ утрошених средстава на ојачању коловозне конструкције и постављању туцаничког застора на атарским (пољским) путевима

| Ред. број | Месна заједница | Опис путног правца | Вредност радова по пут.правцу /динара/ | Извођач радова | Надзор /динара/ | Укупно: /динара/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загорица | Нек. пут "Вис - Ливаде” L=2500m и ширине коловоза 3m | 2.936.916,00 | ПЗП “Крагујевац” по уговору ЈНВВ 13/2016 од 29.08.2016. | “ЈП Дирекција за урбанизам-Крагујевац” по уговору ЈНМВ 05/2016 од 08.02.2016. |  |
| 2. | Светлић | Нек. пут за потес "Вељковица” L=1850m и ширине коловоза 3m | 2.623.980,00 |  |  |  |
| 3. | Маскар | Нек. пут "Пољане - Трстена” L=800m и ширине коловоза 3m | 908.544,00 |  |  |  |
| 4. | Белосавци | Нек. пут “Црква-Поља” L=925m и ширине коловоза 3m | 1.078.692,00 |  |  |  |
| 5. | Шуме | Нек. пут "Шуме – Црвено брдо” L=1600m и ширине коловоза 3m | 681.600,00 |  |  |  |
| 6. | С. Топола Митровчић | Нек. пут за сеоско гробље L=550m и ширине коловоза 3m | 458.280,00 |  |  |  |
| УКУПНО (L=8.225m): |  |  | 8,688,012.00 | / | 73,848.09 | 8,761,860.09 |

5.2.2.  Радови на ојачању коловозних конструкција наношењем новог асфалтног слоја

Током 2016. године у оквиру периодичног одржавања општинских, некатегорисаних путева и улица на територији општине Топола на одређеном броју путева или њиховим деоницама извођени су радови на ојачању коловозних конструкција у виду обраде површине коловозног застора и наношењу новог асфалтног слоја. На овај начин укупно је обухваћено 3.840m путева и улица, а за извођење предметних радова и вршење стручног надзора над извођењем истих укупно је утрошено 13.154.902,50 динара.

Предметни радови су изведени у складу са Програмом пословања и Програмом комуналне инфраструктуре за 2016. годину, као и Програмима рада Месних заједница за 2016. годину, а према техничкој документацији и одговарајућим решењима за извођење радова издатим од стране Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне послове и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе општине Топола.

У табели бр. 7 приказан је детаљан преглед путева и улица на територији општине Топола на којима је извршено ојачање коловозних конструкција у виду наношења новог асфалтног слоја.

Табела бр.7: Радови на ојачању коловозних конструкција путева и улица у виду наношења новог асфалтног слоја

| Ред. број | Месна заједница | Опис путног правца | Вредност радова по пут.правцу /динара/ | Извођач радова | Надзор /динара/ | Укупно: /динара/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Белосавци | Нек. пут за Миљковиће (потес “Виногради”) L=575m и ширине коловоза 2,7m | 1.854.078,55 | “Gradcoop” Умка по уговору ЈНВВ 06/2016 од 18.04.2016. | “ЈП Дирекција за урбанизам-Крагујевац” по уговору ЈНМВ 05/2016 од 08.02.2016. |  |
| 2. | Г. Трнава (Витлина) | Нек. пут за Живојиновиће и Крљиће L=435m и ширине коловоза 2,7-3m | 1.541.911,56 |  |  |  |
| 3. | Јарменовци | Нек. пут за Маркићевиће и Савиће L=600m и ширине коловоза 2,5m | 1.888.465,25 |  |  |  |
| 4. | Липовац | Нек. пут за Шевиће L=500m и ширине коловоза 2,7m | 1.554.991,80 |  |  |  |
| 5. | Митровчић | Нек. пут за Радојковиће L=330m и ширине коловоза 2,7m | 980.956,62 |  |  |  |
| 6. | Шуме | Нек. пут за Горович (деоница кроз засеок “Милићи”) L=660m и ширине коловоза 3m | 2.757.706,08 |  |  |  |
| 7. | Винча | Нек. пут за Арсенијевиће L=310m и ширине коловоза 2,5m | 925.026,66 |  |  |  |
| 8. | Жабаре | Нек. пут за Милутиновиће L=430m и ширине коловоза 2,7m | 1.540.891,74 |  |  |  |
| УКУПНО /L=3.840m/ : |  |  | 13.044.028,26 |  | 110.874,24 | 13.154.902,50 |

У октобру месецу 2016. године, Дирекција је потписала уговор са ЈП “Путеви Србије” о заједничком суфинансирању радова на ревитализацији прикључних путева на државне путеве I и II реда, на износ од 8.000.000,00 динара, тако да обе стране учествују са по 4.000.000,00 динара. Дирекција је израдила неопходну пројектно-техничку документацију и припремне радње за спровођење поступка јавне набавке, која ће бити спроведена у оквиру Опшинске управе општине Топола.

5.3. УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ

Радови на ургентном одржавању општинских, некатегорисаних путева и улица на територији општине Топола су радови искључиво условљени елементарним непогодама и ванредним околностима у циљу обезбеђивања проходности путева и безбедног одвијања саобраћаја на њима.

У два Решења Влада Републике Србије (44 број 06-13556/2015 од 18.12.2016.г. и 44 број 06-14254/2015 од 31.12.2016.г.) о коришћењу средстава  за накнаду штета услед елементарних непогода, за Општину Топола укупно је опредељено 2.655.000,00 динара бесповратних средстава које које је било неопходно употребити за предузимање мера за ублажавање насталих последица од елементарних непогода (град, обилне падавине, олујни ветар, поплаве и бујице) и целокупан износ је опредељен Дирекцији за санирање штете на путној инфраструктури. Предметна средства су наменски утрошена и у табели бр.8 приказан је преглед путних праваца на којима је извршена санација штете у виду наношења новог асфалтног слоја.

Табела бр.8: Санација штете од ел. непогода - наношење новог асфалтног слоја

| Ред. број | Месна заједница | Опис путног правца | Вредност радова по пут.правцу /динара/ | Извођач радова | Надзор /динара/ | Укупно: /динара/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Јунковац | Нек. пут за Дамњановиће L=420m и ширине коловоза 3m | 1.695.756,96 | ПЗП “Крагујевац” по уговору ЈНМВ 02/2016 од 08.02.2016. | “ЈП Дирекција за урбанизам-Крагујевац” по уговору ЈНМВ 05/2016 од 08.02.2016. |  |
| 2. | Пласковац | Нек. пут за Симиће L=235m и ширине коловоза 2,7m | 902.143,20 |  |  |  |
| УКУПНО /L=655m/ : |  |  | 2.597.900,16 |  | 22.082,15 | 2.619.982,31 |

      - ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

У сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, а у оквиру финансијске помоћи из Фонда солидарности Европске уније за финансирање хитних операција и операција опоравка од последица изазваних великим поплавама у Републици Србији, извршени су радови на изградњи два путна објекта – моста која су била потпуно оштећена у мајским поплавама 2014. године. За ове потребе Дирекција је обезбедила пројектно-техничку документацију и стручни надзор над извођењем радова, а Канцеларија је потпуно финансирала предметне радове. У табели бр.9 приказан је преглед изграђених мостова, вредност изведених радова на изградњи и вредност стручног надзора над извођењем радова.

Табела бр.9: Изграђени путни објекти – мостови у 2016. години

| Ред. број | Месна заједница | Путни објекат | Вредност радова /динара/ | Извођач радова | Вредност надзора /динара/ | Надзорни орган | Укупно: /динара/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загорица | Мост преко реке Кубршнице на општинском путу Л-5 (Загорица-Маскар) | 3,480,649.24 | ПЗП “Крагујевац” по уговору ЈНВВ 08/2016 од 15.04.2016. | 35,502.62 | “ЈП Дирекција за урбанизам-Крагујевац” по уговору ЈНМВ 05/2016 од 08.02.2016. | 3.516.151,86 |
| 2. | Доња Шаторња | Мост преко Никољске реке на некатегорисаном путу за насеље Кусајица | 3,175,943.90 | Мета Балкан д.о.о. по уговору ЈНВВ 09/2016 од 24.05.2016. | 32,394.62 |  | 3.208.338,52 |
| УКУПНО : |  |  | 6.656.593,14 |  | 67.897,24 |  | 6.724.490,38 |

7. ИЗГРАДЊА ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

У сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије у 2015. години започети су радови на изградњи визиторског центра у Варош Тополи. Дирекција као Јавно предузеће која обавља делатности од општег интереса и врши послове изградње објеката од јавног значаја у општини Топола је финансијер изградње предметног објекта и води све послове везане за његову изградњу, а крајњи корисник објекта је Туристичка организација Топола као јавна служба општине Топола основана у циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине као туристичке дестинације.

Дирекција је У 2015. години добила од Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије 5.000.000,00 динара бесповратних средстава по Програму распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2015. години, на основу којих су започети радови на изградњи I фазе која је обухватила изградњу темељне основе, зидане конструкције са термоизолацијом и бетонске плоче, за шта је укупно утрошено 5.066.778,12 динара, а за услуге вршења стручног надзора утрошено 115.000,00 динара.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије по захтеву Дирекције у децембру месецу 2015. одобрило је још 1.000.000,00 динара неповратних средстава за радове на довршавању I фазе изградње визиторског центра и закључен је анекс уговора, а сами радови су изведени у 2016. години од стране Занатско зидарске радње Мијомир Глишић из с. Божурње - Топола, за шта је укупно утрошено 922.840,00динара.Услуге вршења стручног надзора вршила ЈП “Дирекција за урбанизам” из Крагујевца,  утрошено 9.412,97 динара.

И у 2016. години Дирекција је наставила са активностима око изградње предметног објекта, па је добила од Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије 7.000.000,00 динара бесповратних средстава по Програму распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2016. години за суфинансирање радова на изградњи II фазе, спровела поступак јавне набавке радова и изабрала најповољнијег извођача. Уговорене радове који су у току изводи предузеће “ЕКСПЕРТУНИВЕРЗАЛ” доо из Београда,а уговорена вредност радова износи 11.777.325,30 динара.

8. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ОДВОДЊАВАЊЕ

И у овој области остварена је сарадња са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, па су у оквиру финансијске помоћи из Фонда солидарности Европске уније за финансирање хитних операција и операција опоравка од последица изазваних великим поплавама у Републици Србији, извршени радови на санацији најугроженијих делова водотокова, тј. вода првог реда на територији општине Топола, које су за време мајских поплава 2014. године представљали једну од највећих опасности за околна насеља, локално становништво и путну инфраструктуру због прекомереног изливања насталог услед неуређених и неодржаваних корита.За ове потребе Дирекција је обезбедила пројектно-техничку документацију и стручни надзор над извођењем радова, а Канцеларија је потпуно финансирала предметне радове. У оквиру ових послова извршена је санација корита старог тока реке Јасенице у насељеном месту Наталинци у дужини од 2750 метара и санација корита реке Каменице у насељеном месту Топола (село) у дужини од 2000 метара. У табели бр.10 приказан је преглед уређених водотокава, вредност изведених радова и вредност стручног надзора над извођењем радова за оба водотока.

Табела бр.10: Санирани водотокови у 2016. години

| Ред. бр. | Месна заједница | Врста радова | Вредност радова /динара/ | Извођач радова | Вредност надзора /динара/ | Надзорни орган | Укупно: /динара/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наталинци | Санација старог корита реке Јасенице (дужине 2750 метара) | 3.304.474,76 | АД “Водопривреда” по уговору ЈНВВ 10/2016 од 25.07.2016. | 33.705,63 | “ЈП Дирекција за урбанизам-Крагујевац” по уговору ЈНМВ 05/2016 од 08.02.2016. | 3.338.180,39 |
| 2. | Топола (Село) | Санација корита реке Каменице (дужине 2000 метара) | 2.205.759,32 | АД “Водопривреда” по уговору ЈНВВ 11/2016 од 25.07.2016. | 22.498,74 |  | 2.228.258,06 |
| УКУПНО : |  |  | 5.510.234,08 | / | 56.204,37 | / | 5.566.438,45 |

У месној заједници Шуме, за потребе одводњавања око 200 ха пољопривредног земљишта на потесу Горович-Шуме извршен је ископ одводног канала дужине 1000 метара, кроз приватне парцеле (уз добијену писмену сагласност власника парцела), ради прикупљања и одвођења воде у реку Јасеницу. Извођење предметних радова извршило је предузеће АД “Водопривреда” из Смедеревске Паланке, за износ од 480.000,00 динара, а надзор над извођењем радова вршило је ЈП “Дирекција за урбанизам” из Крагујевца, за износ од 4.080,00 динара.

9. НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

У току 2016. године, стручни надзор над извођењем радова вршила је ЈП “Дирекција за урбанизам” из Крагујевца, у складу са законским регулативама. У ове сврхе укупно је утрошено 393.335,08 динара, а у табели бр.11 приказан је детаљан преглед радова на којима је вршен стручни надзор.

Табела бр. 11: Приказ утрошених средстава на вршењу стручног надзора

| Ред. број | Опис послова | Износ /динара/ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перидично одржавање путева - постављања туцаничког застора | 48,936.02 | Износ је приказан и у табели бр.5 Извештаја |
| 2. | Перидично одржавање путева - постављања туцаничког застора на пољским (атарским) путевима | 73,848.09 | Износ је приказан и у табели бр.6 Извештаја |
| 3. | Перидично одржавање путева - наношење новог асфалтног слоја | 110,874.24 | Износ је приказан и у табели бр.7 Извештаја |
| 4. | Ургентно одржавање путева | 22,082.15 | Износ је приказан и у табели бр.8 Извештаја |
| 5 | Изградња путних објеката-мостова | 67.897,24 | Износ је приказан у табели бр.8 Извештаја |
| 6. | Уређење водотокова | 60.284,37 | Износ је приказан и у тачки 8.1 Извештаја |
| 7. | Реконструкција објеката нискоградње од јавног значаја (Изградња визиторског центра у Тополи – завршетак I фазе) | 9,412.97 | Износ је приказан и у тачки 8.1 Извештаја |
| Укупно: |  | 393.335,08 | / |

10. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Дана 08.04.2015.године закључен је јавни уговор којим општина Топола као јавни партнер поверава обављање комуналне делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији општине Топола приватном партнеру-предузећу “Elektro energy”доо из Београда-Земуна на период од 15 година, стим да се плаћање тромесечних ануитета у складу са уговором врши преко Дирекције.

До дана 10.11.2016. године, предузећу “Elektro energy” доо из Београда-Земуна исплаћено је 8.206.378,01 динара (3 доспела тромесечна ануитета по закљученом уговору о приватно-јавном партнерству).

За набавку електричне енергије (утрошак за јавну расвету и трошкови приступа дистрибутивном систему) у 2016. години укупно је утрошено 9.053.532,18 динара код снабдевача - ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд који је од 01.06.2016. г. припојен ЈП “Електропривреда” Србије из Београда.

Укупно, за набавку електричне енергије, реконструкцију и одржавање јавне расвете у 2016. години утрошено је 17.259.910,19 динара.

11. ЗАКЉУЧАК

У 2016. години, као и претходних година, Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола је спровођењем планираних, организованих и контролисаних активности у великој мери допринелa побољшању услова и квалитета живота грађана како у урбаној тако и у руралним срединама општине Топола, развоју привреде, пољопривреде, спорта и туризма, а уједно је успелa и да одговори захтевима и потребама Општинске управе општине Топола, Месних заједница, осталих јавних предузећа, организација и установа у погледу адекватне сарадње и пружања техничке и стручне помоћи, све до последњег дана њеног постојања тј. 10.11.2016. године, када је престала са постојањем.

Саставила:

_______________________

Весна Павловић-Костић

Сагласан:

______________________

Братислав Николић