СРЕДЊОРОЧНИ  ПЛАН

ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА  ЈКСП  „ ТОПОЛА“  ТОПОЛА

ЗА ПЕРИОД  2017-2021  ГОДИНА

Седиште: ТОПОЛА                                                                                                                       Делатност: 3600                                                                                                                                   Матични број: 07123582                                                                                                       ПИБ:101223270                                                                                                                                                         ЈББК:82920                                                                                                                                                                    Локална самоуправа: Скупштина општине Топола

ТОПОЛА, фебруар 2017.

САДРЖАЈ

Страна

1. УВОД											3

2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА									3

- Општи подаци о предузећу								3

- Организациона структура								4

- Законодавни и стратешки оквир							5

- Производни капацитети								5

- Стална имовина предузећа								7

3. ПЛАНСКИ ЗАДАЦИ У ПЕРИОДУ 2017-2021. ГОДИНА				8

- Планирани физички обим  активности у периоду 2017-2021. година		9

4. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ					9

5. ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА				11

6. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ 2017-2021. ГОДИНА		14

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА  У ПЕРИОДУ

2017-  2021. ГОДИНА									15

8. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА  2017-2021. ГОДИНА		21

УВОД

У складу с чланом 59 став 1. Закона о јавним предузећима јавна предузећа имају обавезу доношења средњорочног плана пословне стратегије и развоја. План се доноси на временски период од пет година, од 2017-2021. године.

ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално  стамбено предузеће „Топола“ Топола, у даљем тексту ЈКСП „Топола“ Топола, основано је као јавно предузеће. Оснивач предузећа је Скупштина општине Топола на основу решења о оснивању број 544 од 22.02.1955. године, Одлуке  о оснивању ЈКСП „Топола“ (Сл. Лист СРЈ,бр. 16/899) и 020-184/2001-04 од 17.12.2001. године) /Предузеће је уписано у судски регистар Трговинског суда у Крагујевцу Фи-830/2000 регистарски уложак број1-245-00 и послује средствима у државној својини.

ЈКСП „Топола“ је код Агенције за привредне регистре према Закону о регистрацији привредних субјеката уписано у Регистар привредних субјеката под Б.Д.102865/2006. Последња регистрација код Агенције за привредне регистре: БД/4482015 од 04.02.2015. године.

ЈКСП „Топола“ Топола је основано као јавно предузеће за обављање комуналних и стамбених делатности. Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде за пиће, шифра делатности 3600. Остале делатности утврђене су актом о регистрацији и Статутом предузећа. Остале делатности предузећа су сакупљање и одвођење отпадних вода, изношење и депоновање смећа, пијачне услуге, одржавање гробља, чишћење јавних површина, извођење грађевинских радова и одржавање улица и путева. Према статуту ЈКСП „Топола“ делатности  по шифрама  делатности су  следеће:

36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде као претежна делатност.

37.00 - Уклањање отпадних вода,

42.21 - Уградња цевовода,

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

96.03 - Погребне и сродне делатности,

49.41 - Друмски превоз терета,

38.11 - Сакупљање отпада који није опасан,

81.29 - Услуге осталог чишћења.

Скупштина општине Топола одлуком о поверавању делатности, број 020-382/2016-05-I од 29.11.2016. године поверила је ЈКСП „Топола“ обављање делатности одржавања путева и улица на територији Општине Топола.

У правном промету за своје обавезе предузеће одговара свом својом имовином.

Предузеће послује средствима у државној својини. Учешће државног капитала је 100%.

На дан 31.12.2016. године предузеће има 79 радника.

Седиште  предузећа је у  Тополи, улица  Миливоја  Петровића Блазнавца број 6.

Матични број предузећа је 07123582.

Порески идентификациони број предузећа /ПИБ/ је 101223270.

Текући рачуни:

- Директна банка					150-910-27

- Комерцијална    банка				205-81392-61                                                                                    -    Банка Интеса					160-63013-90

- Halk банка 						155-31460-11

- Управа за трезор –субвенције			840-642743-65

- Управа за трезор-услуге				840- 836743-65

Величина предузећа: Мало предузеће

Вредност укупног капитала: Књиговодствена вредност капитала којим располаже ЈКСП „Топола“ на дан 31.12.2016.године износи  217.769.483 динара.

Органи друштва су: Директор као послодавни орган и помоћник за опште комуналне послове и Надзорни одбор као орган управљања.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно.

Организациона структура:

У складу  са Законом о комуналним делатностима и Одлуком о организовању ЈКСП „Топола“и другим актима, подела послова врши се на:

- Општи послови:

-  Правни,организациони и административни                                                                                                       -  Финансијски и рачуноводствени

- Комунални послови:

-  Одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање комуналним отпадом, управљање пијацама и управљање гробљима и погребне услуге,                                                                                        -  Снабдевање воде за пиће                                                                                                                                        -  Пречишћавање  и одвођење атмосверских и отпадних вода.

- Комерцијални послови:                                                                                                                       -  Одржавање водоводне и канализационе мреже,                                                                                               -  Грађевинарства, урбаног планирања, пројектовања и техничког развоја,                                                 -  Превоз робе, ангажовање радних и грађевинских машина и одржавање сопствених возила

Организациона структура се уређује општим актом предузећа, који утврђује директор.

Друштво  организује рад преко  следећих сектора:

- Сектор општих и комуналних послова

- Финансијски сектор

- Сектор третмана питких вода

- Сектор ППОВ

- Сектор инвестиција и одржавања

- Сектор механизације и транспорта

Законодавни и стратешки оквир

Правни оквир битан за пословање ЈКСП „Топола“:

- Закон о комуналним делатностима

- Закон о јавним предузећима

- Закон о буџетском систему

- Закон о максималном броју  запослених у јавном сектору

- Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада

- Закон о водама,

- Закон о управљању отпадом

- Закон о саобраћају

- Закон о облигационим односима

Општи прописи који се примењују у пословању:

- Прописи из области финансија и рачуноводства

- Прописи  из области пореских закона

- Прописи којима се уређују јавне набавке

- Прописи из области радног права: Закон о раду, Посебан колективни уговор за комунална предузећа

- Прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и друго.

Националне стратегије у областима деловања ЈКСП „Топола“ ( вода, отпад, саобраћај )

Стратегија одрживог развоја општине Топола, акциони план 2012-2016 године са продужетком до 2020.године

Просторни план општине Топола

Производни капацитети

Водоснабдевање

Капацитети за третман питких вода обухватају:

- Постројење за третман питких вода у Јарменовцима са извориштима сирове воде: Јарменовачка река, Милића поток и  Поточање

- Систем праћења и управљања водоводним системом и објектима РО,ПК,ПР1-ПР4

- Градска изворишта Врело и Божурња и Кречана

Из подрудничког слива користе се површинске воде из планинских водотокова са захвата сирове воде на Јарменовачкој реци, Милића потоку и Поточањи и прерађују се у постројењу за питку воду у Јарменовцима. Магистралним цевоводом од АЦЦ Ø350 и РЕН Ø400 у дужини 15.114 м, снабдевају се питком водом Топола и делови насеља Винча, Пласковац, Липовац, Божурња, Жабаре и село Топола. Недостатак сирове воде на извориштима на  Руднику проузрокован је сезонским недостатком падавина.

Оптимална могућност инсталисаних капацитета у просеку износи 38 л/сец. Степен коришћења капацитета је условљен издашношћу изворишта и потребама у потрошњи воде. Градска изворишта Врело, Кречана и Божурња су у потпуности реконструисана  и укључују се у систем водоснабдевања према потреби за допунско снабдевање, у критичним месецима. Остварена производња воде у 2016.години износи 802.400м3.  Остварена продаја воде износи 431.864 м3. Остварени губици у мрежи, као разлика између произведене и утрошене количине воде  износе око 46%.

На висок проценат губитака у мрежи утиче потрошња преко хидраната, губитак воде због настанка хаварија, цурења на водоводној инфраструктури, резервоарима и прикључцима. Губици  нису занемарљиви па је неопходно планирање њихове санације.

ЈКСП „Топола“ има око 80км водоводне мреже и 3.709 прикључака на водоводну мрежу од тога 3.302 домаћинстава и 407 правних лица.

Анализу сирове и прерађене воде из градске мреже врши Институт за јавно здравље Крагујевац. Анализа обухвата основне и периодичне прегледе воде за пиће прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Према извршеним анализама физичко хемијска и микробиолошка исправност узорака је задовољавајућа.

И поред задовољавајућег квалитета воде потребно је наставити активности на реконструкцији градске мреже, повећање степена заштите изворишта питких вода, резервоара и слично како би се избегла потенцијална опасност од контаминације воде за пиће.

Одвођење и пречишћавање отпадних вода

Ни у једном од сеоских насеља на територији  општине не постоји канализациони систем. У селима је одвођење фекалних отпадних вода решено септичким јамама.              Већина ових септичких јама не испуњава прописане стандарде. Развој канализационог система заостаје за развојем система водоснбдевања.

Одвођење фекалне канализације у граду заснива се на сепаратном систему. Укупан број корисника прикључен на канализациону мрежу је око 1.780 корисника, од тога је 1.486 домаћинстава и 294 правних лица и предузетника. Укупна дужина канализационе мреже износи око 28км.

За одржавање канализационих линија ЈКСП „Топола“ не поседује специјално возило већ се користе услуге суседних комуналних и специјализованих предузећа.

Што се тиче атмосферске канализације у селима на територији општине постоји углавном отворени систем канала делимично бетониран а делимично земљани.

Капацитети за третман отпадних вода обухватају постројење за пречишћавање отпадних вода са опремом. Постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Каменица“ у реципијент је у 2016.години испустило  316.665 м3 пречишћене отпадне воде. Проценат  пречишћавања  износи око  87,6%. У току је пројекат реконструкције  линије за даљи третман обраде муља у циљу ефикасније евакуације муља. Реализација пројектних активности директно утиче на побољшање процеса пречишћавања, квалитет отпадне воде на излазу из постројења.

Управљање отпадом

У спровођењу програма заштите и унапређења  животне средине  оснивач је ЈКСП „Топола“  поверио  одржавање канализационе  мреже, одржавање јавне хигијене у граду и уклањање дивљих депонија док је компанији А.С.А поверио посао обављања комуналне делатности сакупљања и одвожења комуналног отпада са сеоског подручја општине Топола.

Управљање отпадом обухвата сакупљање смећа из домаћинстава, пословних, мешовитих и других објеката његово одвожење, третман и безбедно одлагање отпада. Укључујући и санирање и затварање дивљих депонија. Депонија у Торовима се редовно распланирава и одржава. Врши се и прикупљање и пресовање пет амбалаже у за то намењене контејнере..

Одржавање јавне хигијене

Обухвата одржавање и уређење зелених површина, чишћење улица и тротоара кошење траве, чишћење и одржавање канала на прилазима граду, орезивање  дрвореда,  и сезонску садњу цвећа.

Остале комуналне делатности ЈКСП „Топола“

- Управљање и одржавање градског гробља у Тополи.

- Управљање и одржавање  зелене,шарене и млечне пијаце у Тополи

- Одржавање путева и улица на територији општине Топола, које обухвата следеће делатности:

- Набавка и уградња туцаничког застора на постојећим путевима /макадами/

- Рад грађевинске механизације и други послови у нискоградњи,

- Превоз каменог и растреситог материјала,

- Поправка ударних рупа на асвалтном коловозу,

- Изградњу и одржавање система за одвођење атмосверских вода,

- Уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације,

- Изградња атарских путева,

- Уградња и одржавање нових инсталација уличне расвете

Стална имовина предузећа

Стална имовина предузећа на дан 31.12.2016. године износи 297.704хиљада динара, и то:

Земљиште, билансна позиција 0200  износи 15.855 хиљада  динара

Грађевински објекти, билансна позиција 0220 и 0291 износи 159.681 хиљада динара. Грађевинске објекте ЈКСП“ Топола“ чине: управна зграда,зграда водовода са радионицом и магацинским простором, филтер станица, постројење за пречишћавање отпадних вода, капела, пијаце, резервоари за воду, грађевински објекти на извориштима Врело, Божурња и Кречана, водоводне и канализационе инсталације и друго.

Опрема, билансна позиција 0230 0292, износи 39.070 хиљада динара. ЈКСП “Топола“ располаже следећом опремом, машинама и возилима: Катерпилар, трактор 577, компресор, скип, чистач снега, посипач соли, камион еурозета, камион смећар, ауточистилица, цистерна, лада- нива, југо, камион ФАП 3035, путничко возило Нисан, ауто скала 101, возило лада - нива  1,71 Е3, камион кипер, лабораторијска  и електро опрема, пумпе, машине за прање, компјутерска мрежа и рачунари, канцеларијски намештај и опрема, пијачне тезге и друго.

Некретнине и опрема у припреми, билансна позиција 0260 износи 83.098 хиљада динара.

Земљиште које се води у ванбилансној евиденцији  износи  5.757 хиљада динара.

ПЛАНСКИ ЗАДАЦИ ЈКСП „ТОПОЛА“ У ПЕРИОДУ  2017-2021  ГОДИНА

Плански задаци  ЈКСП „Топола“ усмерени су на остварење следећих циљева:

- обезбеђење редовног водоснабдевања Тополе  и сеоских месних заједница

- одржавање квалитета воде за пиће у оквирима  хемијске и бактериолошке исправности  воде редовном контролом воде од стране Завода за заштиту здравља и интерном  контролом  у  лабараторији предузећа

- смањење губитака у мрежи, самим тим и обезбеђење додатних количина воде за снабдевање корисника

- обезбеђење техничких услова за прикључење нових корисника на водоводну и канализациону мрежу  кроз  изградњу и реконструкцију примарне и секундарне водоводне мреже

- инвестиционо и текуће одржавање примарне и секундарне водоводне мреже

- унапређење процеса пречишћавања отпадних вода

- реализација динамике,повећање обима и квалитета  услуга на на  сакупљању одвожењу и депоновању смећа

- одржавање комуналне хигијене града: јавних површина, депоније у Торовима и дивљих депонија

- повећање  и  проширивање  активности  везаних  за  прикупљање   секундарних   сировина / папир, картон , стакло , пластика ,електрични и електронски  отпад  и друго/

- проширење активности на уређењу и одржавању гробља  и гробљанских услуга везаних   за сахрањивање

- побољшање квалитета  пијачних  услуга

- проширење обима активности сектора транспорта и механизације: превоза и рада механизације

- активности на одржавању улица и  путева у граду и  месним заједницама

Планирани физички обим активности у периоду 2017-2021 година

| Р.б. | ОПИС | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВОДА | 440.000 | 449.000 | 458.000 | 467.200 | 485.000 |
| 1. | Грађани | 375.000 | 382.700 | 390.500 | 398.300 | 413.500 |
| 2. | Предузећа | 61.000 | 62.200 | 63.300 | 64.600 | 67.100 |
| 3. | Установе | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
|  | КАНАЛИЗАЦИЈА | 200.000 | 205.500 | 210.200 | 215.900 | 224.100 |
| 1. | Грађани | 160.000 | 164.400 | 168.200 | 172.600 | 179.200 |
| 2. | Предузећа | 36.000 | 37.000 | 37.800 | 39.000 | 40.500 |
| 3. | Установе | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
|  | ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДА | 200.000 | 205.500 | 210.200 | 215.900 | 224.100 |
| 1. | Грађани | 160.000 | 163.200 | 168.200 | 172.600 | 179.200 |
| 2. | Предузећа | 36.000 | 36.900 | 37.800 | 39.000 | 40.500 |
| 3. | Установе | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
|  | ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА | 2.732.000 | 2.737.000 | 2.743.000 | 2.752.000 | 2.763.000 |
| 1. | Грађани | 2.140.000 | 2.142.000 | 2.145.000 | 2.150.000 | 2.155.000 |
| 2. | Предузећа | 383.000 | 385.000 | 387.000 | 390.000 | 395.000 |
| 3. | Установе | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 4. | Трговине | 58.000 | 58.500 | 59.000 | 59.500 | 60.000 |
| 5. | Услужне делатности | 65.000 | 65.500 | 66.000 | 66.500 | 67.000 |
|  | ФИКСНА МЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧАК | 42.120 | 42.244 | 42.281 | 42.341 | 42.426 |
| 1. | Грађани 3/4 | 37.810 | 37.910 | 37.934 | 37.970 | 38.030 |
| 2. | Предузећа и радње до 2“ | 4.130 | 4.154 | 4.166 | 4.190 | 4.214 |
| 3. | Преко 2“ | 180 | 180 | 181 | 181 | 182 |

У периоду 2017-2021.година планира се раст физичког обима продаје воде за 10,22%, раст физичког обима услуга одвођења отпадних вода за 12,05%, раст физичког обима услуга пречишћавања отпадних вода за 12,05%, раст физичког обима услуга изношења и депоновања смећа за 1,13%, раст физичког обима накнаде за прикључке за 1%.

КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

ЈКСП „Топола“ на дан  31.12.2016. године има 79 радника, од тог броја 71 је запослен на неодређено време и 8 запослених на одређено време. Два радника су ангажована по уговору о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла.

СТРУКТУРА  ЗАПОСЛЕНИХ  ПО  СЕКТОРИМА

| Р.број | Сектор | Број систематиз. радних места | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посебан део | 3 | 2 | 2 | - |
| 2 | Сектор ОКП | 26 | 26 | 24 | 2 |
| 3 | Финансијски | 15 | 15 | 12 | 3 |
| 4. | Сектор ТПВ | 8 | 8 | 8 | - |
| 5 | Сектор ППОВ | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Сектор ТИМ | 9 | 9 | 9 | - |
| 7 | Сектор ИО | 13 | 13 | 12 | 1 |
| Укупно |  | 80 | 79 | 71 | 8 |

Одлуком о измени и допуни Одлуке о максималном  броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе општине Топола (Сл. Гласник СО Топола број 21 од 29.11.2016. године) ЈКСП „Топола“ повећан је број радника на неодређено време за једног радника, уместо 71 предвиђа се 72 радника.

Радници на одређено време и радници на привременим и повременим пословима ангажовани су због повећаног обима посла, у складу с чланом 10. Закона  о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

| Рб. | Сектор | ВСС | ВС | ССС | КВ | ПК | НК | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посебан део | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. | ОКП | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 26 |
| 3. | Финансијски | 4 | 2 | 7 |  | 2 |  | 15 |
| 4. | ТПВ | 1 |  | 3 | 3 |  | 1 | 8 |
| 5. | ППОВ |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 6 |
| 6. | ТИМ |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 7. | ИО | 1 | 2 |  | 6 | 3 | 1 | 13 |
|  | Укупно | 10 | 7 | 20 | 15 | 8 | 19 | 79 |

ЈКСП „Топола“ Топола има 12,65% радника високе стручне спреме, 8,86% радника више стручне спреме, 25,31% радника средње стручне спреме, 18,99%   квалификофаних радника, 10,13% полуквалификованих радника и 24,06% неквалификованих радника у укупном броју запослених.

У средњорочном периоду 2017-2021.година планира се 80 запослених као оптималан број запослених  радника.

Одлив радне снаге планира се на основу природног одлива - одлазак у пензију и слично.

Прилив кадрова биће усмерен на запошљавање производних радника, стручно оспособљавање и побољшање квалификационе структуре, увођење специјализованих профила радника.

Ангажовање и запошљавање радника на сезонским и другим повременим пословима могуће је обезбедити из програма које финансира Национална служба за запошљавање.

ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Према члану 24. Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник бр.88/2011 и 104/ 2016) средства за обављање и развој комуналних делатности код којих се крајњи корисник може утврдити, превасходно се обезбеђују из прихода од продаје комуналних услуга.

Цене комуналних услуга се одређују на основу следећих начела:

- примена начела „потрошач плаћа“,

- примена начела „загађивач плаћа“

- довољности цене да покрије пословне расходе,

- усаглашеност цена комуналних услуга са начелом приступачности,

- непостајање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

1)  пословни расходи исказани у пословним књигама  и финансијским извештајима,

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфрастуктаре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима на које је дата сагласност,

3) добит

Цене комуналних услуга су низ година биле ограничене, кретале су се у висини пројектоване инфлације која је нижа од остварене инфлације и нису пратиле раст цена улазних инпута.

Садашњи ниво цена утврђен је Ценовником основних комуналних услуга број 4380/1/2.1 од 30.11.2016. године, на који је сагласност дала Скупштина општине Топола, решењем број  020-395/2016-05-I од  21.12.2016.године

ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА  И УСЛУГА  ЈКСП  ТОПОЛА  ТОПОЛА

| Р. бр. | Назив производа и услуга | Јединица мере | Ниво цена 31.12.16. | Пројекција2021. | Индех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода- грађани Вода-предузећа Вода- установе | М3 М3 М3 | 36,00 109,00 63,00 | 63,00 126,00 73,00 | 175 116 116 |
| 2. | Канализација-грађани Канализација-предузећа Канализација-установе | М3 М3 М3 | 11,00 32,00 19,00 | 19,00 38,00 23,00 | 173 119 121 |
| 3. | Накнада за рад постројења за пречишћавање отпадних вода - грађани - предузећа - установе | М3 М3 М3 | 11,00 45,00 22,00 | 25,00 50,00 25,00 | 227 111 114 |
| 4. | Сакупљање и одлагање смећа Грађани Предузећа Трговине Установе Услужне делатности | М2 М2 М2 М2 М2 | 5,00 10,00 30,00 5,00 20,00 | 7,00 14,00 42,00 7,00 28,00 | 140 140 140 140 140 |
| 5. | Фиксна месечна накнада за водоводни прикључак - грађани (до ¾) - предузећа и радње - прикључак до 2 '' прикључак већи од 2'' | Ком. Ком. Ком. | 86,00 171,00 342,00 | 120,00 240,00 480,00 | 140 140 140 |
| 6. | Пијачне услуге За изнету робу и друге произ- Воде од вредности робе - пољопривредне производе - накнада за занатске производе и робу | Вр/дан Вр/дан | 6 % 6% | 6% 6% | - - |
|  | - Закуп продајног места (тезге за 6 месеци) -Закуп продајног места у локалу за продају мелечних производа ½ тезге за 6 месец. - Закуп и постављање киоска и продајни простор за поста- вљање тезге за месец дана за сваки метар заузећа | Мест. Мест. М/м | 4.990,00 2.318,00 728,00 | 7.000,00 3.245,00 1.020,00 | 140 140 140 |
| 7. | Гробљанске услуге -закуп попуњеног и непопуњеног гробног места -закуп празног гробног места | 1год 1год | 728,00 1.810,00 | 1.000,00 2.480,00 | 137 137 |

У 2017.години Одлуком о Буџету општине Топола планирано је субвенционисање цена комуналних услуга у износу 12.000.000 динара. Субвенционошу се цене воде, услуга канализације и пречишћавања отпадних вода. Економске цене утврђене су тако да покривају директне трошкове које терете дату услугу и део заједничких трошкова радне снаге. У калкулацију нису укључени трошкови амортизације.

У складу са прописаним начелима из Закона о комуналним делатностима у   средњорочном  периоду 2017-2021. године :

- планирају се цене комуналних услуга на нивоу покрића  свих трошкова. Део цене услуге намењен за развој планира се у дугорочном периоду.

- планира се постепено смањење распона за различите категорије потрошача, односно примена принципа  „једна услуга – једна цена“

- планирају се границе приступачности просечног рачуна корисника у односу на просечну зараду  у општини Топола око 4%.

- планирају се као оптималне, постојеће јединице мере које се користе по категоријама услуга.

- социјалне категорије потрошача на које се мере политике цена негативно  одражавају   потребно је субвенционисати

У складу са прописаним начелима из Закона о комуналним делатностима планира се да се постепено отклањају сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинстава и потрошаче из категорије правних лица и да на крају средњорочног периода износе 2:1. У дугорочном периоду треба тежити да се потпуно отклоне разлике у тарифама.

Распони у висини тарифа: домаћинства / привреда

| Врста комуналне услуге | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | 3 : 1 | 2,71 : 1 | 2,45 :1 | 2,21 : 1 | 2 : 1 |
| Канализација | 2,90 : 1 | 2,57 : 1 | 2,33 : 1 | 2,14 : 1 | 2 : 1 |
| Пречистач | 4,09 : 1 | 3,35 : 1 | 2,82 :1 | 2,33 : 1 | 2 : 1 |
| Управљање отпадом | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 |

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ 2017-2021 ГОДИНА

У средњорочном периоду од 2017-2021. године  планира се  раст укупног прихода за 22%, раст укупних расхода 17% и раст бруто добити 7,4 пута. Бржи раст укупних прихода од раста укупних расхода условиће раст остварене бруто добити, што ће допринети развоју предузећа. Структура, динамика и пројекција укупних прихода и расхода  ЈКСП „Топола“ по годинама средњорочног периода  дата је у следећој табели:

ПРИХОДИ И РАСХОДИ                                                    у 000 дин

| ОПИС | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Индех 2021/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИХОДИ | 193.400 | 203.992 | 213.043 | 223.091 | 235.104 | 122 |
| Пословни приходи | 191.700 | 202.292 | 211.243 | 221.191 | 233.104 | 122 |
| 1.Приходи од продаје | 167.300 | 177.292 | 186.243 | 196.191 | 208.104 | 124 |
| Продаја воде | 20.400 | 23.422 | 26.478 | 30.058 | 34.782 | 170 |
| Услуге и инв. радови | 78.280 | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 | 110 |
| Управљање отпадом и јавна хигијена | 41.890 | 44.860 | 46.740 | 48.800 | 51.000 | 122 |
| Гробљанске услуге | 5.000 | 5.300 | 5.600 | 5.900 | 6.200 | 124 |
| Пијачне услуге | 1.020 | 1.120 | 1.230 | 1.350 | 1.480 | 145 |
| Одвођење и пречиш. отпадних вода | 6.460 | 7.590 | 8.695 | 10.083 | 11.642 | 180 |
| Приходи транспорта | 14.250 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 17.000 | 119 |
| 2.Остали пословни приходи | 24.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 102 |
| 3.Финансијски приходи | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 4.Остали приходи | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 125 |
| РАСХОДИ | 192.054 | 198.190 | 206.190 | 214.107 | 225.140 | 117 |
| 1.Пословни расходи | 187.904 | 193.820 | 201.490 | 209.207 | 220.060 | 117 |
| Трошкови материјала | 37.620 | 38.680 | 38.990 | 43.520 | 45.990 | 122 |
| Гориво и енергија | 17.450 | 17.980 | 18.230 | 19.310 | 20.960 | 120 |
| Зараде | 51.026 | 52.540 | 53.910 | 54.510 | 56.310 | 110 |
| Порези и доприноси | 9.134 | 9.405 | 9.650 | 9.757 | 10.080 | 110 |
| Остали лични расходи | 6.161 | 6.370 | 6.820 | 7.190 | 7.380 | 120 |
| Трошкови амортизације | 14.500 | 15.220 | 15.700 | 16.820 | 17.610 | 121 |
| Производне услуге | 39.190 | 40.115 | 40.720 | 43.370 | 45.990 | 117 |
| Непроизводне услуге | 4.500 | 4.920 | 5.270 | 5.440 | 5.610 | 125 |
| Други пословни расходи | 8.323 | 8.590 | 8.930 | 9.290 | 10.130 | 121 |
| 2.Финансијски расходи | 2.900 | 3.050 | 3.270 | 3.420 | 3.550 | 122 |
| 3.Остали расходи | 1.250 | 1.320 | 1.430 | 1.480 | 1.530 | 122 |
| БРУТО ДОБИТ | 1.346 | 5.802 | 6.853 | 8.984 | 9.964 | 740 |

ПЛАН  ИНВЕСТИЦИЈА  И  ИНВЕСТИЦИОНА  ПОЛИТИКА ЈКСП „ТОПОЛА“ 2017 - 2021.

У 2017.години буџетом општине Топола планирају се средства за капиталне пројекте из области водоснабдевања. Планирани износ средстава за радове на капиталним пројектима  износи 52.700.000 динара. Радови на планираним пројектима поверавају се ЈКСП „Топола“ као извођачу радова. Пројекти су везани за побољшање комуналне инфраструктуре.

Буџетом општине Топола за 2017. годину планиране су капиталне субвенције у износу 8.600.000 динара. Субвенције се односе на отплату рата за опрему набављену на кредит и на финансијски лизинг и за набавку новог основног средства за коју су процедуре набавке у току.

У средњорочном периоду 2017-2021.године приказана је планирана динамика  и структура  капиталних пројеката  ЈКСП „Топола“ по секторима :

СЕКТОР ТРЕТМАНА ПИТКИХ ВОДА

|  | Објекти водоснабдевања | Статус | Период реализације | Финансирање | Процењена вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изградња водоводне линије од изворишта Кречана до резервоара Опленац | Изградња у току | 2017. | Општина, Министарство | 24.000.000 |
| 2. | Изградња пумпне станице Кречана-резервоар Опленац | Изградња | 2017. | Општина, Министарство | 2.000.000 |
| 3. | Адаптација резервоара Р2 | Пријава радова | 2017. | ЈКСП „Топола“ | 500.000 |
| 4. | Реконструкција резервоара Р1 | Пројекат- израда у току | 2017. | ЈКСП „Топола“ | 500.000 |
|  |  | Изградња | 2017. | Општина | 5.000.000 |
| 5. | Санација реактора на ПППВ у Јарменовцима | Пројекат- израда у току | 2017. | ЈКСП „Топола“ | 120.000 |
|  |  | Изградња | 2018. | Еко фонд | 3.500.000 |
| 6. | Рекострукција водоводне мреже старије од 20 година | Пројекат | 2017. | Министарство | 2.000.000 |
|  |  | Изградња -фазно | 2018-2026 | Општина/ Министарство | - |
| 7. | Изградња постројења за уклањање гвожђа из дубинских бунара на Кречани | Пројекат | 2018. | ЈКСП „Топола“ | 500.000 |
|  |  | Изградња | 2019. | Општина | 2.000.000 |
| 8. | Реконструкција резервоарских простора Р3 | Пројекат | 2020. | ЈКСП „Топола“ | 500.000 |
|  |  | Изградња | 2021. | Општина | 5.000.000 |
| 9. | Набавка корелатора за идентификацију кварова на мрежи | Набавка и обука | 2018-2020 | Донације, Општина | 1.500.000 |
| 10. | Изградња водовод. линије од изворишта „Божурња“ до резервоара Опленац | Има пројекат | 2019. | Општина | - |
|  |  | Изградња | 2020. | Општина | 10.500.000 |
| 11. | Уградња секторск. мерача протока у мрежи | Набавка, фазно | 2018-2022 | Донације | 5.000.000 |
|  | Укупно |  |  |  | 62.620.000 |

СЕКТОР ИНВЕСТИЦИЈА И ОДРЖАВАЊА

| Р.б. | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | ДУЖИНА | ПРОЈЕКАТ | Време реализавије | Процењена вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кишна канализација у насељу Деспотовица | 1.680 м | ГП из 2016. | 2017. | 7.800.000 |
| 2. | Фекална канализација у улици Николе Граовца | 800 м | нема | 2017. | 6.000.000 |
| 3. | Фекална канализација у насељу Камењак | 300 м | ГП из 2016. | 2017. | 2.500.000 |
| 4. | Фекална канализација Митровчић- Ваганац | 2.500 м | у изради | 2017. | 14.000.000 |
| 5. | Канализација Јокића крај | 2.500 м | у изради | 2018. | 22.000.000 |
| 6. | Водовод. линија у насељу испод ПЗП /пет Ø 110/ | 1.100 м | нема | 2018. | 6.820.000 |
| 7. | Водоводна линија од резервоара Р3 до библиотеке/пет Ø110/ | 500 м | нема | 2018. | 3.100.000 |
| 8. | Водоводна линија у насељу Камењак пет Ø110 | 1.600 м | ГП из 2010. | 2021. | 9.920.000 |
| 9. | Водоводна линија у ул. Софије Ристић са краком чика Мише Алексића пет Ø110 | 890 м | ГП из 2007. | 2019. | 5.518.000 |
| 10. | Дистрибутивни вод око градског језгра од бензинске пумпе НИС до бензинске пумпе АРТ Ø315 | 830 м | нема | Фазно 2020-2023 | 19.920.000 |
| 11. | Водоводна линија у улици Првог устанка пет Ø110 | 800 м | нема | 2022. | 4.960.000 |
| 12. | Водоводна линија у улици Војводе Путника пет Ø110 | 1.400 м | нема | 2018. | 8.680.000 |
| 13. | Водоводна линија од Задужбинске капије до изворишта „Врело“ пет Ø 160 | 1.440м | нема | Фазно 2021-2024 | 17.280.000 |
| 14. | Водоводна линија у улици Б.К.А. од Дома пензионера до Биоскопа Ø160 | 480м | нема | 2025. | 5.760.000 |
| 15. | Водоводна линија у Јокић крају пет Ø110 | 1.370 м | нема | 2020. | 8.494.000 |
| 16. | Водоводна линија Ваганац пет Ø110 | 1.200 м | нема | 2022. | 7.440.000 |
| 17. | Водоводна линија од Дома пензионера до раскрснице Прокин гроб пет Ø160 | 670 м | нема | 2025. | 8.100.000 |
| 18. | Водоводна линија од куће Ђуре Јокић до Ливнице пет Ø160 | 1.650 м | нема | Фазно 2024-2026. | 19.800.000 |
| 19. | Водоводна линија у улици Авенија Краља Петра I петØ 110 | 400 м | нема | 2018. | 2.480.000 |
| 20. | Водоводна линија у улици Краљице Марије пет Ø110 | 150 м | нема | 2019. | 930.000 |
| 21. | Водоводна линија у улици Опленачкој пет Ø110 | 380 м | нема | 2019. | 2.356.000 |
| 22. | Водоводна линија у улици Крагујевачкој пет Ø110 | 750 м | нема | 2023. | 4.650.000 |
| 23. | Водоводна линија у улици Кнеза Александра Карађорђевића од Опленачке до краја пет Ø110 | 450 м | нема | 2025. | 2.914.000 |
| 24. | Водоводна линија у улици Карађорђевој од бензин. Пумпе АРТ до Венчачке улице пет Ø315 | 460 м | нема | 2024. | 11.000.000 |
| 25. | Водоводна линија уулици Б.К.А од Ловачког дома до улаза у Љубесело пет Ø110 | 300 м | нема | 2024. | 1.860.000 |
| 26. | Водоводна линија за насеље код базена „Бајкал“пет Ø 110 | 1.100 м | нема | 2017. | 6.820.000 |
| 27. | Резервоар „Жабаре“ |  | ГП из 2008. | 2024-2026 | 17.000.000 |
| 28. | Кишна и фек. Канализација у улици Софије Ристић са крајем чика М. Алексића | 880 м | нема | 2020. | 14.400.000 |
| 29. | Реконструкција дела фек. колектора кроз пут Крагујевац - Топола | 100 м | нема | 2019. | 1.500.000 |
| 30. | Кишна канализација у улици Б.К.А. од Новог подрума до раскрснице Прокин гроб | 400 м | нема | 2023. | 7.000.000 |
| 31. | Фекална канализација у улици Петра Бојовића | 250 м | нема | 2020. | 6.000.000 |
| 32. | Фекална канализација у улици Никољској | 300 м | нема | 2021. | 6.500.000 |
| 33. | Санација бетонских крила на резервоару Липовац |  | нема | 2017. | 500.000 |
|  | УКУПНО |  |  |  | 264.002.000 |

Укупна предрачунска вредност улагања у капиталне пројекте водовода и канализације износи оквирно 264.002.000 динара. Поједини пројекти планирају се на дужи рок, после 2021.године, јер је могуће да се годишњим плановима определи другачија динамика и приоритети, у зависности од пројектне документације, техничких решења и финансијских средстава.

Извори финансирања капиталних пројеката су средства буџета општине Топола, средства  буџета  Републике и донације.

ПЛАН СЕКТОРА ППОВ

| Р.б. | ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА | Статус | Период реализације | Финансирање | Процењена вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкција линије муља: -Завршетак објекта за механичку дехидрацију - Уградња инсталација и опреме - Пуштање у рад и едукација радника | Изградња у току | 2017. | Општина | 10.000.000 |
| 2. | Пројекат за терцијерни степен пречишћавања | Пројекат | 2019. | Општина | 1.500.000 |
| 3. | Пројекат за побољшање предтретмана отпадне воде, замена механичке решетке и песколова | Пројекат | 2017. | Општина | 300.000 |
|  |  | Изградња | 2018. | Општина | 5.000.000 |
| 4. | Пројекат угр. аутоматске решетке у црпној станици | Пројекат- елаборат | 2017. | ЈКСП „Топола“ | 100.000 |
|  |  | Изградња | 2018. | Општина | 3.700.000 |
| 5. | Уградња система СКАДА Аутоматизација и даљинско праћење | Уградња и обука | 2022. | Општина Министарство | 2.500.000 – 6.200.000 |
| 6. | Изградња објекта изнад биоареционих базена | Пројекат | 2018. | ЈКСП „Топола“ | 150.000 |
|  |  | Изградња | 2019 | Општина | 6.000.000 |
| 7. | Санација зидова базена / шест базена/ | Сукцесив-но | 2018-2022 | Општина | 10.000.000 |
| 8. | Замена дифузора /аератора/ | Набавка и уградња | 2018- 2022 | Општина | 780.000 |
| 9 | Уградња дигестора у лабораторији | Набавка и уградња | 2017. | Општина | 400.000 |
|  | УКУПНО |  |  |  | 44.130.000 |

СЕКТОР ОПШТИ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

| У 2017. години |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.Б. | ОПИС | ВРЕДНОСТ | РОК |
| 1. | Набавка тезги са расхладним уређајем за млечну пијацу | 400.000 | Децембар 2017. |
| 2. | Рушење јавног wc-a код пијаце | 100.000 | Април 2017. |
| 3. | Набавка столарије за млечну пијацу | 300.000 | Јун 2017. |
| 4. | Израда зида иза пијаце | 200.000 | Март 2017. |
| 5. | Набавка контејнера | 500.000 |  |
| 6 | Набавка висећих канти за смеће | 300.000 | Октобар 2017. |
| 7. | Набавка цвећа и дрворедних садница | 100.000 | Новембар 2017. |
| 8. | Набавка тримера и усисивача за лишће | 300.000 | Август 2017. |
| 9. | Поплочавање тротоара улице Б.К.А | 500.000 | Октобар 2017. |
| 10. | Израда каскада на гробљу | 800.000 | Новембар 2017. |
| 11. | Израда капије на новом гробљу | 100.000 | Септембар 2017. |
| 12. | Израда пута од капеле до новог гробља | 2.000.000 | Септембар 2017. |
|  | Укупно у 2017. години | 5.680.000 |  |
|  | У 2018. години |  |  |
| 1. | Набавка тезги са расхладним уређајем за млечну пијацу | 400.000 | Децембар 2018. |
| 2. | Замена столарије на млечној пијаци | 500.000 | Јун 2018. |
| 3. | Набавка контејнера | 1.000.000 | Децембар 2018. |
| 4. | Набавка тримера | 80.000 | Мај 2018. |
| 5. | Поплочавање тротоара у улици Б.К.А | 500.000 | Октобар 2018. |
| 6. | Набавка парковских клупа | 200.000 | Септембар 2018. |
| 7. | Набавка цвећа и дрворедних садница | 100.000 | Новембар 2018. |
| 8 | Израда каскада на гробљу | 800.000 | Новембар 2018. |
|  | Укупно у 2018. години | 3.500.000 |  |
|  | У 2019. години |  |  |
| 1. | Покривање зелене пијаце | 1.000.000 | Септембар 2019. |
| 2. | Набавка контејнера | 1.000.000 | Децембар 2019. |
| 3. | Набавка тримера | 80.000 | Октобар 2019. |
| 4. | Поплочавање тротоара у улици Б.К.А. | 500.000 | Октобар 2019. |
| 5. | Набавка цвећа и дрворедних садница | 100.000 | Новембар 2019. |
| 6. | Набавка висећих канти за смеће | 300.000 | Октобар 2019. |
| 7. | Израда каскада на гробљу | 800.000 | Новембар 2019. |
| 8. | Постављање ограде на гробљу | 300.000 | Септембар 2019. |
| 9. | Уређење паркинга на гробљу | 500.000 | Октобар 2019. |
|  | Укупно у 2019. години | 4.680.000 |  |
|  | У 2020. години |  |  |
| 1. | Набавка цвећа и дрворедних садница | 100.000 | Новембар 2020. |
| 2. | Набавка контејнера | 1.000.000 | Децембар 2020. |
| 3. | Израда каскада на гробљу | 800.000 | Новембар 2020. |
| 4. | Израда заједничке гробнице за напуштена гробна места | 400.000 | Мај 2020. |
|  | Укупно 2020. година | 2.300.000 |  |
|  | У 2021. години |  |  |
| 1. | Набавка цвећа и дрворедних садница | 100.000 | Новембар 2021. |
| 2. | Набавка контејнера | 1.000.000 | Децембар 2021. |
| 3. | Израда каскада на гробљу | 800.000 | Новембар 2021. |
|  | Укупно 2021. година | 1.900.000 |  |
|  | Укупно 2017-2021. година | 18.060.000 |  |

Извори финансирања активности Сектора општих комуналних послова ЈКСП „Топола“ су сопствана средства  и средства општине Топола – еко фонда.

СЕКТОР ТРАНСПОРТ И  МЕХАНИЗАЦИЈА – НАБАВКА ОПРЕМЕ

| Р.б | НАЗИВ | 21О7. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Путничко возило |  | 450.000 |  | 500.000 |  | 950.000 |
| 2. | Теретно возило пик-ап | 600.000 |  | 720.000 |  |  | 1.320.000 |
| 3. | Теренско возило лада нива | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  | 1.400.000 | 3.600.000 |
| 4. | Радно возило скип | 6.800.000 |  |  |  |  | 6.800.000 |
| 5. | Камион |  |  | 12.000.000 |  |  | 12.000.000 |
| 6. | Камион за отпушавање канализације |  | 20.000.000 |  |  |  | 20.000.000 |
| 7. | Трактор |  |  |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
| 8. | Радно возило чистилица | 4.000.000 |  |  |  |  | 4.000.000 |
| 9. | Теретно возило смећар |  |  |  | 17.000.000 |  | 17.000.000 |
| 10. | УКУПНО | 12.500.000 | 21.550.000 | 12.720.000 | 19.500.000 | 1.400.000 | 67.670.000 |

Извори финансирања набавке опреме су сопствена средства и средства општине Топола – капиталне субвенције и  средства донација.

МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  СРЕДЊОРОЧНОГ  ПЛАНА  2017-2021.ГОДИНА

У наредном средњорочном периоду од 2017-2021. године пословање и развој ЈКСП „Топола“ треба подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности и то:

- Повећање степена доступности комуналних  услуга

- Бољи квалитет и највиши стандарди у пружању комуналних  услуга корисницима

- Поузданост и стабилност код пружања комуналних услуга

Према стратегији одрживог развоја ЈКСП „Топола“ циљеви су у следећим оквирима:

- Одрживи развој управљања водама, очување и унапређење квалитета вода и њихово рационално коришћење

- Повећање капацитета пијаће воде

- Смањење губитака у водоводној мрежи

- Оптимални услови за одлагање комуналног отпада и подизање свести за управљање отпадом

- Организовано и одвојено сакупљање отпада и сортирање

- Успостављање организованог система рециклаже и постизање искоришћености отпада и изградња постројења за искоришћење енергије из отпада

- Развој канализационих система

- Изградња и унапређење путне инфраструктуре

- Очување природних ресурса и управљање здравом  животном  средином

Кључне активности потребне за достизање циљева су:

- Јачање кадровских капацитета

- Инвестирање у капиталне пројекте и опрему

- Унапређење система управљања, руковођења и организације  предузећа

- Унапређење надзора и контроле

- Увођење стандардизованих процедура

- Развој информационих система у функцији оптимазације праћења учинака

Средњорочним планом пословања ЈКСП „Топола“ у пероду 2017-2021.година утврђени су развојни, производни и финансијски задаци које треба реализовати кроз повећање ефикасности пословања, побољшање техничке опремљености кроз инвестициона улагања у нове пројекте, повећање физичког обима продаје производа и услуга, остварење планираних прихода и расхода, оптимална кадровска решења и политику запослености, коришћење унутрашњих резерви предузећа и побољшање стандарда запослених.

Све наведене активности ЈКСП „Топола“ су у функцији остварења  јавног интереса  и задовољења потреба корисника комуналних услуга које предузеће пружа и за које је основано.

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Марина Вуковић