ЈКСП „ТОПОЛА“ ТОПОЛА

ДУГОРОЧНИ ПЛАН

ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКСП „ТОПОЛА“ ТОПОЛA

ЗА ПЕРИОД 2017-2027. ГОДИНА

Седиште: ТОПОЛА

Делатност: 3600

Матични број: 07123582

ПИБ: 101223270

ЈББК: 82920

Локална самоуправа: Скупштина општине Топола

Тoпола, фебруар 2017.

I  УВОД

У складу чланом 59 став. Закона о јавним предузећима „Службени гласник РС“ број 15/2016. сва јавна предузећа имају обавезу доношења дугорочног плана пословне стратегије и развоја. План се доноси на временски период од најмање 10 година, односно у периоду 2017-2027 године.

II  ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

- Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“ Топола, у даљем тексту ЈКСП „Топола“ Топола послује у правној форми „јавно предузеће“. Оснивач предузећа је Скупштина општине Топола на основу решења о оснивању број 544 од 22.02.1955. године и Одлуке о оснивању ЈКСП Топола број 020-184/2001-4 од 17.12.2001. године. Предузеће је уписано у судски регистар Трговинског суда у Крагујевцу ФИ-830/2000 регистарски уложак број 1-245-00 и послује средствима у државној својини.

ЈКСП „Топола“ је код Агенције за привредне регистре према Закону о регистрацији привредних субјеката уписано у Регистар привредних субјеката под Б.Д.102865/2006.         Последња регистрација код Агенције за привредне регистре: БД/448/2015  од  04.02.2015. године.

Предузеће послује са средствима у државној својини, Општина Топола је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

- Делатности од општег интереса поверене ЈКСП „Топола“ Tопола

Основна делатност  предузећа је производња и дистрибуција воде за пиће, шифра делатности 3600. Остале делатности утврђене су актом о регистрацији и Статутом предузећа.Према статуту ЈКСП „Топола“ делатности по шифрама делатности су следеће:

36.00 - Сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде као претежна делатност.

37.00 - Уклањање отпадних вода,

42.21 - Уградња цевовода,

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

96.03 - Погребне и сродне делатности,

49.41 - Друмски превоз терета,

38.11 - Сакупљање отпада који није опасан,

81.29 - Услуге осталог чишћења.

У складу с одлуком Скупштине Топола број: 020-302/2014-05-I од 19.09.2014. године, ЈКСП „Топола“ је поверено обављање делатности чишћења улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола.

Скупштина општине Топола одлуком о поверавању делатности, број 020-311/2016-05-I од 29.09.2016. године поверила је ЈКСП „Топола“ обављање делатности:

- Набавка и уградња туцаничког застора на постојећим путевима /макадами/,

- Рад грађевинске механизације и други послови у нискоградњи,

- Превоз каменог и растреситог материјала,

- Поправка ударних рупа на асвалтном коловозу,

- Изградњу и одржавање система за одвођење атмосверских вода,

- Уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације,

- Изградња атарских путева,

- Уградња и одржавање нових инсталација уличне расвете.

- Вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКСП „Топола“ на дан 31.12.2016. године износи  217.769.483 динара.

Вредност новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 71.000.942,56  динара, док неновчани део основног капитала износи 146.792.296,35 динара.

III  ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР

- Правни оквир битан за пословање ЈКСП „Топола“ Топола:

Закон о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС “ бр. 104/2016) oсновни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Овим законом се ближе дефинишу комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања,финансирање, као и друга питања од значаја за задовољење комуналних потреба корисника услуга.

Закон о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016). Како ЈКСП „Топола“ послује као јавно предузеће на њега се односе и одредбе закона о јавним предузећима. Овај системски закон настоји да стање у јавним  предузећима унапреди у три области:

- у области управљања и руковођења

- у области стратешког и текућег планирања

- у области контроле пословања јавних предузећа

Закон о буџетском систему: ЈКСП „Топола“ није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под  регулативу која проистиче из овог закона.

Закон о максималном броју запослених у јавном сектору. Ограничења код новог запошљавања важе до краја 2018. године.

Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада. Умањење висине основних зарада је за  10%. Примена овог закона  временски није орочена.

Код пројекција пословања узете су одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности: Закон о водама, Закон о управљању отпадом, Закон о саобраћају.

Општи прописи који се примењују у пословању  су:

- Прописи којим се уређују облигациони односи

- Прописи из области финансија и рачуноводства

- Порески закони

- Прописи којима се уређују јавне набавке

- Прописи из области радног права: Закон о раду, Посебан колективни уговор за

- Прописи из области заштите и безбедности на раду,противпожарне заштите и др.

Националне стратегијe у областима деловања ЈКСП „Топола“: вода,отпад,саобраћај.

Стратегија одрживог развоја општине Топола акциони план 2012-2016 године са продужетком до 2020. године.

Просторни  план општине Топола

- Стратешки правци развоја и унапређење основних делатности

Основне функције ЈКСП „Топола“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољање комуналних потреба становништва и других  корисника комуналних услуга на територији општине Топола.

У наредном периоду пословање и развој ЈКСП „Топола“ треба подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, и то:

- Повећању степена доступности комуналних услуга

- Већој поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга

- Бољи квалитет и највиши стандарди у  пружању  услуга  корисницима

- Достигнути ниво развоја, показатељи и  индикатори развоја основних делатности

Посматрано по делатностима које су поверене ЈКСП „Топола“ у овој фази развоја достигнут је  ниво  приказан у наредном табеларном прегледу:

Делатност водоснабдевања

| Показатељ | Јединица мере | Вредност у 2016. |
| --- | --- | --- |
| Укупан број становника у општини | становник | 22.000 |
| Становници општине обухваћени услугом | становник | 13.200 |
| Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом | домаћинство | 3.302 |
| Правна лица и предузетници на територији ЈЛС обухваћена услугом | Правно лице | 407 |
| Број активних водомера /прикључака/ | водомер | 3709 |
| Просечан интервал између два очитавања водомера | месец | 1 |
| Захваћена и прерађена вода за пиће | М3 | 802.400 |
| Укупна дужина водоводних цеви/ примарна и секундарна мрежа/ | км | 80 |
| Укупна потрошња воде | М3 | 431.864 |
| Остварени губици у мрежи | % | 46 |
| Укупно запослени у ЈКСП Топола | број | 79 |
| Запослени у сектору водоснабдевања | број | 17 |

*Број становника је по попису  из  2011. годинe

Делатност управљања отпадом

| Показатељ | Јединице мере | Вредност у 2016. |
| --- | --- | --- |
| Укупан број становника у општини | становник | 22.000 |
| Становници општине обухваћени услугом | становник | 7.100 |
| Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом | домаћинство | 2.362 |
| Број правних лица и предузетника обухваћених услугом | Правно лице | 376 |
| Количина одвеженог комуналног отпада у тонама годишње | тона | 2900 |
| Број активних специјалних возила за одвожење комуналног отпада | возило | једно |
| Просечна запремина возила-носивост | тона | 7 |
| Укупна запремина судова за одлагање мешаног комуналног отпада | М3 | 181 |
| Укупно запослених у ЈКСП Топола | број | 79 |
| Запослени у сектору управљања отпадом | број | 19 |

Канализација и пречишћавање вода

| Показатељ | Јединица мере | Вредност у 2016. |
| --- | --- | --- |
| Укупан број становника у општини | становник | 22.000 |
| Становници општине обухваћени услугом | становник | 5.944 |
| Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом | домаћинства | 1486 |
| Број правних лица и предузетника обухваћених услугугом | Правно лице | 294 |
| Број прикључака на канализациону мрежу | прикључак | 1780 |
| Укупна количина отпадне воде | М3 | 202.374 |
| Укупна дужина канализационих цеви | км | 28 |
| Количина воде која се примарно и секундарно пречишћава пре испуштања у реципијент | М3 | 316.665 |
| Степен пречишћавања отпадних вода | % | 87,6% |
| Укупно запослени у ЈКСП Топола | број | 79 |
| Запослени у сектору канализације и пречишћавања отпадних вода | број | 10 |

- Листа показатеља у осталим комуналним делатностима

Погребне услуге

| Показатељ | Број | Број |
| --- | --- | --- |
| Број активних гробаља | 1 | Гробље на Опленцу |
| Број гробаља којим не управља ЈКСП на територији ЈЛС | 10 | Гробља у МЗ |
| Број сахрана у току године | 40 | Гробље на Опленцу |

Пијачне услуге

| Показатељ | Јединица мере/број | Површина/м2 |
| --- | --- | --- |
| Број и површина зелених пијаца | 1 | 900 м2 |
| Број и површина мешовитих пијаца | 1 | 120 м2 |
| Број и површина млечних пијаца | 1 | 80 м2 |
| Укупан број тезги | комад | 65 |
| Број обележених продајних места | место | 70 |

Одржавање улица и путева

У 2016. години делетност управљања општинским путевима, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола обављала је Дирекција за изградњу општине Топола.У 2017. години овлашћено предузеће за обављање ове делатности је ЈКСП „Топола“. (Одлука  Скупштине општине, број:  020-382/2016-05-I  од  29.11.2016. године).

Територија Општине Топола  обухвата: 130км општинских путева, 760км некатегорисаних путева и 40км улица у насељу.

Редовно одржавање општинских и некатегорисаних путева обухвата:

- Поправка ударних рупа на путној мрежи (утрошак 347 тона асфалта за крпљење)

- Набавка каменог агрегата ( утрошак 12.200 тона ломљеног камена)

- Превоз каменог и растреситог материјала (око 10.000м3)

- Рад грађевинске механизације (вредност радова је око 5.000.000 динара)

- Набавка грађевинског материјала( вредност набавке је  око 2.000.000 динара)

Периодично одржавање општинских и некатегорисаних путева обухвата:

- Набавка и уградња туцаничког застора (макадами). У Месним заједницама општине Топола   реконструисана  површина износи 14.040м2.

- Изградња атарских путева-пољских путева. У месним заједницама општине Топола укупна површина  износи 24.675м2.

Уградња вертикалне и саобраћајне сигнализације

У току 2016. године број постављених или замењених саобраћајних знакова износи: монтажа и демонтажа саобраћајних знакова 108 комада, уградња носача саобраћајних знакова, стубови износе 40 комада, исправљање саобраћајних знакова 86 комада и чишћење саобраћајних знакова 25 комада.

Јавна расвета обухвата следеће активности:

- Надзор у ефикасности отклањања кварова на мрежи

- Увођење нове расвете или проширење постојеће

- Верификација степена уштеда потрошње електричне енергиje

У 2017. години прве две активности у обављању јавне расвете поверене су одељењу општинске управе а трећа ЈКСП „Топола“.

Одржавање чистоће на јавним површинама

| Показатељ | Јединица мере | Вредност у 2016. |
| --- | --- | --- |
| Број локалних саобраћајница обухваћених годишњим програмом | број | 12 |
| Укупна годишња очишћена површина у м2 | М2 | 35.000.000 |
| Укупна годишња опрана површина у м2 | М2 | 1.000.000 |

Одржавање јавних зелених површина

| Показатељ | Јединица мере | Вредност у 2016. |
| --- | --- | --- |
| Зелене површине обухваћене годишњим програмом одржавања јавног зеленила /нискорастуће културе у м2/ | М2 | 170.000 |
| Просечан број кошења травњака у току године | број | 6 |
| Укупан број стабала засађених на јавним површинама | комад | 480 |
| Број стабала на којима је рађен неки од поступака одржавања у току године | комад | 10 |

IV  ЦИЉЕВИ  И ПРИОРИТЕТИ У РАЗВОЈУ  ОСНОВНИХ  КОМУНАЛНИХ  ДЕЛАТНОСТИ

У наредном десетогодишњем периоду од  2017-2027. године  основне комуналне делатности ЈКСП „Топола“ развијаће се у складу са циљевима из националне стратегије и локалне стратегије и планова .

Према стратегији одрживог развоја општине Топола циљеви су у следећим оквирима:

- Побољшање и повећање и реконструкција капацитета пијаће воде,

- Оптимални услови за одлагање комуналног отпада и подизање свести за управљање  отпадом

- Унапређење комуналних услуга,

- Изградња и унапређење путне инфраструктуре,

- Очување природних ресурса и управљање здравом животном средином.

- Повећање степена  доступности услуге.

Активности потребне за достизање постављених  циљева су:

- Јачање кадровских капацитета,

- Инвестирање у капиталне пројекте и опрему,

- Унапређење система управљања,руковођења и организације на нивоу предузећа,

- Унапређење линија руковођења, надзора и контроле,

- Увођење стандардизованих процедура,

- Оптимизација и развој информационог  система.

Показатељи и индикатори успешности пословања ЈКСП „Топола“

| Показатељи | На кратак рок | На средњи рок | На дужи рок |
| --- | --- | --- | --- |
| Укупан приход | 213.100.000 | 235.100.000 | 265.200.000 |
| Укупан расход | 206.200.000 | 225.140.000 | 253.700.000 |
| Укупан број запослених | 80 | 80 | 80 |
| Књиговодствена вредност капитала | 248.000.000 | 258.100.000 | 288.400.000 |
| Садашња вредност основних средстава | 332.850.000 | 351.700.000 | 368.100.000 |
| Садашња вредност опреме | 55.200.000 | 61.200.000 | 71.700.000 |
| Укупне обавезе по кредитима | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Укупна краткорочна потраживања | 31.300.000 | 31.900.000 | 32.900.000 |
| Укупне краткорочне обавезе | 20.000.000 | 20.900.000 | 22.100.000 |
| Трошкови материјала | 38.990.000 | 45.990.000 | 47.000.000 |
| Трошкови енергије | 18.230.000 | 20.960.000 | 21.760.000 |
| Трошкови одржавања | 5.940.000 | 6.120.000 | 6.980.000 |
| Трошкови услуга | 40.720.000 | 45.990.000 | 47.100.000 |
| Трошкови амортизације | 15.700.000 | 17.610.000 | 18.790.000 |

Индикатори

| Индикатори | На кратак рок | На средњи рок | На дужи рок |
| --- | --- | --- | --- |
| Економичност(расход /приход) | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| Техничка опремљеност рада (садашња вредност опреме по запосленом) | 690.000 | 765.000 | 896.250 |
| Капитал по запосленом | 3.100.000 | 3.226.250 | 3.605.000 |
| Наплаћена потраживања (краткорочна потраживања у односу на годишњи приход) | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| Степен амортизовања основних средстава (садашња вредност/набавна вредност) | 0,67 | 0,69 | 0,70 |
| Степен отписа опреме (садашња вредност/набавна вредност) | 0,33 | 0,31 | 0,30 |
| Енергетска ефикасност (трошкови енергије у односу на укупне расходе | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Степен наплате | 85% | 88% | 92% |
| Солвентност (готовина у односу на краткорочне обавезе) | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Ликвидност (краткорочна потраживања у односу на краткорочне обавезе) | 1,56 | 1,52 | 1,49 |
| Трошкови запослених у односу на укупне расходе | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

V  КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

- Оптимална структура и број радника

На дан 31.12.2016. године ЈКСП „Топола“ Топола има 79 запослених радника.  По уговору о

привременим и повременим пословима запослена су два радника.

У наредном дугорочном периоду планира се садашњи ниво запослености као оптималан.

Одлив радне снаге планира се на основу природног одлива- одлазак у пензију  и слично.

Прилив кадрова биће усмерен на запошљавање производних радника, стручно оспособљавање и побољшање квалификационе структуре, увођење уско специјализованих профила радника.

Један вид обезбеђења кадрова за ангажовање на сезонским и другим повременим пословима је и запошљавање на јавним радовима које финансира Национална служба за запошљавање.

VI ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник бр. 104/2016) прописана су начела финансирања комуналних делатности и елементи за одређивање цена комуналних услуга. Критериујуми за утврђивање цена производа и услуга ЈКСП „Топола“ су трошкови пословања који терете дати производ  или услугу, са циљем да цене покривају пословне расходе и да се смањује разлика у ценама између различитих категорија корисника. То је дугорочна политика, која ће се спроводити на следећи начин:

1. Планира се да je на средњи рок цена комуналних  услуга на нивоу покрића свих трошкова.

2. Планира се да на дужи рок цена комуналних услуга садржи и део цене  намењен за развој.

| ИНДИКАТОР | На кратак рок | На средњи рок | На дужи рок |
| --- | --- | --- | --- |
| Степен покрића текућих трошкова | 75% | 100% | 100% |
| Планирана стопа акумулативности | - | - | 10% |

Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Јединице мере за извршене комуналне услуге  које се тренутно користе  су:

| Врста комуналне услуге | Јединица мере | Начин мерења |
| --- | --- | --- |
| Вода за пиће | М3 | Очитана потрошња воде на мерном иструменту |
| Канализација и пречишћавање отпадних вода | М3 | Очитана потрошња на мерном иструменту |
| Изношење смећа (управљање отпадом) | М2 | Према површини стана или пословног простора |

Једеница мере за изношење смећа (управљање отпадом) поред површине стамбеног  или пословног простора може бити и:

- Члан домаћинства, односно евидентирани  број  чланова породичног домаћинства,

- Породично домаћинство, према евидентираном породичном домаћинству,

- Литар, према запремини посуде за одлагање комуналног отпада.

Примена принципа „једна услуга“ – „једна цена“

Садашњи распон у ценама за категорије корисника, по врстама услуга је следећи:

- Вода, распон између најниже и највише цене износи 1:3

- Одвођење отпадних вода, распон између најниже и највише цене износи 1:2,91

- Пречишћавање отпадних вода,распон између најниже и највише цене износи 1:4,09

- Изношење и депоновање смећа ,распон између најниже и највише цене износи 1:6

Распони између цена по јединици мере постепено ће се смањивати. На средњи рок  планира се распон 1:2, а на дужи рок распон 1:1.

Границе приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва.

Садашњи просечни рачун грађана у односу на просечну нето зараду у Општини Топола износи око 3,5%. Пројекције за наредни плански период су следеће:

| Врста комуналне услуге | На кратак рок 2019. | На средњи рок 2021. | На дужи рок 2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода за пиће | 1,55 | 1,70 | 1,80 |
| Канализација и пречишћавање отпадних вода | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
| Изношење смећа (управљање отпадом ) | 1,50 | 1,55 | 1,65 |
| Укупно | 3,70% | 4,00% | 4,30% |

*Основица је остварена просечна нето зарада у Општини Топола.

VII ОКВИРНИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА

Циљ инвестирања је побољшање водоснабдевања, смањење губитака у мрежи, побољшање квалитета услуга, отклањање уских грла у систему праћења водоснабдевања и побољшање ефикасности система.

У делатности водоснабдевања на средњи и дужи рок планирају се следећи радови и опрема:

- Завршетак изградње водоводне линије од изворишта „Кречана“ до резервоара  Опленац

- Изградња пумпне станице Кречана-резервоар Опленац

- Реконструкција резервоара Р1

- Изградња постројења за уклањање гвожђа из воде из дубинских бунара на Кречани

- Набавка корелатора за идентификацију кварова на мрежи

- Изградња водоводне линије од изворишта „Божурња“ до резервоара Опленац

- Санација вертикалне таложнице (реактора)

- Реконструкција резервоара Р2

- Реконструкција резервоара Р3

- Уградња секторских мерача протока у мрежи ради праћења

- Реконструкција водоводне мреже старије од 20 година

Оквирни план инвестиционих улагања у Сектору третмана питких вода је око 63.000.000 динара.

У Сектору ИО планирају се радови на изградњи и реконструкцији водоводне и  канализационе  мреже  на средњи и дужи рок:

1. Водоводна линија у насељу код ПЗП Београд. Обухвата улице Никола Тесла, Драгољуба Драшковића, Слободана Радошевића, Ђуре Јакшића. Насеље снабдева стара поцинкована цев промера 5/4“ и због дотрајалости честе су хаварије. Реконструкцијом водоводне линије и решавањем одвођења атмосферских вода може се трајно уредити коловозна површина у поменутим улицама.  (потребна пројектна документација).

2. Водоводна линија од резервоара Р3 до библиотеке. Дужина 500 m са израдом једне регулационе шахте. Решава се проблем  водоснабдевања улица Шумадијска, Кнегиње Зорке, део улице Б.К.А. (потребна пројектна документација).

3. Резервоар питке воде Жабаре. Равнање великих дневних потрошњи у летњем периоду. (ГП резервоар „Жабаре“ из јула 2008. год.)

4. Водоводна и канализациона мрежа у насељу „Камењак“. Насеље обухвата улице Мије Тодоровића, Драгутина Прокића, Каменичка, Светозара Ђорђевића, Душана Баранина. Насеље снабдева стара поцинкована цев промера 3/4". (ГП водовод и канализација насеља „Камењак“ из маја 2010. год.)

5. Водоводна линија у улици Софије Ристић са краком у чика Мише Алексића. Улице снабдева стара поцинкована цев промера 1“. (ГП водовода улица: Софије Ристић са краком и чика Мише Алексића у Тополи из 2007. год.)

6. Кишна и фекална канализација у улици Софије Ристић са краком и чика Мише Алексића. (ГП кишна и фекална канализација у улици Софије Ристић са краком у чика Мише Алексића у Тополи 2007. год.)

7. Наставак дистрибутивног вода Ø300 око градског језгра од бензинске пумпе НИС до бензинске пумпе АРТ у Карађорђевој улици и повезивање са уличним линијама. (потребна пројектна документација)

8. Повезивање корисника на новоизграђене водоводне линије у улицама Венчачка, Челик Батаљона, Карађорђева. Укидање старих дотрајалих линија уз промену орјентације водоводних прикључака што изискује прављење нових водоводних шахти на другим локацијама.

9. Водоводна линија и фекална канализација у улици Првог устанка. Водоводна линија која снабдева улицу Првог устанка је 3/4" и честа су пуцања због лошег квалитета. (потребна пројектна документација)

10. Водоводна линија у улици Војводе Путника. Улицу водом снабдева стара поцинкована цев промера 5/4“. Водоводна линија је у лошем стању и честе су хаварије. Реконструкцијом водоводне линије и решавањем одвођења атмосферских вода може трајно да се уреди коловозна  површина у тој улици. У току је изградња фекалне канализације у тој улици. (потребна пројектна документација)

11. Израда водоводних прикључака са нове водоводне линије Ø110 и укидање старе поцинковане линије 5/4“ у улици Стефана Немање.

12. Израда водоводних прикључака са нове водоводне линије Ø110 и укидање старе поцинковане линије 3/4" у Рудничкој улици.

13. Реконструкција и измештање водоводне линије Ø150 и Ø80 из приватних поседа и полагање по јавној површини користећи улице Петра Првог Карађорђевића, Ђурђевданску, Б.К.А., Радоја Домановића, Јована Скерлића, Солунских ратника. Поменуте водоводне линије пролазе кроз приватна дворишта, испод објеката јако су старе и спојене су затопљеним оловом где постоји велика могућност процуривања. (потребна пројектна документација)

14.  Израда водоводних прикључака са нове водоводне линије у улицама Даринке Радовић и анхимандрита Алексеја Јовановића. У потпуности искључити старе поцинковане линије.

15.  Фекална канализација у Јокић и Манојловић крају са препумпном станицом код ППОВ. (потребна пројектна документација)

16. Реконструкција дела фекалног колектора кроз пут Крагујевац–Београд у близини стоваришта „САША“ због слегања терена. (потребна пројектна документација)

17.  Довршити водоводну линију Ø110 према јавној чесми у Божурњи. Положено је 1.700m водоводне линије, потребно је положити 1.300m водоводне линије до скретања за Божурњу. (потребна пројектна документација)

18.  Санација кровне плоче на објекту Црпна станица 4.

19. Потисни цевовод  од изворишта „Божурња“ до резервоара „Опленац“. (потребна пројектна документација)

20. Израда водоводног прикључка за објекат „Стари подрум“ са полиестерске линије Ø400 и укидање поцинковане водоводне линије 2“ кроз виноград. Постојећа водоводна линија 2“   дотрајала са честим кваровима који се не могу уочити.

21. Реконструкција водоводне линије у улици Б.К.А. са свим прикључцима и објектима од Дома пензионера до Биоскопа. Постојећа водоводна линија ливено-гвоздена Ø80 дотрајала са честим кваровима.Потребно је повећање промера водоводне линије (потребна пројектна документација)

22. Кишна канализација у улици Б.К.А. од „Новог Подрума“ до раскрснице „Прокин гроб“. (потребна пројектна документација)

23. Фекална канализација у улици Николе Граовца. (потребна пројектна документација)

24. Водоводна линија Јокић крај. Постојећа водоводна линија поцинкована 3/4" дотрајала је са честим кваровима и лошим водоснабдевањем. (потребна пројектна документација)

25. Водоводна линија Ваганац. Постојећа водоводна линија поцинкована 1“ дотрајала са честим кваровима. (потребна пројектна документација)

26. Водоводна линија за насеље код базена „Бајкал“. Постојећа  поцинкована линија 3/4" дотрајала је са честим кваровима. Има могућност проширења мреже према грађанима који немају градску воду. (потребна пројектна документација)

27. Фекална канализација у улици Војводе Петра Бојовића Деспотовица. (потребна пројектна документација)

28.  Фекална канализација у Никољској улици (део). (потребна пројектна документација)

29.  Водоводна линија у улици авенија Петра Првог Карађорђевића. Постојећа водоводна линија поцинкована 1“ и 3/4" дотрајала је са честим кваровима и лошим водоснабдевањем. (потребна пројектна документација)

30. Водоводна линија у улици Краљице Марије. У овој улици нема уличне водоводне линије.  (потребна пројектна документација)

31. Водоводна линија у Опленачкој улици. Постојећа водоводна линија је поцинкована 5/4“ дотрајала је са честим кваровима.  (потребна пројектна документација)

32. Водоводна линија у Карађорђевој улици од бензинске пумпе „АРТ“ до скретања за Венчачку улицу. Постојећа водоводна линија ливено-гвоздена Ø80 дотрајала је, са честим кваровима. У том делу потребно је повећати промер водоводне линије (потребна пројектна документација)

33. Санирати доводни цевовод сирове воде од изворишта „Јарменовачка река“ до ПППВ, уз помоћ полиуретанских смола потпомогнутих акцелераторима у зависности од цурења, на свим пукотинама и учврстити бетонажом. Радити на пројектној документацији потпуне реконструкције цевовода.

34. Санација бетонских крила на резервоару „Липовац“ према извештају из 2015. године са предлогом санације. Санација се састоји у рушењу постојећих зидова и изградњи нових.

Целокупна вредност  плана представља  значајан обим средстава, оквирно око 260 милиона динара.Извори финансирања су средства буџета која се односе на капиталне пројекте и средства националних фондова и министарстава и средства донатора.

На постројењу „Каменица“ на   планирају се следећи радови:

1. Пројекат реконструкције линије муља, који обухвата завршетак објекта за механичку дехидрацију,уградњу инсталација и опреме, пуштање у рад и едукацију радника

2.  Израда пројектно техничке документације за следеће пројекте:

- Пројекат за побољшање предтретмана отпадне воде, замена или реконструкција механичке решетке и пескалова

- Пројекат за уградњу механичке решетке или пужног транспортера на решетку у црпној станици

- Пројекат за изградњу објекта изнад биоаерационих базена

- Пројекат за уградњу терцијалног степена пречишћавања

3.  Уградња система СКАДА, аутоматизација и даљинско праћење процеса рада  постројења

4.  Осавремењавање лабараторије и уградња дигестора

Оквирни предрачун вредности улагања у пројекте на ППОВ износи око 44 милиона динара.Извори финансирања су сопствена средства, средства буџета-фонд за заштиту животне средине.

Сектор Транспорта и механизације у наредном периоду  планира набавку следеће опреме:

- набавка два путничка возила,замена дотрајалих возила

- набавка два теретна возила,замена дотрајалих возила

- набавка  три теренска возила, замена дотрајалих возила

- набавка радне машине скип

- набавка теретног возила, камион

- набавка теретног возила камион за  отпушавање канализације

- набавка трактора

- набавка радног возила  чистилице

- набавка теретног возила смећар

Оквирни предрачун вредности улагања у наведену опрему износи 67 милиона динара.

Извори средстава су сопствена средства за развој, капиталне субвенције буџета локалне самоуправе и средства из националних и међународних фондова.

VIII  ЗАКЉУЧАК

У складу с техничко-технолошким и људским ресурсима ЈКСП „Топола“ је дугорочно усмерена на квалитетно пружање комуналних услуга корисницима, очување и унапређење животне средине, оптимизацију дистрибуције производа и услуга, проширење водововодне и канализационе инфраструктуре с циљем да послује на еконоско одржив начин уз поштовање права и обавеза  и стандарда запослених и побољшање ефикасности пословања.

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА

---------------------------------

Марина Вуковић