На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине (,,Службени гласник РС,, број 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС и 14/16), и Програма коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2017. годину (,,Службени гласник СО Топола“ број  5/2017), а у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2017.годину (,,Службени гласник СО Топола,, број 23/2016, 11/2017 и 21/2017),

Општинска управа Oпштине Топола - Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности и Одељење за локални економски развој  подносе

Извештај о остварењу прихода и изршењу расхода

Програма коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине

за период од 01.01.2017. - 31.12.2017. године

Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2017. годину (,,Службени  гласник  СО  Топола,, број  5/2017), укупно  планирани  приходи  износе  6.500.000,00 дин. На Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2017. год. сагласност је дало Министарство пољопривреде и заштите  животне средине Републике Србије, број 401-00-00448/2017-09 од 21.03.2017.године, а у складу са чланом 100. став 5. Закона о заштити животне средине (,,Службени гласник РС,, број 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16).

Структуру планираних и остварених прихода чине:

| Р.бр. | ОПИС ПРИХОДА | ПЛАН | ОСТВАРЕЊЕ | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посебна накнада за заштиту животне средине | 6.500.000,00 | 6.017.133.84 | 92,57 |
|  | УКУПНО: | 6.500.000,00 | 6.017.133,84 | 92,57 |

За период од 01.01.2017.год.-31.12.2017.год. планирани текући расходи су на нивоу планираних прихода, тј. у износу од 6.500.000,00 дин.

Структуру планираних и извршених расхода чине:

| Р.бр. | ОПИС РАСХОДА | ПЛАН | ОСТВАРЕЊЕ | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ,,Израда пројектно-техничке документације за унапређење технолошког процеса прераде отпадних вода вода-оптимизација и осавремењавање предтретмана линије воде на ППОВ ,,Каменица,, у Тополи | 300.000,00 | / | / |
| 2. | Пројекат ,,Уређење зелених површина-друга фаза,, | 500.000,00 | 457.479,00 | 91,49 |
| 3. | Пројекат ,,Едукација о значају правилног одлагања и искоришћавања отпада,, | 450.000,00 | / | / |
| 4. | Пројекат ,,Спречимо загађење воде за пиће-Вода је живот ,, | 450.000,00 | 372.346,20 | 82,74 |
| 5. | Пројекат ,,Изградња линије муља на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Тополи,, I и II фаза | 4.520.000,00 | 4.530.325,80 | 100,23 |
| 6. | Пројекат ,,Санација дивљих депонија у насељеним местима Општине Топола,, | 255.000,00 | 253.396,00 | 99,37 |
| 7. | Остале специјализоване услуге, нераспоређенасредства предвиђена за хитне активтности из области заштите животне средине које је неопходно спровести током 2017.године | 25.000,00 | / | / |
|  | УКУПНО: | 6.500.000,00 | 5.613.547,00 | 86,36 |

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА:

У периоду јануар-децембар 2017.године остварени текући приходи Фонда за заштиту животне средине, односно приходи од Посебне накнаде за заштиту животне средине износе 6.017.133,84 динара  што је 92,57 % у односу на планиране приходе за 2017. годину.

Извршени расходи:

Одлуком о буџету за 2017. годину планирани су расходи за заштиту животне средине у разделу 4, глава 4.2, функционална класификација 560, Програм 6, прорамска активност 0401-0001-Управљање заштитом животне средине и природних вредности, позиција 80, економска класификација 424-Специјализоване услуге  (,,Службени гласник СО Топола,, број 23/2016, 11/2017 и 21/2017).

У периоду јануар-децембар 2017. године укупни  текући расходи  износе 5.613.547,00 динара и извршени су у мањем износу од планираних за 13,64%.

СТРУКУРА ИЗВРШЕНИХ ТЕКУЋИХ РАСХОДА

1. ,,Израда пројектно-техничке документације за

унапређење технолошког процеса прераде отпадних вода -оптимизација и

осавремењавање предтретмана линије воде на ППОВ ,,Каменица,, у Тополи

У овом извештајном периоду није било расхода за наведену програмску активност јер се финансирање-суфинансирање активности из Програма врши у складу са динамиком прилива средстава која обезбеђују реализацију расхода по утврђеним приоритетима.

2. Пројекат ,,Уређење зелених површина-друга фаза,,

У овом извештајном периоду за реализацију овог пројекта чије је спровођење поверено ЈКСП ,,Топола,, из Тополе, Решењем број 020-193/2017-05-III од 08.05.2017. године утрошена су средства у износу од 457.479,00 динара што је 91,50 % у односу на планирана средства. Радовима на уређењу јавних зелених површина обухваћена је улица Булевар Краља Александра I почев од броја 14 до 16 у дужини од 28 м, просечној ширини 8м и обухватао је зелену површину и тротоар, укупне површине око 200 м2. Резултат пројекта је стварање услова за квалитетнији живот грађана кроз уређење зелене површине, омогућавање безбедног и несметаног одвијања пешачког саобраћаја на тротоару.

Средства у износу од 415.890,00 динара су уплаћена на текући рачун ЈКСП ,,Топола,, из Тополе, број 840-836743-65 код Управе за трезор, а на основу рачуна за изведене радове, број 06-00936 од 31.05.2017. године, а износ средстава од 41.589,00 динара за обавезе ПДВ-а уплатом у буџет РС.

| Редни број | Економска класификација | Број рачуна/ захтева за трансфер средстава | Плаћени износ средстава | Број и датум извода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 424911 | Рачун бр. 06-00936 | 415.890,00 | 118, 26.06.17. |
| 2. | 424911 | Интерни обрачун ПДВ | 41.589,00 | 128, 10.07.17. |

3. Пројекат  ,,Едукација о значају правилног одлагања и

искоришћавања отпада,,

У овом извештајном периоду није било расхода за наведени пројекат јер се финансирање-суфинансирање активности из Програма врши у скласду са динамиком прилива средстава која обезбеђују реализацију расхода по утврђеним приоритетима.

4. Пројекат ,,Спречимо загађење воде за пиће-Вода је живот ,,

У овом извештајном периоду за реализацију овог пројекта утрошена су средства у износу од 372.346,20 динара што је 82,74% у односу на планирана средства. Спровођење пројекта поверено је Удружењу грађана ,,Аурус-С,, Винча, Топола Решењем број 404-90/2017-05 од 25.04.2017.године. Општина Топола је закључила уговор о набавци услуге са Удружењем грађана ,Аурус-С,,. Циљ пројекта је укључивање деце школског узраста у систем заштите животне средине, унапређење сарадње између јавног и цивилног сектора и јачање капацитета цивилног сектора и локалне самоуправе за подизање нивоа свести деце и одраслих у складу са препорукама и планом ресорног министарства. Средства су уплаћена на рачун Удружења, а ускладу са Уговором о реализациј пројектних активности.

| Редни број | Економска класификација | Број рачуна/ захтева за трансфер средстава | Плаћени износ средстава | Број и датум извода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 424911 | 497-2017/03 Набавка потребног материјала | 122.760,00 | 079, 28.04.17. |
| 2. | 424911 | 496-2017/03 Набавка потребног материјала | 120.116,00 | 080, 03.05.17. |
| 3. | 424911 | 655-2017/03 Путни трошкови | 6.497,80 | 095, 24.05.17. |
| 4. | 424911 | 656-2017/03 провизија | 12,40 | 095, 24.05.17. |
| 5. | 424911 | 705-2017/03 Људски ресурси | 37.000,00 | 109, 13.06.17. |
| 6. | 424911 | 755-2017/03 Путни трошкови | 6.495,00 | 121, 29.06.17. |
| 7. | 424911 | 756-2017/03 Путни трошкови | 6.465,00 | 121, 29.06.17. |
| 8. | 424911 | 899-2017/03 Људски ресурси | 36.500,00 | 128, 10.07.17. |
| 9. | 424911 | 999-2017/03 Људси ресурси | 36.500,00 | 151, 10.08.17. |

5. Пројекат ,,Изградња линије муља на Постројењу за

пречишћавање отпадних вода у Тополи,,  I и II фаза

У овом извештајном периоду за реализацију овог пројекта чије је спровођење поверено ЈКСП ,,Топола,, из Тополе, Решењем број 020-193/2017-05-III од 08.05.2017. године за измирење обавеза I фазе пројекта из 2016. године и отпочињање реализације II фазе пројекта,  утрошена су средства у износу  4.530.325,80 динара што је 100,23% у односу на планирана средства.

Средства су уплаћена на текући рачун ЈКСП ,,Топола,, из Тополе, број 840-836743-65 код Управе за трезор за измирење обавеза по рачунима за извршене услуге из 2016. године, уплату ПДВ-а у буџет РС и надзор над извођењем радова.

| Редни број | Економска класификација | Број рачуна/ захтева за трансфер средстава | Плаћени износ средстава | Број и датум извода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 424911 | Интерни обрачун ПДВ | 753.145,86 | 010, 17.01.17. и 107, 09.06.17. |
| 2. | 424911 | Рачун бр.1/1037 за извођење радова | 3.286.757,78 | 036, 24.02.17. и 037, 27.02.17. |
| 3. | 424911 | Рачун бр.42-00827 за извођење радова | 458.958,15 | 114, 20.06.17. |
| 4. | 424911 | Рачуни бр.51 и 75, ЈП Дирекција за урбанизам КГ за надзор на изведеним радовима | 31.464,01 | 117, 23.06.17. и 137, 21.07.17. |

Резултат пројекта је завршена прва фаза на линији за прераду муља и отпочета друга фаза пројекта.

6. Пројекат ,,Санација дивљих депонија у насељеним местима

Општине Топола,,

Пројектом је обухваћена санација дивљих депонија  које се налазе у непосредној близини насеља варош Тополе што доприноси унапређењу животне средине, заштити биљног покривача и животињског света и смањује могућност штетног утицаја на здравље становништва.

Средства су уплаћена на текући рачун ЈКСП ,,Топола,, из Тополе, број 840-836743-65 код Управе за трезор, а за измирење обавезе по рачунима из 2016. године.

| Редни број | Економска класификација | Број рачуна/ захтева за трансфер средстава | Плаћени износ средстава | Број и датум извода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 424911 | Рачун бр.1/996 | 61.776,00 | 017, 26.01.17. |
| 2. | 424911 | Рачун бр.1/997 | 191.620,00 | 017, 26.01.17. |

7. Остале специјализоване услуге, нераспоређена средства

предвиђена за хитне активтности из области заштите животне

средине које је неопходно спровести током 2017. године

За Остале специјализоване услуге, нераспоређена средства предвиђена за активтности из области заштите животне средине није било расхода у 2017. години.

Општинска управа општине Топола

Одељење за буџет, финансије, привреду и

друштвене делатности

Број:  401-33/2018-03

Дана: 15.01.2018. год.

За Одељење за локални                                                     За Одељење за буџет, финансије,

економски развој					                     привреду и друш. делатности

Зора Недовић, координатор                                  	         Јасна Миљковић, руководилац

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлука о оснивању буџетског фонда за заштити животне средине Општине Топола донета је на седници СО-е Топола,17.12.2009. године. Фонд се финансира из наменских и осталих ненаменских буџетских прихода. Средства остварена од накнаде из члана 85. Закона у висини од 60% су приход буџета РС, а у висини од 40% приход буџета јединице локалне самоуправе. Јединица локалне самоуправе из оквира својих права и надлежности прописује посебну накнаду за заштиту животне средине-члан 87. Закона о заштити животне средине.

У складу са чланом 100. Закона о заштити животне средине (,,Службени гласник РС,, број 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС и 14/16) и Програмом коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2017. годину, раздео VI (,,Службени гласник СО Топола“ број  5/2017), Општинска управа Општине Топола - Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности и Одељење за локални економски развој, а на основу документације, подносе Општинском већу Општине Топола Извештај о коришћењу средстава Фонда за заштиту животне средине и оствареним приходима и извршеним расходима који се по усвајању доставља Министарству заштите  животне средине Републике Србије најкасније до 31. марта текуће године.

Потребно је да Општинско веће размотри и усвоји поднети извештај.