ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЋИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Програм: 4- РАЗВОЈ   ТУРИЗМА

Пројекат : 0006- ,,Изградња визиторског центра у Тополи –Прва и Друга фаза,,

План: 13.048.000 динара

Извршење: 932.253(7,15%)

За изградњу Друге фазе визиторског центра у Тополи конкурисало се код Министарства трговине,туризма и телекомуникација, где је након спроведеног конукрса донета Одлука о додели средстава.

Уговор о финансирању друге фазе је закључен, радови су започети  и биће реализовани до краја буџетске године.

Програм: 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Пројекат:0002- ,,Израда пројектно-техничке документације технолошког решења за евакуацију и одлагање муља од процеса прања филтерских испуна на ПППВ у Јарменовцима ''

План:           150.000,00 динара.

Извршење:  0

У процедури је поступак спровођења јавне набавке за избор најповољнијег понуђача.

Пројекат:0006- ,,Санација дивљих депонија у насељеним местима општине Топола''

План:           1.000.000,00 динара.

Извршење:  96.668(9,67%)

У току су радови на санацији дивљих депонија, тако да ће расходи за ове намене бити реализовани до краја буџетске године.

Пројекат:0007- ,,Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода у Тополи-Прва фаза''

План:           4.000.000,00 динара.

Извршење:  0

Уговор са извођачем радова је закључен у четвртом кварталу тако да ће расходи за ове намене бити реализовани до краја буѕетске године,а у складу са Уговором.

Програм: 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Пројекат:0006- ,,Фестивал хорова и хорске музике ''

План:           110.000,00 динара.

Извршење:  0

Фестивал је одржан у месецу септембру 2016.године,расходи ће бити реализовани у последњем кварталу.

Програм: 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Пројекат:0006- ,,Реконструкција фудбалског терена ФК ,,Карађорђе,,

План:           2.200.000,00 динара.

Извршење:  0

Пројекат:0007- ,,Извођење пртивпожарне и громобранске заштите на балон сали,,

План:           500.000,00 динара.

Извршење:  0

Пројекат:0008- ,,Извођење радова на бетонирању простора око терена у балон хали ,,

План:           180.000,00 динара.

Извршење:  0

Расходи ће бити реализовани до краја буџетске године.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ,

ТРЕЗОР И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Број: 400-76  /2016-03

Дана: 24.10.2016.године

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ  САРАДНИК

ЗА БУЏЕТ И ОПШТУ ПОТРОШЊУ

Маргарета Живановић