„Јавно предузећe – Дирекцијa за изградњу општине Топола“ ЈП Топола

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ

ЗА 2009. ГОДИНУ

Јануар 2010. године

Назив предузећа: „Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола

Седиште : улица Принца Томислава Карађорђевић бр.2, 34310 Топола

Датум оснивања: 17.10.1996 године код привредног суда у Крагујевцу, а на основу Одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Тополе. Основано је од стране Скупштине општине Топола  као јавно предузеће за уређење, коришћење, напређење и заштиту грађевинског земљишта као добра од општег интереса и изградњу јавних објеката од значаја за општину Топола.

Органи предузећа су:

- Управни одбор, као орган управљања

- Директор, као орган пословођења

- Надзорни одбор, као орган надзора

Оснивач има право управљања Предузећем на начин утврђен Законом.

Делатност и развој  Предузећа засновани су на смерницама и одлукама Оснивача, уз примену одговарајућих метода планирања.

Основе пословне политике Предузећа утврђује Управни одбор у складу са пословним плановима и захтевима оснивача,  предлозима грађана исказани преко месних заједница и сопственим могућностима и општим потребама.

Активности „Јавног предузећа – Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП Топола (у даљем тексту: Дирекција) у 2009. години одвијале су се у складу са Програмом пословања  Дирекције за 2009. годину. Средства за реализацију Програма су обезбеђена из буџета општине, средстава републичких институција, донација  и учешћем грађана.

У складу са урађеном реорганизацијом послова почетком  2009. године, Дирекција за изградњу је свој програм пословања у 2009.години засновала на изградњи, реконструкцији и одржавању путне мреже у општини Топола, вршењу надзора на изградњи, реконструкцији и одржавању ових објеката и финансирању и прибављању услуга за израду планских аката које у складу са Законом доноси надлежни орган.

Подручје општине Топола је веома добро плански покривено саобраћајном мрежом путева различитих категорија – два магистрална правца М-23 и М-4 (укупно 50 км), више регионалних путева-Р-126, Р-215, Р-215а и Р-109 (укупно 44 км), као и разгранатом мрежом општинских, некатегорисаних путева и улица. Подручје  општине  Топола покрива 130 км општинских путева,  760 км некатегорисаних путева и 40 км улица под управом Дирекције за изградњу.

Дирекција као управљач општинских, некатегорисаних путева и улица је у  2009. години предузела значајне активности у циљу одржавања и ефикасног функционисања путне мреже, које обухватају:

- Праћење стања објеката и реализације послова на објектима путне инфраструктуре: саобраћајница, тротоара, паркиралишта, семафора, хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације, проходности путева по зимским условима (зимска служба);

- Планирање и утврђивање приоритета на одржавању путне инфраструктуре, применом критеријума: стање на терену, законске и финансијске могућности, положај и значај пута, захтеви и потребе грађана;

- Припрема реализације послова на одржавању путне инфраструктуре: расписивање тендера, израда техничке подлоге за извођење радова, обрада материјала након спровођења тендера, анализа цене и вођење евиденције;

- Надзор над реализацијом радова: праћење и овера количине и квалитета изведених радова, овера грађевинских књига и дневника, месечних и окончаних ситуација радова;

АКТИВНОСТИ У 2009. ГОДИНИ

I Асфалтирање општинских и некатегорисаних путева

| Редни број | Месна заједница (назив пута) | Дужина (m) | Вредност радова (дин) | Извођач | Укупна вредност са ПДВ-ом (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Војковци (Дубраве) | 500 | 908.761,00 | Предузеће за путеве „Београд“ | 3.116.009,52 |
| 2. | Доња Трешњевица (Јасик) | 550 | 1.031.455,00 |  |  |
| 3. | Белосавци (Андровићи) | 460 | 944.978,00 |  |  |
| 4. | Клока (Бујковац I и II, Марићи и Алексићи) | 1450 | 3.567.291,26 | Предузеће за путеве „Крагујевац“ | 27.829.605,01 |
| 5. | Општински пут Л-3 (Клока-Ђукићи) | 775 | 2.677.827,56 |  |  |
| 6. | Јарменовци (Пут уз реку) | 1090 | 2.489.038,83 |  |  |
| 7. | Крћевац (Благојевићи) | 500 | 1.372.301,20 |  |  |
| 8. | Винча (Станковићи) | 535 | 1.147.807, 58 |  |  |
| 9. | Блазнава (Поток) | 615 | 1.426.565,51 |  |  |
| 10. | Доња Шаторња (Белице) | 1090 | 2.189.444,90 |  |  |
| 11. | Божурња (Павловићи) | 800 | 1.805.005,07 |  |  |
| 12. | Г.Трнава (Савићи) | 700 | 2.347.964,11 |  |  |
| 13. | Липовац Општински пут Л-21 | 460 | 1.738.503,52 |  |  |
| 14. | Овсиште (Јошаница) | 535 | 1.011.914,35 |  |  |
| 15. | Топола (Јокићи) | 590 | 1.142.737,98 |  |  |
| 16. | Наталинци (тротоар уз М-4) | 620 | 2.851.750,92 |  |  |
| УКУПНО: |  | 12 155 | 28.653.346,79 | / | 30.945.614,53 |

Табела бр.1  -  Општински и некатегорисани путеви асфалтирани током 2009. г.

ПРИЛОГ: Фотографије асфалтираних путева

Клока-Бујковац I                       Г. Трнава-Савићи                Јарменовци-пут уз реку

Шаторња-Белице                  Овсиште-Јошаница             Винча-Станковићи

НАПОМЕНА: У току 2009. године вршено је и пресвлачење асфалтном масом државних путева I и II реда који се налазе на територији општине Топола, а којима управља ЈП „Путеви Србије“. Асфалтирано је 3000 метара државног пута I реда-магистрални пут М-23 кроз месну заједницу Белосавци и 500 метара државног пута I реда-магистрални пут М-4 у насељу Топола, који се поклапа са улицом Милована Миловановића, а извођач поменутих радова било је предузеће за путеве „Београд“ из Београда. Такође је асфалтирано око 2000 метара државног пута II реда-регионални пут Р-215 (Г.Трнава /Јапанска/ - Рача), а извођач радова је било предузеће за путеве „Крагујевац“ из Крагујевца.

Поред наведених активности урађена је и ревитализациј игралишта за мале спортове у МЗ Пласковац, МЗ Јунковац и плато испред ФК „Карађорђе“.

II Изградња макадамских путева

У складу са Програмом пословања за 2009. годину, посебна пажња је дата изградњи макадамских путева у сеоским месним заједницама. Макадамски путеви су углавном рађени за поједине делове насеља по месним заједницама где је на путевима земљана подлога, а рађени су и прилазни путеви за сеоска гробља.

У табели број 2 дат је преглед макадамских путева урађених у 2009. години.

| Редни број | Месна заједница (назив пута) | Дужина пута (m) | Вредност радова (дин) | Извођач | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пласковац (Симићи) | 870 | 793.739,00 | Радња „ Гавриловић Момир“ из Г: Трнаве |  |
| 2. | Жабаре (Урошевићи) | 90 | 117.823,00 | Радња „ Гавриловић Момир“ из Г: Трнаве | Вршено је подизање нивелете пута |
| 3. | Јеленац (пут за Гробље) | 1330 | 1.054.296,00 | Радња „ Гавриловић Момир“ из Г: Трнаве |  |
| 4. | Шуме (Маринковићи, Павловићи) | 600 | 425.500,51 | Предузеће за путеве „Крагујевац“ из Крагујевца |  |
| 5. | Крћевац (Горњи Ивановићи) | 600 | 171.400,00 | Предузеће за путеве „Крагујевац“ из Крагујевца |  |
| 6. | Винча (Станковићи) | 400 | 294.870,00 | Предузеће за путеве „Крагујевац“ из Крагујевца |  |
| 7. | Рајковац (Црнчица) | 700 | 150.000,00 | Аутопревозник „Томић Зоран“ из Тополе | Учешће грађана у радовима |
| 8. | Жабари (Калипоље) | 1000 | 910.370,00 | Радња „ Гавриловић Момир“ из Г: Трнаве |  |
| 9. | Горња Трнава (Јанковићи) | 420 | 203.400,00 | Радња „ Гавриловић Момир“ из Г: Трнаве |  |
| 10. | Рајковац (Станковићи) | 250 | 376.272,00 | Радња „ Гавриловић Момир“ из Г: Трнаве |  |
| Укупно: |  | 6 260 | 8.297.670,51 | / | / |

Табела бр.2 – Макадамски путеви урађени у току 2009. године

Прилог: Фотографије урађених макадамских путева

Жабаре-Калипоље                  Крћевац-Горњи Ивановићи     Јеленац-пут за гробље

Винча-Станковићи            Пласковац- Симићи         Шуме-Маринковићи, Павловићи

III  Санација путева са макадамском подлогом

Услед обилних падавина средином  2009. године дошло је до оштећења макадамских путева на територији општине Топола. Обилне падавине изазавале су бујичне воде које су оштетиле макадамске путеве до те мере да је била потребна њихова санација.

На основу увида у оштећења макадамских путева урађен је Извештај на основу кога је Управни одбор Дирекције донео Одлуку да се изврши хитна санација оштећених путева како би их грађани несметано користили за одвијање саобраћаја

Преглед оштећених путних праваца дат је у табели  бр. 3.

| Редни број | Месна заједница | Дужина пута (m) | Вредност радова (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наталинци (пут за Ристиће) | 250 | 121.822,00 |
| 2. | Наталинци (пут за цркву у Павловцу) | 400 | 58.250,00 |
| 3. | Доња Трнава (пут за Борисављевиће) | 240 | 106.890,00 |
| 4. | Доња Трнава (пут за Кузмиће и Нешиће) | 375 | 163.904,00 |
| 5. | Горња Трнава (пут за Новаковиће) | 700 | 152.280,00 |
| 6. | Доња Трнава (пут заРистиће) | 600 | 70.252,00 |
| 7. | Божурња (Пут за Стојиће) | 1400 | 68.816,00 |
| 8. | Горња Трнава (пут за Срећковиће) | 200 | 32.600,00 |
| 9. | Загорица (пут за Мало Жабаре) | 2000 | 315.356,00 |
| 10. | Жабаре (пут за гробље) | 300 | 58.080,00 |
| 11. | Јунковац (пут за Матиће) | 200 | 59.676,00 |
| 12. | Горња Трнава (пут поред хладњаче) | 100 | 28.900,00 |
| 13. | Рајковац (више путних праваца) | 3500 | 455.000,00 |
| 14. | Доња Трнава (пут за Ранковиће, Лукиће и Живаниће) | 2450 | 279.160,00 |
| 15. | Љубесело (прилаз парцели Чолић Ж. са нек. пута ) | / | 3.400,00 |
| 15. | Пласковац (пут за Кариће) | 350 | 56.708,00 |
| 16. | Топола (пут за Јокиће) | 450 | 57.800,00 |
| 17. | Митровчић (пут за Мацановиће) | 200 | 50.568,00 |
| 18. | Шуме (пут за гробље) | 240 | 49.700,00 |
| 19. | Пласковац (пут за Урошевиће) | 870 | 49.224,00 |
| 20. | Војковци (пут за Благојевиће-Дубраве) | 700 | 126.000,00 |
| Укупно: |  | 1 501,74 | 2 396.586,00 |

Табела бр.3 –Преглед макадамских путева санираних након оштећења изазваних обилним падавинама

IV Остале активности

а) Јавни радови

У склопу Националног инвестиционог плана Дирекција је у сарадњи са Националном службом за запошљавање организовала Јавне радове на уређењу путног појаса на општинским путевима, што је обухватало: сечење растиња, кошење траве, израда банкина и сл. За ову намену ангажовано је 16 радника на одређено време у трајању од  6 месеци, тј. од 15.07.2009.г. до 14.01.2010.г. За потребе обављања ових радова извршена је  и набавка потребних материјално – техничких средстава.

Извођењем ових радова уређен је путни појас уз општинске путеве у дужини 75,5км и изграђене банкине у дужини од  5,6км. Ови радови су дали изузетне доприносе у бољој прегледности путева а самим тим је повећана безбедност свих учесника у саобраћају.

б) Редовно одржавање саобраћајне сигнализације

У оквиру редовног одржавања саобраћајне сигнализације вршено је постављање и допуњавање вертикалне сигнализације, обнављање хоризонталне сигнализације и одржавање светлосне сигнализације.

Саобраћајна сигнализација је постављана у складу са пројектном документацијом, законским прописима који регулишу ову област и наложеним мерама Министарства унитрашњих послова-Полицијске управе Крагујевац (Одељења саобраћајне полиције ) које обавља надзор над спровођењем прописа и предузима друге мере које се односе на безбедност саобраћаја на путевима.

Набавка вертикалне сигнализације вршена је од Предузећа „Сигнал“ д.о.о. из Сомбора, за шта је утрошено је  486.564,00 динара. Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације било је поверено Јавном комунално-стамбеном предузећу „Топола“  из Тополе,  за шта је утрошено  299.805,00 динара.

Oдржавање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у насељеном месту Топола било је поверено радњи “Топел М“ Слатина, за шта је издвојено 165.600,00  динара.

Обележавање хоризонталне сигнализације на уличној мрежи насеља Топола вршено је према пројектној документацији и у складу са законским прописима, а радови су били поверени предузећу „Модел 5“  из Београда и у те сврхе утрошено је  533.582,00 динара.

в) Зимско одржавање путева и улица

Зимско  одржавање улица у граду и општинских путева на територији општине Топола врши се у складу са Програмом рада зимске службе за сезону 2009/2010, а поверено је Јавном комуналном стамбеном предузећу „Топола“ из Тополе у складу са спроведеном јавном набавком, у вредности од 2.895.600,00 динара.

За зимско одржавање извршена је набавка  20 тона соли и  121 тона ризле од

4-8мм, за шта је издвојено је  316.713,00  динара.

г) Пројектна и планска документација

У складу са законским прописима у извештајном периоду урађен је Програм израде Генералног плана и Генерални план Тополе са обухватом од  878 ha који је усвојен на седници Скупштине општине.

Израда Програма за израду Генералног плана и израда  Генералног плана Тополе поверена је Предузећу „Арплан“ из Аранђеловца.

За израду Програма и Плана утрошено је  3.370.000,00 динара. Израду наведених планских аката финансирало је Министарство за просторно планирање и заштиту животне средине, Чешка Република и општина Топола.

За израду појединачних планова детаљне регулације утрошено је 194.700,00 динара.

Пројектно-техничку документацију за потребе реконструкције путева израдила је Дирекција за урбанизам из Крагујевца, за шта је утрошено  424.800,00 динара.

д) Јавне набавке

У циљу реализације активности предвиђених Програмом пословања Дирекције и Планом набавки, спровођени су поступци јавних набавки радова, добара и услуга, у складу са Законом о јавним набавкама и осталим важећим прописима који уређују област јавних набавки.

У извештајном периоду спроведени су следећи поступци јавних набавки:

- Поступак јавне набавке мале вредности-укупно спроведено 21 поступака:

- 3 поступка за набавку добара

- 3 поступка за набавку услуга

- 15 поступака за набавку радова

- Поступак јавне набавке по јавном позиву – укупно спроведен 1 поступак за набавку радова

- Преговарачки поступак без објављивања јавног позива - укупно спроведен 1 поступак за набавку радова.

Приликом спровођења поступака јавних набавки није било приговора на рад Комисије и избор извођача радова од стране других учесника у поступку, што је доказ да су јавне набавке спровођене у складу са законским прописима.

ђ) Ново градско гробље

У извештајном периоду Дирекција у сарадњи са надлежним органима општинске управе општине Топола је започела са активностима око решавања имовинско-правних односа у циљу проширења постојећег и изградње новог градског гробља чија локација се налази у насељу Љубесело и наслања се на постојеће гробље у Љубеселу. Влада Републике Србије је утврдила општи интерес за земљиште на коме је предвиђена изградња новог градског гробља и у току је спровођење поступка експропријације земљишта чији се завршетак планира у првој половини 2010. године.

Свој пуни допринос у реализацији Програма пословања дао је Управни одбор Дирекције. У току 2009. године укупно је одржано  20  седница  на којима је разматрано  226  тачака дневног реда.

Поред Управног одбора на реализацији Програма пословања ангажовано је  6 радника Дирекције за изградњу.

Треба истаћи да је остварена добра сарадња са општином, републичким институцијама и донаторима приликом реализације Програма пословања.

Обављајући своју делатност Дирекција за изградњу је у току читавог протеклог  периода обједињавала и усмеравала изградњу и одржавање путне инфраструктуре на читавој територији општине Топола.

На крају се може констатовати да су се активности одвијале у складу са Програмом пословања на који је сагласност дала Скупштина општине Топола. Треба истаћи да је Програм пословања углавном реализован што је доказ да је реално израђен у складу са финансијским могућностима општине.

ДИРЕКТОР

Братислав Николић