Образац 12

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ-ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА”

ЈП ТОПОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

ТОПОЛА, 20.07.2016.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: “ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ-ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА”ЈП ТОПОЛА

Седиште:Топола,ул.Принца Томислава Карађорђевића бр.2

Претежна делатност: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број:  17030604

ПИБ: 101225187

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатност јавног предузећа

"Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола” ЈП Топола (у даљем тексту: Предузеће), основано је од стране Скупштине општине Топола као предузеће за уређење, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта као добра од општег интереса и изградњу јавних објеката од значаја за општину Топола.

Предузеће је уписано у судски регистар код Привредног суда у Крагујевцу 17.10.1996. године у регистарском улошку број 1-18370-00 по решењу Fi-1434/96, а преведено је у Регистар привредних субјеката решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије број: БД. 4362/2005 од 07.03.2005. године.

Предузеће са потпуном одговорношћу располаже, односно управља средствима која су у јавној својини, обавља поверене послове из области:

- уређења, коришћења, унапређења и заштите грађевинског земљишта као добра од општег интереса и изградњу јавних објеката од значаја за општину Топола;

- одржавања и управљања улицама и путевима на територији општине Топола којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично, осим делатности чишћења снега и леда са коловоза, путева, улица,саобраћајних и других јавних површина на територији општине Топола

- обезбеђивања јавног осветљења, одржавања, адаптације и унапређења објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;

- обезбеђивања  услова за израду урбанистичких планова и пројеката од значаја за општину Топола.

Сходно важећим прописима о класификацији делатности претежна делатност јавног предузећа је: 42.11 - Изградња путева и аутопутева.

Предузеће има статус индиректног буџетског корисника у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава (“Сл. Гласник РС” бр. 112/2015), укључено је у систем консолидованог рачуна трезора и сходно томе води буџетско књиговодство у складу са Законом о буџетском систему РС,Уредбом о буџетском рачуноводству и другим подзаконским актима и примењује буџетски контни план.

Годишњи програм пословања

*Програм пословања "Јавног предузећа – Дирекције за изградњу општине Топола” ЈП Топола  за 2016.годину донео је Надзорни одбор Предузећа 01.12.2015.године, заведен под бројем 2299, а на исти је Решењем број:110-54/2015-05-I од 17.12.2015.године Скупштина општине Топола дала сагласност (“Службени гласник СО Топола” број.23/2015) од 17.12.2015.године .

*I измена и допуна  Програма пословања "Јавног предузећа – Дирекције за изградњу    општине Топола” ЈП Топола за 2016.годину је донета од стране Надзорног одбора Предузећа 14.01.2016.године, заведена  под бројем 43,  а на исту је Решењем број:110-4/2016-05-I од 22.01. 2016.године Скупштина општине Топола дала сагласност (“Службени гласник СО Топола” број:1/2016) од 22.01.2016.године.Измена је уследила из разлога што је након доношења буџета општине Топола за 2016.годину Влада Републике Србије донела два Решења о коришћењу бесповратних средстава за накнаду штета услед елементарних непогода (“Службени гласник  РС”бр. 105/2015 и 114/2015) при чему је општини Топола првим Решењем одобрено и уплаћено 628.000 динара, а другим Решењем одобрено и уплаћено 2.027.000 динара, што укупно износи 2.655.000 динара.Ова средства нису била позната у моменту доношења буџета за 2016.годину.

Због напред наведеног, Општиско веће општине Топола на седници одржаној 14.01.2016.године је донело Решење број:401-23/2016-05-III и Решење број:401-24/2016-05-III којима су средства распоређена, при чему је Дирекцији одобрен укупан износ од 2.655.000 динара за санацију  штете на путној инфраструктури услед елементарних непогода.

*II измена и допуна  Програма пословања "Јавног предузећа – Дирекције за изградњу    општине Топола” ЈП Топола за 2016.годину је донета од стране Надзорног одбора Предузећа 16.05.2016.године, заведена  под бројем 1289,  а на исту је Решењем број:110-26/2016-05-I од 19.05.2016.године Скупштина општине Топола дала сагласност (“Службени гласник СО Топола” број:12/2016) од 19.05.2016.године.Измена је уследила из разлога укључивања обавеза из 2015.одине и  усклађивања прихода, расхода и издатака са првом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Топола за 2016.годину(“Службени гласник СО Топола” број:12/2016).

Предузеће  послује на готовинском принципу  и у целости се  финансира из буџета оп- штине Топола, тако да је Програм пословања усклађен са Одлуком о буџету општине Топола за 2016.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.2016-30.06.2016.године Предузеће је као буџетски корисник пословало у складу са својом основном делатношћу и планираним активностима у овом периоду .

Реализација у погледу прихода, расхода и издатака се кретала нешто испод оквира плана за овај период( индекс 75), јер су тендерске процедуре највећим делом спровођене у овом периоду,тако да је већи део плаћања по уговорима остао за наредни извештајни период.Такође,у овом периоду Предузеће је конкурисало код разних министарстава по конкурсима,а расподела добијених средставава и закључивање  уговора је уследило почетком јула 2016.године. Исход неких конкурса још увек није познат.

Такође, конкурисало се и код Канцеларије за управљање јавним улагањима за отклањање последица поплава и других елементарних непогода из 2014.године при чему су одобрена 2 пројекта изградње моста,спроведена тендерска процедура и закључени уговори у извештајном периоду.Вредност закључених уговора је 6.708 хиљада динара, али плаћање иде директно извођачу од стране Канцеларије тако да ова средства не могу бити  предмет извештаја. Започета је преко Канцеларије и тендерска процедура за уређење и регулацију водотокова на подручју општине Топола са истом методологијом плаћања.

Средства су наменски трошена  у складу са планом и месечним плановима буџета.

Водило се рачуна  да се измире све обавезе према добављачима из претходне године што је и реализовано, као и спроведе у целости или пак припреми тендерска процедура пре свега за област путне привреде(добра,услуге и радови) која је и претежна делатност, како би се реализовале планске активности не само у овом периоду него и у наредном периоду 2016.године.

Далеко веће  програмске активности и реализација се очекују у наредном извештајном периоду.

Детаљно образложење се даје кроз тачке 1-9 овог поглавља

1. БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

Биланс успеха је урађен по буџетском контном плану као Биланс прихода и расхода (образац 1 у прилогу),обзиром да Предузеће као буџетски корисник није могло да примени  дати образац из Правилника у погледу контног плана.

Биланс прихода и расхода је исказан у 000 динара

1.1. Текући приходи

Текуће приходе – група конта 700000 у плану и реализацији за први квартал чине приходи из буџета (791000) и меморандумске ставке за рефундацију расхода (771000)

Укупни приходи су остварени у износу од 43.664 хиљада што даје индекс реализације 75 у односу на план за извештајни период од 58.000 хиљада  у чему су:

- приходи из буџета у износу од 43.375 хиљада - индекс 75

- мемоморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 289 хиљада - индекс 76

Реализација у погледу укупних прихода се кретала нешто испод оквира плана за овај период( индекс 75), јер су тендерске процедуре највећим делом спровођене у овом периоду,тако да је већи део плаћања по уговорима остао за наредни извештајни период.Такође,у овом периоду Предузеће је конкурисало код разних министарстава по конкурсима( изградња визиторског центра II фаза,ревитализација пољских путева),а расподела добијених средставава и закључивање  уговора је уследило почетком јула 2016.године. Исход појединих конкурса још увек није позната(реконструкција улице поред изворишта Кречана).

Уовом периоду се конкурисало и код Канцеларије за управљање јавним улагањима за отклањање последица поплава и других елементарних непогода из 2014.године при чему су одобрена 2 пројекта изградње моста,спроведена тендерска процедура и закључени уговори.Вредност закључених уговора је 6.708 хиљада динара али плаћање иде директно извођачу од стране Канцеларије тако да ова средства не могу бити  предмет извештаја.

1.2. Текући расходи и издаци  за нефинансијску имовину

Текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину чине текући расходи (класа 400000) и издаци за нефинансијску имовину ( класа 500000 ) и остварени су укупном износу од 41.238 хиљада, што даје реализацију у односу на план  од 55.573 хиљада са индексом 74

Разлози за нешто мању реализацију у односу на план су дати у делу образложења за приходе.

1.2.1. Текући расходи (класа 400000 )

Укупни текући расходи су осварени у износу од 33.321 хиљада  што даје реализацију у односу на план од 47.311 хиљада са индексом 70 и то:

- 410000 расходи за запослене од 3.558 хиљада  што даје реализацију у односу на план  од 4.014 хиљада са индексом 89 у чему:

- 411000 - плате, додаци и накнаде запослених 2.643 хиљада ( индекс 95)

- 412000 – социјални доприноси на терет послодавца 473 хиљада ( индекс 95)

- 414000 – социјална давања запосленима-исплата на терет фондова и из буџета

332 хиљада ( индекс 56)

- 415000– накнада трошкова за запослене- превоз за 2 радника 44 хиљада

- ( индекс 92)

- 416000 -  награде запосленима и остали посебни расходи- накнада за рад

за 1 радника из реда запослених у НО Предузећа 66 хиљада ( индекс 97)

- 420000  коришћење услуга и роба од 26.588 хиљада  што даје реализацију  у односу на план од 39.996  хиљада са индексом 66 у чему:

-  421000 – стални трошкови (платни промет,енергетске услуге,комуналне услуге,

услуге комуникација,осигурања)-  7.365 хиљада -индекс 83

-  422000 – трошкови путовања  - 1 хиљада ( индекс 50)

- 423000  - услуге по уговору ( компјутерске, информисања,стручне, репрезентација

и остале опште услуге ) - 640 хиљада – индекс 78

- 424000 –специјализоване услуге( геодетске услуге и остале услуге)-167 хиљада

- индекс 69-нижи јер није било израде урбанистичких пројеката

- 425000 – текуће поправке и одржавање (одржавање путева и опреме за саобраћај)

18.108 хиљада -индекс 61-нижи због незавршених свих тендера

- 426000 – материјал (административни,за образовање запослених,за саобраћај,за од-

ржавање хигијене и за посебне намене) –307 хиљада-индекс 68

- 441000 отплата камата од 177 хиљада  што даје реализацију  у односу на план  од 180 хиљада са индексом 98

- 465000 текуће дотације и трансфери од 325 хиљада  што даје реализацију  у односу на план  од 366 хиљада са индексом 89

- 480000 остали расходи  од 2.673 хиљада  што даје реализацију  у односу на план                    од 2.755  хиљада са индексом 97 у чему:

- 482000 – порези,обавезне таксе и казне – 75 хиљада (индекс 75)

- 484000 – накнада штете услед елементарних непогода – 2.598 хиљада ( индекс 98)

1.2.2 Издаци за нефинансијску имовину (класа 500000 )

Укупни издаци за нефинансијку имовуну су осварени у износу од 7.917 хиљада  што даје реализацију у односу на план  од 8.262 хиљада са индексом 96 и то:

- 511000 зграде и грађевински објекти од 7.332 хиљада  што даје реализацију  у односу на план  од 7.677 хиљада са индексом 96 у чему:

- 511200 – изграња зграда и објеката – 1.164 хиљада ( индекс 100)

- 511300 – капитално одржавање зграда и објеката – 5.461 хиљада  ( индекс 100)

- 511400 – пројектно планирање – 707 хиљада ( индекс 67)

- 512000 машине и опрема од 60 хиљада  што даје реализацију  у  односу на план  од 60 хиљада са индексом 100

- 515000 нематеријална имовина од 200 хиљада  што даје реализацију  у  односу на план  од 200 хиљада са индексом 100-започета израда ПДР ужег језгра Тополе

- 541000 земљиште - од 325 хиљада  што даје реализацију  у  односу на план  од 325 хиљада са индексом 100

У извештајном периоду у пословању није дошло до пробијања ниједне групе конта.

Имајући у виду да су у извештајном периоду текући приходи износили 43.664 хиљада,а текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 41.238 хиљада то је у билансу прихода и расхода на дан 30.06.2016.године  исказан код утврђивања резултата пословања вишак прихода и примања-буџетски суфицит у износу од 2.426 хиљада динара.

Из вишка прихода и примања покривен је издатак за отплату две рате кредита у  извештајном периоду у износу од 2.426 хиљада динара, а што  на крају периода  није дало вишак прихода и примања-суфицит нити мањак прихода и примања-дефицит , већ је салдо  на текућем рачуну Предузећа на дан 30.06.2016.год.био 0 динара, односно није било преноса средстава у наредни период.

2. БИЛАНС СТАЊА

НАПОМЕНЕ:

Биланс стања је урађен по буџетском контном плану као Биланс стања (образац 1А у прилогу),обзиром да Предузеће као буџетски корисник није могло да примени  дати образац из Правилника у погледу контног плана.

Имајући у виду напред изнето у даљем тексту извештаја дајемо коментар стања по свим билансним позицијама

Биланс стања је исказан у 000 динара

2.1 АКТИВА

2.1.1 ( класа 000000 )Нефинансијска имовина износи на дан 30.06.2016.год.116.112 хиљада и представља реализацију у односу на план за период од 122.840хиљада са индексом 95

2.1.1.1. Нефинансијска имовина у сталним средствима ( група конта 010000)  на дан 30.06.2016.године износи 115.971 хиљада а што представља у односу на план за пе-  риод од 122.699 хиљада  реализацију  са индексом 95 и то:

011000 – Некретнине и опрема-реализација 100.363 хиљада -индекс 95 у чему:

  - 011100- зграде и грађевински објекти је на нивоу стања на дан 31.12.2015 у износу од 100.034 хиљада, а посматрано на период даје индекс 95

  - 011200- опрема даје реализацију од 329 хиљада - индекс  100

014000 - Природна имовина ( земљиште) даје на крају периода у односу на план реали

зацију од 5.466  хиљада са индексом остварења  95  Стање природне имовине

је на нивоу 31.12.2015.године због уписа права својине на општину   крајем

претхоне године

015000 – Нефинансијска имовина у припреми  даје на крају периода у односу на план

реализацију од 5.987 хиљада  са индексом остварења 100

Пописом су  сви објекти који су се финансирали преко Предузећа и водили

као објекти у припреми искњижени из пословних књига и предати правим

корисницима како би их исти увели у своје пословне књиге. У припреми је

још објекат визиторског центра у Тополи у који је инвестирано у претходној

години и првом кварталу 2016.године

016000 -  Нематеријална имовина ( пројекти,урбанистички планови) даје на крају пе-

риода реализацију од 4.155 хиљада  са индексом остварења 86

Пописом за 2015.годину су искњижени планови генералне регулације и пре-

дати општини  како би их иста увела у своје пословне књиге

2.1.2.2. (класа 020000) Нефинансијска имовина у залихама износи на дан 30.06.2016

141 хиљада на нивоу пописа и плана за период са идексом остварења 100.   Залихе чини електоматеријал на нивоу претходне године по попису.

2.1.2 ( класа 100000 ) Финансијска имовина износи на дан 30.06.2016.год.13.180 хиљада и представља реализацију у односу на план за период индексом 264, а исту чине:

131000 – Активна временска разграничења ( обрачунати неплаћени расходи и издаци)

у износу од 13.180 хиљада динара.

УКУПНА АКТИВА (2.1.1.+2.1.2) износи 129.292 хиљада и даје индекс реализације 102 због прекорачења у оквиру финансијске имовине у односу на план.

2.2 ПАСИВА

2.2.1( класа 200000 ) Обавезе износе на дан 30.06.2016.год.19.265 хиљада , а што даје  у одно су на план индекс 175 јер су обавезе према добављачима биле веће у односу на план.

2.2.1.1 Домаће дугорочне обавезе (група конта 211000) чине обавезе по основу креди-

та на дан 30.06.2016.годину у износу од 6.085 хиљада са индексом реализације у односу на планирано стање од 101. Због валутне клаузуле у ЕВР-има курсна разлика је довела до незнатног пробијања планског износа. У извештајном периоду је отплаћено 2 ануи- тета од  укупно 4 ануитета на годишњем нивоу. Стање кредитне задужености исказано је и у обрасцу 8 Правилника који је саставни део овог извештаја.

2.2.1.2. Обавезе према добављачима (група конта 252000) дају стање од 13.180 хиља- да  са индексом реализације у односу на план 264.

2.2.2 ( класа 300000 ) Капитал износи на дан 30.06.2016.год.110.027 хиљада и даје реа- лизацију у односу на план са индексом 95

УКУПНА ПАСИВА (2.2.1.+2.2.2) износи 129.292 хиљада и даје индекс реализације 102  због прекорачења обавеза према добављачима у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је урађен по буџетском контном плану као  Извештај о

новчаним токовима  (образац 1 Б у прилогу), обзиром да Предузеће као буџетски кори

сник  није могло да примени  дати образац из Правилника у погледу контног плана.

Извештај о новчаним токовима је исказан у 000 динара

3.1.Новчани приливи су реализовани у укупном износу од 43.664 хиљада динара са

индексом реализације 75 и исте су чинили:

- приходи из буџета у износу од 43.375 хиљада - индекс 75

-  мемоморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 289 хиљада - индекс 76

3.2 Новчани одливи  су реализовани у укупном износу од 43.664 хиљада  динара са

индексом реализације 75 и исте су чинили:

- Текући расходи (класа 400000 )-33.321 хиљада-индекс 70 (образложење дато у била-

нсу прихода и рахода )

- Издаци за нефинансијску имовину (класа 500000 ) - 7.917 хиљада – индекс 96

( образложење дато у билансу прихода и рахода )

- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 600000 )

реализација 2.426 хиљада -индекс 100 – отплаћене 2 рате главнице кредита  у складу

кварталним и ануитетним планом отплате кредита

3.3. Вишак новчаних прилива ( 3.1 -  3.2 ) = 0 хиљада.У извештајном периоду нема  корекције новчаних прилива и одлива, а неутрошена средства пренета за трошкове платног промета враћена су у буџет општине 30.06.2016.године тако да је  салдо на  рачуну на дан 30.06.2016.године износио 0 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених ( образац 2 у прилогу ) представљају реализацију истих у односу на план за период 01.01.2016-30.06.2016.године, који је дат уз Програм пословања Предузећа за 2016.годину, при чему се може констатовати следеће:

-Маса нето зарада је реализована у износу од 1.903.589 динара а што у односу на план за извештајни период од 2.056.000 динара даје индекс реализације  93

-Маса БРУТО 1 зарада је реализована у износу од 2.643.231 динара а што у односу на план за извештајни период  од 2.791.000 динара даје  индекс реализације 95

-Маса БРУТО 2 зарада је реализована у износу од 3.116.370 динара а што у  односу на план за извештајни период од 3.291.000 динара даје  индекс реализације 95

-Број запослених по кадровској евиденцији је  износио укупно 8 радника, од чега 5 на неодређено време и 3 на одређено време(директор је укључен као радник на одређено време) , а што представља реализацију у односу на план на крају извештајног периода са индексом100,односно био је прилив 1 радника на одређено време у периоду 01.04.2016-30.06.2016.године у односу на стање 31.12.2015.год.а због добијене сагласности Републичке комисије за ново запошљавање.

-Накнада члановима надзорног одбора је реализована у износу од 227.848 динара а што у односу на план за извештајни период од 228.000 динара даје индекс реализације 100

-Број чланова надзорног одбора на крају извештајног периода је износио 3 члана како је и планирано, тако да је индекс реализације 100

-Превоз запослених на посао и са посла (накнада за 2 радника) је реализован у износу од 43.701 динара а што у  односу на  план за извештајни период од 48.000 динара даје индекс реализације 91

-Накнаде трошкова на службеном путу(путарина,паркирање) су  реализоване у износу

од 1.020 динара а што у  односу на  план за извештајни период од 1.500 динара даје индекс реализације 68

-Помоћ радницима и породици радника је планирана за извештајни период  2016.године  у износу од 25.000 динара, али у извештајном периоду није било реализације јер није постојала потреба за ову врсту исплате

РЕЗИМЕ:Трошкови запослених су у периоду 01.01.2016-30.06.2016.године реализовани у оквиру планских вредности за овај период и није било позиција које су одступале у смислу пробијања плана

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених (образац 3 у прилогу) је на нивоу плана на дан 30.06.2016. године.

У извештајном периоду у односу на стање 31.12.2015. и 31.03.2016.године године био је због увећаног обима посла прилив 1 радника на одређено време у периоду 01.04.2016-30.06.2016.године, а због добијене сагласности Републичке комисије за ново запошљавање за период 01.04.2016-31.07.2016.године( Закључак комисије 51 Број:112-2646/2016-1 од 23.03.2016.године).Због напред наведеног стање запослених на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016.године је у складу са планом Предузећа и то укупно 8 радника, од чега 5 на неодређено време и 3 на одређено време ( у укупан број запослених на одређено време укључено је и пословодство-директор, као постављено лице испред оснивача).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У овом делу извештаја (образац 4 у прилогу) напомињемо да је Предузеће у целости буџетски корисник који се не бави производњом нити пак пружањем услуга на чије це- не би сагласност давао оснивач.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приоди из буџета (образац  5 у прилогу) нису планирани па самим тим немају ни реализацију, јер Предузеће није у режиму субвенција и у целости се финансира из редовни прихода  буџета ( извор 01). Ако се уплате средства из извора (07) иста се враћају у буџет ради консолидације, осим прихода - меморандумске ставке за рефундацију расхода за боловање преко 30 дана где је у оквиру Предузећа отворен наменски рачун за боловање.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене ( образац 6 у прилогу ) представљају планирана и утрошена средства за спонзорство, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остале намене.

Предузеће је на годишњем нивоу, па самим тим и у извештајном периоду планирало средства само за репрезентацију у складу са смерницама за израду Програма пословања за 2016. годину. За период 01.01.2016-30.06.2016.године је планирано 15.000 динара, а утрошено је 13.227 динара, што даје реализацију са индексом 88

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама ( образац 10 у прилогу ) представља реализоване инвестиције уколико су исте планиране Програмом пословања.

Планиране инвестиције за период 01.01.2016-30.06.2016.године су износиле укупно 7.385 хиљада динара, а вредност реализације је 6.788 хиљада динара.

У периоду 01.01.2016-30.06.2016.године у складу са Програмом пословања завршена је

I фаза визиторског центра у Тополи.Планирана вредност радова је 923 хиљада динара,а вредност изведених радова је 923 хиљада динара.

Настављено је са плаћањем пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења. Планирано је за извештајни период 5.462 хиљада динара, а реализовано је 5.461 хиљада динара.

Такође, за период 01.01.2016-30.06.2016.године у складу са Програмом пословања планирана је израда пројектно техничке документације у вредности од 1.000 хиљада динара, али због динамике пројектовања реализација је 404 хиљада динара.

Имајући у виду напред изнето Предузеће је реализовало планирана инвестициона улагања у извештајном периоду са индексом 92.

Већи инвестициони захвати су планирани у наредном извештајном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање "Јавног предузећа – Дирекције за изградњу општине Топола” ЈП Топола као буџетског корисника у извештајном периоду карактерише следеће:

  - пословање на готовинском принципу

  - кретање прихода, расхода и издатака у планским оквирима

  - поштовање политике зарада и запошљавања

  - кретање трошкова запослених у планским оквирима

  - почетак радова, како на одржавању тако и у делу инвестиција, а што ће се наставити већом темпом реализације у наредном периоду

  - почетак активности у области урбанистичког планирања

  - наменско трошење буџетских средстава

  - добра сарадња са локалном самоуправом и министарствима при Влади РС

Датум: 20.07.2016.године         						Директор.

__________________

Братислав Николић